Testbericht Testbericht Live-Tests WAMAS Lift & Store 2.8 WAMAS Lift & Store 2.8 Standard · Deutsch (de-DE)

Zwischenstand Phase 1, Phase 2, Druckkette, Tests vom 16.10. bis 26.10.2026 (inkl. Abschluss MHD-Livetest, Rückbauliste v1.1 und Artikelimport WLSITEM001) auf srv01 (LOGIMAT A2) WAMAS Dev (SSI SCHÄFER)

V 0.9  ·  26.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	5

1.1 Zweck	5

1.2 Lesehinweis	5

1.3 Dokumentinformationen	5

2 Testumgebung und Rahmen	7

3 Ergebnisübersicht	8

4 Ergebnisse Phase 1 (Grundprozesse, 17.10. 06:55–11:27)	9

4.1 Box auf leeres Tablar und Einlagerung (MAN-01)	9

4.2 Manuelle Auslagerung (MAN-02)	9

4.3 Eigene Boxtypen lenken auf A2	9

4.4 Externe LE: Erfassung, Zwischenlagerung, Auslagerung	9

4.5 Kommissionierung über Touch-Vorlage (KOMM-01)	9

5 Ergebnisse Phase 2 (Lager und Strategien, 17.10. ab 12:17)	10

5.1 Artikel und Bilder	10

5.2 Boxtyp-Zuordnung (drei Wege)	10

5.3 Tablare, Vorlagen und LMB-Boxen	10

5.4 Einlagern, Auslagern, Multi-Order	10

5.5 Eigener Bedarfstyp „Kommissionieren“	10

6 Druckdokumente (Stand 17./18.10. früh)	11

6.1 Ausgangslage	11

6.2 Lieferscheine mit Partneradressen	11

6.3 Kundenlogo	11

6.4 Nur Deutsch und automatischer Druck	11

6.5 Zebra ZD410: Druckkette WAMAS → LPR → Sobo	11

6.6 Etiketten-Inventar und Bestandsetikett	12

7 Tests vom 18.10.2026	13

7.1 Touch-Login-Hänger, Thread-Dump und Neustart rap-touch	13

7.2 MHD-Test (BG-939999226698 und BG-MHD-A2-001)	13

7.3 Einlagerungen SD001–SD008	14

7.4 Kommissionierungen PD006–PD013	15

7.5 Kommissionieretikett 57 × 51 (V1–V4, Zuordnung 515)	15

7.6 Artikeletikett 57 × 51 (Layout 548, Zuordnung 513)	16

7.7 Bestandsetikett: Auslöser (Analyse)	16

7.8 Schnittstelle 2.7: WLSSD003 abgelehnt	16

7.9 Kommissionierwagen-Test	16

7.10 Hauri-Artikel am Touch	17

7.11 Rollen und Lizenzen (Recherche 18.10. abends, nur lesend)	17

7.12 Stand 19.10.2026 (bis 14:08)	18

7.13 Touch-Login-Hänger 19.10.2026 (Wiederholung)	19

7.14 Duale Mengen (DM-01 bis DM-04, Tablar A2/2)	19

7.15 MHD-Restlaufzeit-Test K1 und Stand 20.10.2026	19

7.16 Stumatec-Beispielregal 123-45 (20.10.2026)	20

8 Befunde	21

9 Geänderte Einstellungen und Rückbau	23

9.1 Änderungen am 18.10.2026	23

9.2 Offener Rückbau (Rueckbauliste_v0.4/v0.5)	23

9.3 Änderungen am 19./20.10.2026	24

10 Offene Punkte	25

11 Stolperfallen	26

12 Praxisbeispiele	27

12.1 Auftrag mit externer LE und Fehlposition	27

12.2 Kommissionieretikett 57 × 51 auf dem ZD410	27

13 Nachtrag v0.6: Tests und Stand 21.–25.10.2026	28

13.1 Kommissionieretiketten je Bedarfstyp (21.10.2026)	28

13.2 HP-M277-Drucktest Packliste (21.10.2026)	28

13.3 Eigentümermodelle Stumatec/Studerson (22.–23.10.2026)	28

13.4 Verfügbarkeit srv01	28

13.5 MHD-Test	29

14 Nachtrag v0.7: Tests und Stand 25.10.2026 (Nachmittag und Abend)

14.1 Verfügbarkeit srv01 am 25.10.2026	30

14.2 Einlagerung SD-OWN-20261023 und ADR01 (15:34–16:40)	30

14.3 SD-OWN-Neuimport 25.10.2026 (DI014/DI002)	30

14.4 Einlagerung SD-OWN-261025 am Touch A2/1 (~17:48)	30

14.5 Kundenanleitung Eigentümermodelle (How-to v0.3 und v0.4)	31

14.6 Status ADR02 (19:19, nur lesend)	32

14.7 Phase 2: Strategien-Iststand (~19:45, nur lesend)	32

14.8 Offene Punkte und Blocker (Stand 26.10.2026 08:10)	34

15 MHD-Livetest: Abschluss und Schlussfazit (18.–26.10.2026)	35

15.1 Testaufbau und Verlauf	35

15.2 Schlussfazit	35

15.3 Empfehlung und weiteres Vorgehen	35

15.4 Nachtrag v0.9: Bedarfstyp ABGELAUFEN (Stand 26.10.2026 13:45)	36

16 Rückbauliste v1.1 (Stand 26.10.2026 12:45)	37

17 Artikelimport Stumatec / WLSITEM001 (Stand 26.10.2026 13:17)

17.1 Importprofile und Excel-Vorlagen	38

17.2 Telegramm WLSITEM001 (JSON-Weg)	38

17.3 Schulung 04 v1.1	39

18 Quellenverzeichnis	40

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Dieser Bericht fasst die Live-Tests vom 16. bis 18.10.2026 auf dem Testsystem srv01 (WAMAS Lift & Store 2.8, Version 2.8.0-b6.R202608061116, Datenbank wms28_prod) zusammen. Er ist ein Zwischenstand: Ergebnisse, Befunde, geänderte Einstellungen und offene Punkte. Version 0.3 ergänzt die Tests vom 18.10.2026 (Kapitel 7) und die Rollen-/Lizenzrecherche vom Abend des 18.10.2026. Version 0.4 ergänzt den MHD-Kommissioniertest vom 19.10.2026 (Kap. 7.2, Befund B27) und den Arbeitsstand vom 19.10.2026 bis 14:08 (Kap. 7.12). Version 0.5 ergänzt den Abend des 19.10. und den Morgen des 20.10.2026 (Kap. 7.13–7.16: Touch-Hänger-Wiederholung, Duale Mengen, MHD-Restlaufzeit-Test K1, Stumatec-Beispielregal) mit den Befunden B28–B32. Version 0.6 ergänzt den Nachtrag 21.–25.10.2026 (Kap. 13). Version 0.7 ergänzt den Nachmittag und Abend des 25.10.2026 (Kap. 14: SD-OWN-Neuimport und Einlagerung je Eigentümer, How-to Eigentümermodelle v0.3/v0.4, ADR02-Status, Strategien-Iststand, offene Punkte). Version 0.8 ergänzt den Abschluss des MHD-Livetests vom 18. bis 26.10.2026 mit Schlussfazit und Empfehlung (Kap. 15). Version 0.9 ergänzt Kap. 15 um den Stand des Bedarfstyps ABGELAUFEN, fasst die Rückbauliste v1.1 zusammen (Kap. 16) und beschreibt das Artikelimport-Paket Stumatec mit den Profilen EXCEL_ITEM_MIN/V5/EXT_v2 und dem Telegramm WLSITEM001 (Kap. 17).

## 1.2 Lesehinweis

Jeder Testfall hat einen Status: bestätigt (im System und meist per DB nachgewiesen), teilweise, unklar/blockiert, offen oder nicht bestätigt. Alle Angaben stammen aus den genannten Quellen; nichts wurde ergänzt. Wo die Quellen etwas nicht belegen, steht ein Lückenkasten. Die Uhrzeiten sind Europe/Zurich (MESZ). Freigaben des Auftraggebers sind in den Quellen je Änderung protokolliert und hier nur als „Freigabe“ vermerkt.

## 1.3 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Testbericht Live-Tests WAMAS Lift & Store 2.8 |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.8 |
| Dokumentversion | 0.9 |
| Stand | 26.10.2026 |
| Autor | WAMAS Dev (SSI SCHÄFER) |
| Zielgruppe | Projektleitung, Key-User, Administratoren |
| Grundlage | Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 19.10.2026 14:08), Parameter_Protokoll.md (Stand 18.10.2026 20:10), Rueckbauliste_v0.4.md, Etiketten_Ausloeser_Analyse.md, MHD_Verhalten_Livetest.md, Notizen Rollen_Lizenzen (18.10.2026 22:45), DB-Prüfung DB Experte (18.10.2026 20:02), Live-Befund SM022/LM040 (19.10.2026 08:35), MHD_Verhalten_Livetest.md (Befund 19.10.2026 08:49), Rueckbauliste_v0.5.md, Rueckbau_Freigabeliste_v0.1.md, P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md, Checkliste.md (Nachträge 19.10.), Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 20.10.2026 08:35), Parameter_Protokoll.md (Stand 20.10.2026 08:06), Touch_Login_Haenger_Analyse.md (Wiederholung 19.10.), Duale_Mengen_Testplan_v0.3.md, DM02_Ursachenanalyse_v0.1.md, MHD_Verhalten_Livetest.md (Läufe 19.10. 22:05 und 20.10. 08:3x), Stumatec_Regal/Stumatec_Regal_123-45_Importformat_v0.1.md, Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 26.10.2026 08:10), Import_Eigentuemer_DEFAULT_20261025/README.md, Strategien_Screens_20261025, MHD_Verhalten_Livetest.md (Schlusszusammenfassung 26.10.2026), Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 26.10.2026 08:41), Rueckbauliste_v1.1.md (Stand 26.10.2026 12:45), stumatec_artikel_import/ (Stand 26.10.2026 13:17), Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 26.10.2026 13:45) |

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 17.10.2026 | Erster Zwischenstand nach Phase 1 und Phase 2 (bis 18:13) |
| 0.2 | 18.10.2026 | Neu: Zebra-Druckkette ZD410 (Kap. 6.5), Etiketten-Inventar und Bestandsetikett (Kap. 6.6), Befunde B11–B14, Änderungen und Rückbau bis 18.10. 00:06, offene Punkte aktualisiert |
| 0.3 | 19.10.2026 | Neu: Kap. 7 Tests vom 18.10. (Touch-Login-Hänger, MHD-Test, SD001–SD008, PD006–PD013, Kommissionier- und Artikeletikett 57 × 51, Schnittstelle 2.7, Kommissionierwagen, Hauri-Artikel am Touch mit Artikelliste aus DB-Prüfung 20:02, Rollen/Lizenzen; MHD-Live-Befund 19.10. 08:35); Befunde B15–B26; Ursache B14; Änderungen 18.10. und offener Rückbau laut Rueckbauliste_v0.4; offene Punkte aktualisiert |
| 0.4 | 19.10.2026 | Kap. 7.2 um DB-Befund 19.10. 08:49 (Reservierung der abgelaufenen Charge, PD0000000000000014) ergänzt; Befund B27; offener Punkt 6 aktualisiert; Rückbau C22; neu Kap. 7.12 Stand 19.10. (Freigabelisten, Checkliste, Skills); Quellen auf Stand 19.10. 14:08 |
| 0.5 | 20.10.2026 | Neu: Kap. 7.13 Touch-Login-Hänger 19.10. (Wiederholung), 7.14 Duale Mengen DM-01 bis DM-04, 7.15 MHD-Restlaufzeit-Test K1 und Stand 20.10., 7.16 Stumatec-Beispielregal 123-45 per Import; Befunde B28–B32; Kap. 9.3 Änderungen 19./20.10.; offene Punkte 14–17 (nur Markdown-Entwurf, DOCX/PDF folgt) |
| 0.6 | 25.10.2026 | Neu: Kap. 13 Nachtrag 21.–25.10. (Kommissionieretiketten je Bedarfstyp, HP-M277-Drucktest, Eigentümermodelle Stumatec/Studerson, Verfügbarkeit srv01, MHD-Test); Quellenverzeichnis wird Kap. 14 |
| 0.7 | 26.10.2026 | Neu: Kap. 14 Nachtrag 25.10. Nachmittag/Abend (srv01-Verfügbarkeit, Einlagerung SD-OWN-20261023 und ADR01, SD-OWN-Neuimport InSPM 2102/2103, Einlagerung je 3 PCS ART_09 an A2/1, Bestand je Eigentümer, How-to v0.3/v0.4, ADR02-Status, Strategien-Iststand LM145/MD017, offene Punkte); Quellenverzeichnis wird Kap. 15 |
| 0.8 | 26.10.2026 | Neu: Kap. 15 MHD-Livetest Abschluss 18.–26.10. (keine Auto-Sperre, FEFO nimmt abgelaufene Ware zuerst, Resthaltbarkeit wirkungslos, Touch ohne Charge/MHD/Warnung, Restbestand, Empfehlung inkl. Kundenwunsch Cronjob mit Bedarfstyp „Abgelaufene Ware“); Tab. 2 MHD-Zeile aktualisiert; Quellenverzeichnis wird Kap. 16 |
| 0.9 | 26.10.2026 | Kap. 15 ergänzt (Bedarfstyp ABGELAUFEN in MD017 DEFAULT angelegt, DI014-End-to-End-Test offen); neu: Kap. 16 Rückbauliste v1.1 (Änderungen seit 23.10. 12:02, C40–C47, A19, W5), Kap. 17 Artikelimport/WLSITEM001 (Profile, Vorlagen, Telegramm-Profil, Skript, import_ready, Schulung 04 v1.1); Tab. 2 um zwei Zeilen ergänzt; Quellenverzeichnis wird Kap. 18 |

Tab. 1: Versionshistorie

# 2 Testumgebung und Rahmen

System: srv01, WAMAS LS 2.8 im Entwicklungsmodus (SE072), SQL Server Express. Zugriff über Web-Admin (RAP) und Touch-Client.

Testort: alle Tests auf LOGIMAT A2, Öffnung 1 (Vorgabe Auftraggeber). A1 nur lesend, Ausnahme die alten Bedarfe SD_01/SD_02 und der Einlagerbedarf SD0000000000000001 (landet auf A1, Kap. 7.2).

Keine ERP-Anbindung: Ein- und Auslagerungsaufträge werden als Host-Telegramme (JSON, Systempartner HOST) über DI002 → Dateien importieren… (DI014) simuliert. Ab 18.10. zusätzlich manuell angelegte Bedarfe über LM081 (Einlagerung) und LM072 (Kommissionierung). Ausgehende Rückmeldungen mit Fehlerstatus werden ignoriert.

Testdaten: Präfix TEST_WD_, eigene Boxtypen TEST_WD_BOX_A2/TEST_WD_BOX_A1, damit Bestand gezielt auf A2 landet. Ab 18.10. zusätzlich Testartikel BG-MHD-A2-001 (nur Boxtyp LMB821_99, nur auf A2).

Benutzer ab 18.10.: Testbenutzer wamasdev (UM002, Logins Desktop, WLS Touch und Mobil, Rollen wie root, kein Super-User). Touch an A2/1 über Terminal 65 (box-wamasdev), nachdem das alte Terminal 64 in LM051 von der Öffnung gelöst wurde.

Prüfung: Ergebnisse im UI, danach read-only DB-Gegenprüfung durch den Bot DB Experte.

Quelle: Testlog, Abschnitte 16.10. 22:10, 17.10. 07:40 und 18.10. 11:45; Parameter_Protokoll 18.10. 09:48–11:15

# 3 Ergebnisübersicht

| Bereich | Testfall | Status |
| --- | --- | --- |
| Stammdaten | Artikel anlegen über MD089 (vereinfacht) | bestätigt |
| Stammdaten | Artikel ART_06–14 per Telegramm WLSITEM001 | bestätigt |
| Stammdaten | Hauri-Import Profil-XML / EXCEL_ITEM_EXT | nicht bestätigt |
| Stammdaten | 10 Hauri-Artikel am Touch (LM007 → LM011), 18.10. | bestätigt (DB-geprüft 20:02) |
| Artikelbild | Bild per Upload-Ordner + LM114 (Admin) | bestätigt (Workaround) |
| Artikelbild | Bild per URL (WLSITEMIMAGE001) | nicht bestätigt |
| Artikelbild | Bild im Touch (LM053) | nicht bestätigt |
| Boxtypen | Zuordnung Admin LM084, Touch, Telegramm | bestätigt |
| Tablar | Box anlegen, ganzes Tablar füllen | bestätigt |
| Tablar | Tablarvorlage speichern und laden | bestätigt |
| LMB | Trennwände entfernen/einsetzen am Touch | bestätigt |
| Einlagern | manuell und auftragsbezogen | bestätigt |
| Einlagern | Einlagerbedarf LM081 mit Charge, MHD, SN (SD002–SD008) | bestätigt |
| Auslagern | manuell und auftragsbezogen | bestätigt |
| Kommissionierung | Kommissionierbedarf LM072 (PD006–PD011) | bestätigt |
| Multi-Order | Einlagerung und Kommissionierung | bestätigt mit Befunden |
| Externe LE | Erfassung, Zwischenlagerung, Auslagerung | bestätigt |
| Kommissionierung | Touch-Vorlage KOMM-01 | unklar/blockiert |
| Kommissionierwagen | PD012/PD013 am Wagen TEST_WD_01 | bestätigt mit Einschränkung (nur mit FW028 vorübergehend false) |
| Bedarfstyp | eigener Typ „Kommissionieren“ | bestätigt |
| Touch | Login-Hänger, Neustart rap-touch | behoben (Applikationsfehler, an SSI melden) |
| MHD | MHD-Test BG-939999226698 (3 Chargen) | abgeschlossen 26.10.: keine automatische Sperre, abgelaufen zuerst reserviert (Kap. 15) |
| Schnittstelle | WLSSD003 mit extLuId (Modus ERP_2_7_0) | nicht bestätigt (abgelehnt) |
| Druck | Dokumente ohne Drucker (RM018, RM100) | bestätigt |
| Druck | Lieferscheine mit Partneradressen | bestätigt |
| Druck | automatischer Kommissionierlieferschein | nicht bestätigt |
| Druck | nur Deutsch beim manuellen Druck | nicht bestätigt |
| Druck | Zebra ZD410 über LPR (srv01 → Sobo) | bestätigt (Druck kommt an) |
| Druck | Artikeletikett 4802 ZPL (Standardlayout) am ZD410 | teilweise (Barcode nur Nullen, Ursache Kap. 7.6) |
| Druck | Kommissionieretikett 57 × 51 (Zuordnung 515) | bestätigt (ab PD009) |
| Druck | Artikeletikett 57 × 51 (Layout 548, Zuordnung 513) | bestätigt |
| Druck | Packliste nach Kommissionierung | ERROR (Senke 114 ohne Drucker) |
| Druck | Etikett automatisch beim Einlagern mit Bedarf | nicht bestätigt (kein Auslöser) |
| Druck | Bestandsetikett (LOGIMAT_STOCKLABEL) | offen (Auslöser per Analyse geklärt, nicht getestet) |
| Strategien | Einlager- und Kommissionierstrategien | offen |
| Rollen/Lizenzen | Recherche (nur lesend) | offen, Live-Prüfung ausstehend |
| MHD | Bedarfstyp ABGELAUFEN (MD017 DEFAULT), DI014-End-to-End-Test | angelegt 26.10.; Test offen (Kap. 15.4) |
| Stammdaten | Artikelimport-Paket Stumatec (EXCEL_ITEM_MIN/V5/EXT_v2, WLSITEM001) | vorbereitet, nicht auf srv01 eingespielt (Kap. 17) |

Tab. 2: Ergebnisübersicht

Quelle: Testlog 17.10. und 18.10.2026; Parameter_Protokoll 18.10.2026

# 4 Ergebnisse Phase 1 (Grundprozesse, 17.10. 06:55–11:27)

## 4.1 Box auf leeres Tablar und Einlagerung (MAN-01)

Am Touch über Manuelle Vorgänge → Übersicht Tablare → Tablar anfordern → Tablarlayout bearbeiten wurde eine CUB-STD-Box auf A2 Tablar 1 gesetzt, TEST_WD_ART_01 zugeordnet (max 50) und 5 PCS gelagert. Status: bestätigt (DB: Box 29464762001-001, StockObjectHistory 1222).

Ein neuer Artikel ohne Boxtyp und ohne freie Box meldet „Es wurde kein Tablar gefunden.“ Das ist korrektes Verhalten.

Manuelles Lagern wird als Bestandskorrektur (Buchungsschlüssel Inventory, Grund Pflicht) gebucht.

## 4.2 Manuelle Auslagerung (MAN-02)

2 PCS über Modus Auslagern entnommen. Status: bestätigt. Die Menge geht als Umlagerung auf den Abgabeplatz LogiShpLoc (neue LE TEMP000000074), nicht als Lagerabgang.

## 4.3 Eigene Boxtypen lenken auf A2

Mit dem gemeinsamen Boxtyp CUB-STD landete die Reservierung auf A1. Mit eigenem Boxtyp TEST_WD_BOX_A2 (nur A2-Boxen) wurde SD_03 zuverlässig auf A2 reserviert und eingelagert. Status: bestätigt (DB: Reservierung 269, Box 29464762002-001).

Erkenntnis für die Doku Beim Duplizieren eines Ladehilfsmittels (MD015) bleibt die Kubaturzuordnung auf dem Original und muss von Hand umgestellt werden.

## 4.4 Externe LE: Erfassung, Zwischenlagerung, Auslagerung

Beim ersten Pick eines Auftrags öffnet sich LM108 Externe LE-ID bearbeiten (Pflichtfeld). Die Host-Rückmeldung WLSPDACK002 enthält die externe LE-ID als destLuId.

Pufferung: LM045 → LE für Rücklagerung kennzeichnen → LM109 Boxtyp wählen → Tablar freigeben → LE liegt als Box auf A2 (Rückgelagert ✔). Auslagerung über LE für Auslagerung kennzeichnen.

Fehlzeile PD_02: wurde nach Nachschub automatisch nachreserviert (Takt 600 s, processing.retryDelay) und kommissioniert; PD_02 FINISHED, WLSPDACK002 OutSpm 1313.

Status: bestätigt.

## 4.5 Kommissionierung über Touch-Vorlage (KOMM-01)

In Bedarfszeilenvorlage anlegen bleiben Bezeichnung und Mengeneinheit leer, Speichern bleibt inaktiv, auch beim Referenzartikel 76175273. Vermutete Ursache (unbestätigt): englische Touch-Sitzungssprache bei nur deutschen Artikeltexten. Status: unklar/blockiert; Ersatz über Host-Import.

Quelle: Testlog 17.10. 06:55–11:27

# 5 Ergebnisse Phase 2 (Lager und Strategien, 17.10. ab 12:17)

## 5.1 Artikel und Bilder

ART_05 über MD089, ART_06–14 per Telegramm WLSITEM001 (InSPM 1809): bestätigt, 10 Artikel mit echten Bildern.

Bild per URL: InSPM 1808 Fehler „WLSITEMIMAGE001 enthält ungültige Daten“; die Schnittstelle auf srv01 ist ERP_2_7_0. nicht bestätigt.

Workaround: Bild über DI014-Upload auf den Server legen (Ordner fileupload_*), dann LM114 Artikelbilder laden mit diesem Verzeichnis. Je Datei entsteht ein eigener Ordner, also ein LM114-Lauf pro Bild.

Bild im Touch (LM053 ItemImageM/ItemImageS): Feld bleibt leer. Vermutung Bildpfad (Worker imageDir "."). nicht bestätigt, Weiterarbeit nur mit Freigabe.

## 5.2 Boxtyp-Zuordnung (drei Wege)

| Weg | Ablauf | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Admin | LM084 Boxtyp-Zuordnung pflegen | bestätigt |
| Touch | Artikel bei der Box suchen, Max-Menge | bestätigt |
| Telegramm | WLSITEMCUBATURE001 unter WLSITEM001 | bestätigt, ergänzt bestehende Zuordnung |

Tab. 3: Zuordnungswege

Beim Telegramm muss unlimited den Wert "0" haben; "false" wird abgelehnt (InSPM 1810).

## 5.3 Tablare, Vorlagen und LMB-Boxen

Ganzes Tablar füllen: Box ziehen, Füllen, in die Vorschau klicken, Speichern (20 Boxen). bestätigt.

Tablarvorlage TEST_WD_VORL_A2_400 gespeichert (LM016) und auf Tablar 6 geladen (LM015). bestätigt. Tablarvorlagen erscheinen nicht unter Übersicht Vorlagen (dort nur Auftragsvorlagen).

LMB821 auf Tablar 4: Trennwände entfernen und einsetzen über Unterteilte Box pflegen (LM135). Die Zuordnung gilt je Unterteilungsvariante (z. B. LMB821_99). bestätigt.

## 5.4 Einlagern, Auslagern, Multi-Order

Auftragsbezogen (SD_P2_01, PD_P2_01): bestätigt, Bestand rechnerisch korrekt.

Multi-Order (3 Einlager-, 4 Kommissionieraufträge): bestätigt mit Befunden. Picks laufen nach Boxposition, auftragsübergreifend gemischt; der Express-Auftrag PD_14 wurde erst an 8. Stelle gebucht.

## 5.5 Eigener Bedarfstyp „Kommissionieren“

In MD017 als Kopie von SHPG angelegt, Gate-Auftrag K_GATE importiert und am Touch kommissioniert. bestätigt. Der Vergleich manuell gegenüber SHPG automatisch ist noch offen.

Quelle: Testlog 17.10. 12:17–15:54

# 6 Druckdokumente (Stand 17./18.10. früh)

## 6.1 Ausgangslage

Keine Drucker in RM011, keine Druckerortzuordnung (RM017). RM010 hat die LogiMat-Belege aktiviert. Dokumente lassen sich ohne Drucker über RM018 (Download) und RM100 Lokales Dateisystem als PDF erzeugen: bestätigt.

## 6.2 Lieferscheine mit Partneradressen

| Beleg | Rolle | gedruckt als |
| --- | --- | --- |
| Einlagerungslieferschein | SUPPLIER | Supplier |
| Einlagerungslieferschein | CONTRACTEE | Empfänger |
| Kommissionierlieferschein | CONTRACTEE | Kunde (links) |
| Kommissionierlieferschein | SUPPLIER | Absender (rechts) |

Tab. 4: Ausgewertete Partnerrollen

CONSIGNEE, FINAL_CONSIGNEE, ORDERER und INVOICE_RECIPIENT werden gespeichert, aber nicht gedruckt. Der Briefkopf des Einlagerungslieferscheins kommt nur aus dem MD018-Partner der Art Lagerort (TEST_WD_LAGER), nicht aus der Klient-Adresse in MD017 (DB-bestätigt 18:13).

## 6.3 Kundenlogo

Layouts lassen sich in RM003 exportieren (ZIP mit HTML, CSS und Logo als eigener PNG-Datei). Testlayouts mit Lely-Logo sind gebaut (Vorschau geprüft), der Upload und Test im System ist noch offen.

## 6.4 Nur Deutsch und automatischer Druck

RM100 erzeugt immer eng-US und ger. Die eng-US-Zeile in der Standardkonfiguration (RM005) ist nicht löschbar. Eine eigene Konfiguration nur mit ger wirkt beim manuellen Druck nicht, weil LM071 → RM100 die RM010-Zuordnung ignoriert. nicht bestätigt.

Automatischer Kommissionierlieferschein (Typ „Kommissionieren“, drucken = ja): wird nur mit noteNo ausgelöst und scheitert mit „Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten während 'Kommissionierlieferschein' gedruckt wurde.“ nicht bestätigt. Stand 18.10. siehe Kap. 7.4 und 7.9 (weiterhin kein Kommissionierlieferschein).

In den Unterlagen nicht beschrieben Die Ursache des fehlenden Kommissionierlieferscheins ist weiterhin offen. Am 18.10. zeigt das Serverlog „Could not determine report configuration“ (PD006, 13:31); beim Wagen-Test wurde kein Dokument der Zuordnung 512 erzeugt (Kap. 7.9).

Quelle: Testlog 17.10. 15:10–18:13; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 1.2; Parameter_Protokoll 18.10. 18:38

## 6.5 Zebra ZD410: Druckkette WAMAS → LPR → Sobo

Ziel: Etiketten aus WAMAS (VM srv01) direkt auf den Zebra ZD410 drucken, der per USB am Arbeitsplatz-PC Sobo hängt.

| Schritt | Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- |
| ZD410 an Sobo, RAW-Testetikett per Windows-Spooler | kommt an; Etikettengrösse per Rahmentest 57 × 51 mm (673 × 602 dots) | bestätigt |
| RM011 Drucker TEST_WD_ZD410 (Typ ZPL_300), RM017 Druckerort LogiMat | angelegt | bestätigt |
| RM015: Typ ZPL_300 druckt über Line Printer Remote (LPR) | Sobo: LPD-Dienst ein, Drucker als ZD410 freigegeben, Port 515 | bestätigt |
| RM100 aus MD001 wählt die erste Zuordnung ohne Kriterien nach ID und ignoriert „Aktiviert“ | erst Tausch der Standardzeilen 4/8 bringt „Item label, ZPL 300, small“ | bestätigt |
| RM100 Druckerliste leer | Ursache: Terminal ohne Standard-Lagerstandort; Lösung MD022 Terminal 81 → LogiMat | bestätigt |
| Fehler „lpr ist entweder falsch geschrieben…“ (Serverlog) | LPR-Port-Monitor auf srv01 installiert | bestätigt |
| Fehler „Host 192.168.0.70:ZD410 ist unbekannt“ | WAMAS ruft lpr -S<ID> -P<ID> <Datei> auf: Drucksystem-ID ist Host und Queue zugleich. Lösung: hosts-Eintrag ZD410 → 192.168.0.70 auf srv01, ID „ZD410“ | bestätigt |
| ZPL wurde als Text gedruckt | Sobo LPDSVC SimulatePassThrough = 1 (als Administrator gesetzt) | bestätigt |
| Erstes echtes Artikeletikett 4802 | korrekt gedruckt, Barcode zeigt aber nur Nullen | teilweise |

Tab. 5: Druckkette ZD410, Schritte und Ergebnisse

Registry auf Sobo Beim Setzen von SimulatePassThrough hat New-Item -Force den bestehenden Schlüssel LPDSVC\Parameters geleert; der Dienst startete nicht mehr. Die Werte (u. a. ServiceDll) wurden als Administrator wiederhergestellt. Regel: nie New-Item -Force auf bestehende Registry-Schlüssel.

Sprache Die Standardkonfiguration „Item label, ZPL 300, small“ hat nur eng-US. Artikel mit nur deutscher Bezeichnung drucken dann ein leeres Textfeld. Vorgabe: alle Druckeinstellungen nur ger, in eigenen TEST_WD_-Kopien; der Standard bleibt unverändert.

Quelle: Testlog 17.10. 22:14–23:57; Parameter_Protokoll ab 17.10. 22:25

## 6.6 Etiketten-Inventar und Bestandsetikett

42 ZPL-Layouts (Format ZPL_II) im Standard, alle unverändert seit dem Import am 10.09.2026 (ZPL_Etiketten_Inventar.md).

Bestand mit Charge, Seriennummer und MHD gab es bis 17.10. genau einmal: Artikel BG-939999226698, Charge LOT_1410, SN-Merkmal CSIA01 „Serien Nummer“ (Testwert), MHD 31.10.2026, Fach 29464611007-002-004 auf A1. Keine EAN gepflegt (Bestand_Charge_SN_MHD.md).

Bestandsetikett (LOGIMAT_STOCKLABEL): bis 18.10. früh nie gedruckt (kein DocumentOrder in prod und Archiv). Aktiv ist nur die PDF-Zuordnung 60; ZPL-300-small (Layout 538, Zuordnung 64) ist inaktiv und nur eng-US.

Die in v0.2 genannte Vermutung zum Auslöser ist durch die Analyse vom 18.10. ersetzt (Kap. 7.7).

Quelle: ZPL_Etiketten_Inventar.md (18.10. 00:14), Bestand_Charge_SN_MHD.md (00:33), Bestandsetikett_Druckpfad.md (07:55), Etiketten_Ausloeser_Analyse.md (13:52)

# 7 Tests vom 18.10.2026

## 7.1 Touch-Login-Hänger, Thread-Dump und Neustart rap-touch

Symptom: Die Anmeldung am Touch (Terminal 65, Benutzer wamasdev und touch) war serverseitig jedes Mal erfolgreich, danach blieb der Touch-Client mit Ladekreisel stehen (Versuche 11:17 bis 11:45). Vom Touch kam nach der ersten Abfrage kein weiterer RPC beim Server an.

Analyse (nur lesend, 11:52): Touch-RAP-JVM (Port 8082, PID 12740, läuft seit 15.10., 544 Threads) mit 23 Sockets in CLOSE_WAIT, 17 davon von der alten Maschine wamas-dev-box-1; Desktop- und Mobile-JVM ohne CLOSE_WAIT.

Thread-Dump 11:58 (2× jcmd Thread.print, Freigabe): 7 neue Login-UIThreads BLOCKED auf SerializableLock. Der Lock wird von einem alten Session-Shutdown gehalten, der per join() auf den LMBlockNotificationThread wartet; dieser hängt seit ca. 17.10. 10:31 in Display.syncExec.

Abhilfe 11:58–12:01: Neustart nur „RAP Server (Touch)“ über BDeploy-CLI (neuer PID 18816). Keine Konfiguration geändert. Danach Touch angemeldet (12:06).

Bewertung: Applikationsfehler (LMBlockNotificationThread, join ohne Timeout), an SSI melden.

Zusätzlich belegt (als Ursache nur Hypothese): Desktop und Touch setzen beide JSESSIONID mit Path=/ auf localhost; im selben Browserprofil überschreiben sie sich das Session-Cookie.

Status: behoben durch Neustart, Ursache bestätigt.

Quelle: Touch_Login_Haenger_Analyse.md (11:52, Nachtrag Thread-Dump); Parameter_Protokoll 18.10. 11:58–12:01; Testlog 18.10. 11:45 und 12:06; Doku_Notizen „Touch-Login hängt“

## 7.2 MHD-Test (BG-939999226698 und BG-MHD-A2-001)

Vorbereitung am Touch A2 (12:08–12:18): Tablar 7 (LE 29464762007) mit 20 Boxen LMB821 gefüllt; Artikel BG-939999226698 Boxtyp LMB821_99 (max. 20) zugeordnet; Fächer 29464762007-001-001/-002/-003 dem Artikel zugeordnet (TR0000000000000357); in LM011 „Etikett automatisch drucken“ eingeschaltet.

| Charge | MHD | Seriennummer | Menge |
| --- | --- | --- | --- |
| CH-MHD-1810 | 18.10.2026 | SN-MHD-1810 | 1 Stück |
| CH-MHD-1910 | 19.10.2026 | SN-MHD-1910 | 1 Stück |
| CH-MHD-2010 | 20.10.2026 | SN-MHD-2010 | 1 Stück |

Tab. 6: MHD-Testbestand A2 Tablar 7 (Fächer 29464762007-001-001/-002/-003), eingelagert 12:19–12:22

„Lagern“ am manuell angeforderten Tablar bucht laut DB eine Inventurbuchung (STOCKADJUSTMENT, Buchungsschlüssel Inventory), druckt kein Etikett (auch mit labelPrint=1); die Host-Meldung WLSSTOCKADJ002 endet in CONVERROR. remLifeCheck=0, daher heute keine MHD-Sperre.

Einlagerbedarf SD0000000000000001 (LM081, 12:50, BG-939999226698, CH-MHD-2010) wird auf A1 reserviert: Die Einlagerstrategie RECV (Kriterium PreferredBoxAssignmentType) bevorzugt den Boxtyp LMB841_210, der nur auf A1 vorkommt. Entscheid zu SD001 ist offen.

Deshalb neuer Testartikel BG-MHD-A2-001 „BIOGENA Vitamin D3 2000 IE - 60 Kapseln“ (13:00–13:05, Duplikat über MD002/FW014 ohne Alias, LM084 nur LMB821_99 max. 20). Damit landen die Bedarfe SD002–SD008 auf A2 (Kap. 7.3).

Stand 19.10. 08:3x: CH-MHD-1810 ist seit 18.10. abgelaufen, CH-MHD-1910 erreicht am 19.10. das MHD, CH-MHD-2010 ist noch gültig. Die DB-Prüfung (Sperren, Status, Reservierungen) und der Kommissioniertest wurden noch nicht durchgeführt. Testende laut Rückbauliste: 26.10.

Live-Befund 19.10. 08:35: In SM022 zeigen CH-MHD-1810/1910/2010 das MHD als „Gestern“/„Heute“/„Morgen“, je 1 Stück voll verfügbar; Inventursperre, Einlagerung gesperrt und Kommissionierung gesperrt sind leer, Bestandsklassifizierung 100. Eine automatische Sperre ist damit nicht sichtbar. Der Touch (LM040) zeigt Tablar 7 mit 3 Stück ohne Charge und MHD.

Kommissioniertest 19.10. 08:45: Kommissionierbedarf PD0000000000000014 (LM072, Typ Kommissionieren, ZONEA, BG-939999226698, 1 Stück, ohne Charge/MHD/SN-Vorgabe, EXTREF TEST_WD_MHD_PICK_01) am Touch A2/1 gestartet; LE TEST_WD_LE_MHD_01; Pickanzeige LM035 offen, Pick nicht quittiert. Danach zeigte der Touch „Session Timeout“.

DB-Befund 19.10. 08:49 (lesend): Reservierung LogimatPickingReservation 199 (NORMAL, Menge 1, Daemon ZONEA 08:45:26) auf Box 29464762007-001-001, also auf die abgelaufene Charge CH-MHD-1810 (MHD 18.10.2026, SN-MHD-1810), Bewertung 100, keine Sperren; -002 und -003 nicht reserviert. Kein MHD-/Restlaufzeitfilter: sqa_bbDateComparison=IRRELEVANT, Artikel remLifeCheck=0/remainingLife=0, Auftragstyp Kommissionieren TRAY_MOVEMENT/FIFO ohne Restlaufzeit, Artikel timeBasedAccMode=BBD.

Folgerung: Die Zugriffsreihenfolge nach MHD (älteste zuerst) ohne Restlaufzeitprüfung wählt abgelaufene Ware bevorzugt aus. Die Touch-Pickanzeige zeigt dabei weder Charge noch MHD noch eine Warnung.

Status: abgelaufene Charge wird reserviert (DB bestätigt); Quittierung am Touch offen.

In den Unterlagen nicht beschrieben Ob die Quittierung am Touch die abgelaufene Charge tatsächlich bucht, ist noch nicht belegt. Pick PD0000000000000014 ist nicht quittiert; der Touch A2/1 zeigt seit 08:48 „Session Timeout“ (geprüft zuletzt 14:06). Quittieren oder Abbrechen entscheidet der Auftraggeber.

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 12:08–13:05; Doku_Notizen 12:29–12:59; MHD_Verhalten_Livetest.md (19.10. 08:3x); Live-Befund SM022/LM040 19.10. 08:35; Parameter_Protokoll 19.10. 08:45; MHD_Verhalten_Livetest.md (Befund 08:49, DB Experte); Rueckbauliste_v0.5 C9–C11, C22

## 7.3 Einlagerungen SD001–SD008

| Bedarf | Zeit | Charge / SN | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| SD001 | 12:50 | CH-MHD-2010 (BG-939999226698) | landet auf A1, offen |
| SD002 | 13:12/13:15 | CH-D3-2010 / SN-D3-0001 | A2-1-012, Box 29464762007-001-004, kein Etikett |
| TEST_WD_SD_EXTLU_01 | 13:48 | WLSSD002 (Ersatz für WLSSD003) | Tablar 7, LE TEMP000000104, kein SN-Dialog |
| SD003 | 15:02 | CH-D3-2110 / SN-D3-0003 | Tablar 7, TEMP000000106 |
| SD004 | 15:19 | CH-D3-2110 / SN-D3-0004 | Tablar 7, TEMP000000108 |
| SD005 | 16:39 | CH-D3-2110 / SN-D3-0005 | Tablar 7, TEMP000000110; Druckerknopf → DO 92 Artikeletikett 548 FINISHED |
| SD006 | ~17:20 | CH-D3-2110 / SN-D3-0006 | Tablar 7, eingelagert 17:27:39, kein DO |
| SD007 | 17:50 | CH-D3-2110 / SN-D3-0007 | Tablar 7, TEMP000000114 (Wagen-Test) |
| SD008 | 17:52 | CH-D3-2110 / SN-D3-0008 | Tablar 7, TEMP000000115 (Wagen-Test) |

Tab. 7: Einlagerbedarfe 18.10. (SD002–SD008 Artikel BG-MHD-A2-001, je 1 Stück, MHD 20.10. bzw. 21.10.2026)

Angelegt über LM081 Einlagerbedarf pflegen (Typ RECV, Zone ZONEA, Systempartner WAMAS oder HOST); Charge und MHD in der Bedarfszeile, Seriennummer im Zeilendialog. Es gibt keinen Freigeben-Knopf.

Die Einlagerung mit Bedarf druckt kein Etikett automatisch (SD002 ohne DocumentOrder). Ein Artikeletikett entsteht nur über den Drucker-Knopf in LM035 („Artikeletikett drucken“).

LM035 zeigt nur Bedarfe mit Tablaraufruf für die eigene Öffnung; der Zähler zeigt die offenen Bedarfe der Zone.

Status: bestätigt (SD002–SD008), SD001 offen.

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 12:50–17:52; Doku_Notizen 12:50–13:30; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 1.3

## 7.4 Kommissionierungen PD006–PD013

| Bedarf | Zeit | Zweck | Dokumente (DB) |
| --- | --- | --- | --- |
| PD006 | 13:25 | erster Test, TEST_WD_LE_0001 | Artikeletikett automatisch (13:28) und per Knopf (13:30); Kommissionierlieferschein: Fehler |
| PD007 | 14:31 | 515 mit LogiMat/DEFAULT | DO 86 über Standard 70 (HTML), ERROR |
| PD008 | 15:07 | 70 deaktiviert | „Could not determine report configuration“, kein DO |
| PD009 | 15:22 | 515 generisch */* | DO 91 Kommissionieretikett Layout 545 FINISHED |
| PD010 | 16:46 | Etiketten 546 und 548 | DO 93 Artikeletikett, DO 95 Kommissionieretikett FINISHED; DO 94 Packliste ERROR |
| PD011 | 17:34 | Kommissionieretikett V4 | DO 98 (549) und DO 96 (548) FINISHED; DO 97 Packliste ERROR |
| PD012/PD013 | 18:30–18:31 | Kommissionierwagen | siehe Kap. 7.9 |

Tab. 8: Kommissionierbedarfe 18.10. (Artikel BG-MHD-A2-001, je 1 Stück)

Angelegt über LM072 (Typ Kommissionieren, Systempartner WAMAS, Zone ZONEA) mit Ext.Ref EXTREF = TEST_WD_KOMM_LBL_01 … 06. Bei PD010 wurde als Schlüssel versehentlich „TES“ statt EXTREF erfasst (Wert TEST_WD_KOMM_LBL_05).

Am Touch erscheint zuerst LM108 Externe LE-ID bearbeiten für die TEMP-LE (z. B. TEMP000000103 → TEST_WD_LE_0001), nach der Bestätigung LM025 Leere Box bestätigen.

Das automatische Artikeletikett bei PD006 kam beim Pre-Picking (Tablar da), weil der Artikel labelPrint=1 hat (einmal pro Bedarfszeile).

Status: bestätigt (Kommissionierung); Dokumente siehe Kap. 7.5, 7.6.

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 13:25–17:38; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 1.2; Doku_Notizen 15:14

## 7.5 Kommissionieretikett 57 × 51 (V1–V4, Zuordnung 515)

| Etikett-Version | Layout | Inhalt / Änderung | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Duplikat von 537 | Kopie Standard LOGIMAT_PICKINGLABEL (14:05) | – |
| V2 | 545 | Import TEST_WD_PICKLABEL_300_57X51.zpl | DO 91 (PD009) FINISHED 15:22:26 |
| V3 | 546 | Ext.Ref zweizeilig, Pos. nicht abgeschnitten, Datum unter QR (~16:25) | DO 95 (PD010) FINISHED 16:46:19 |
| V4 | 549 | Musterdesign Auftraggeber: Rahmen, DataMatrix (itemNo;demandNo), Code128 (demandNo), ENTNAHMEMENGE, Ext.Ref, Komm.-Datum (~17:20) | DO 98 (PD011) FINISHED 17:34:42; DO 101/104 (PD012/013) |

Tab. 9: Versionen Kommissionieretikett

RM005: neue Konfiguration „TEST_WD picking label 300 57x51“ (Kopie ohne Kanäle, Sprache ger/ger, eigener Druck-Kanal, Senke 141); Original unverändert. Neue Layoutversionen werden über die RM110-Rückfrage automatisch übernommen.

RM010: neue Zuordnung 515 (14:17 mit LogiMat/DEFAULT, ab 15:17 generisch */*). MD002 BG-MHD-A2-001 „Kommissionieretikett drucken“ Bedarfsbezogen → Immer (14:25). Standard 70 „LogiMat picking label“ (HTML) seit 14:55 deaktiviert.

Erkenntnis: Bei LogiMat-Kommissionierbedarfen leitet WAMAS keinen Klienten und keinen Lagerstandort ab (Serverlog: DocumentOriginHelper „not handled“). Darum greifen nur generische RM010-Zuordnungen. Erst mit 515 generisch wurde gedruckt (PD009).

Ergebnis PD009: Sprache ger, Senke 141 → ZD410, alle Platzhalter gefüllt (Charge, Ext.Ref, Menge, Bedarf, Pos, Benutzer, QR).

Status: bestätigt.

Grenze des Standards LOGIMAT_PICKINGLABEL liefert Menge und Charge, aber kein MHD und keine Seriennummer. Ein Etikett mit allen Merkmalen ist laut Analyse nur mit Projektentwicklung möglich.

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 14:05–17:38; Doku_Notizen 15:14; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 2.4; Testlog 18.10. 15:33–18:03

## 7.6 Artikeletikett 57 × 51 (Layout 548, Zuordnung 513)

RM003: neues Layout TEST_WD_ITEMLABEL_300_57X51 (Kopie von Standard 534; V1 = 547, Import V2 = 548). RM005: Konfiguration „TEST_WD item label 300 57x51“ (ger/ger, eigener Druck-Kanal, Senke 142).

RM010: eigene Zuordnung 513 von LogiMat/DEFAULT/„Item label, ZPL 300, small“ auf */*/„TEST_WD item label 300 57x51“ umgestellt; Standard Nr. 4 seit ~16:31 deaktiviert.

Nachweise (alle FINISHED auf ZD410): DO 92 (SD005, Druckerknopf, 16:38:50), DO 93 (PD010, 16:44:30), DO 96 (PD011, 17:33:15), DO 99/102 (PD012/PD013).

Ursache Barcode nur Nullen beim Standardlayout (B14): kein ItemAlias GTIN/EAN gepflegt (gtinBarcodeString = null); zusätzlich ist das : vor {{gtinBarcodeString}} ein ungültiges EAN-13-Zeichen. Leere Bezeichnung: Konfiguration nur eng-US. Kaputtes „ü“: Layout 534 mit ^CI0 statt ^CI28.

ITEM_LABEL liefert nur Artikelstammdaten (keine Menge, Charge, MHD, SN) und ist damit als Bestandsetikett ungeeignet.

Status: bestätigt.

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 16:25–17:38, 18:38; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 2.1–2.2

## 7.7 Bestandsetikett: Auslöser (Analyse)

Eigenes Layout 542/543 „TEST_WD_STOCKLABEL_300_57X51“ (Import als blanke .zpl, ZIP wird bei ZPL II abgelehnt), Konfiguration „TEST_WD stock label 300 57x51“ (ger/ger, Senke 140), RM010-Zuordnung 514 (LogiMat/DEFAULT).

Analyse (Code, Log, Handbuch): LOGIMAT_STOCKLABEL wird nur am Touch beim Start einer Kommissionierung gedruckt, wenn der Artikel Seriennummer-CSIA, Seriennummernkreis und „Seriennummer drucken“ (snPrint) hat. Die Seriennummer kommt dann aus WAMAS. Einlagern löst nie ein Bestandsetikett aus.

Das Bestandsetikett liefert Auftragsnummer, Lagerstandort, Artikelnummer, Bezeichnung, Seriennummer und Barcode, aber keine Menge, Charge und kein MHD. Layout 543 kann diese Felder nicht füllen.

Am 18.10. kein Bestandsetikett, weil die SN von Hand erfasst wurde (laut Analyse snPrint = 0, kein Nummernkreis; DB-Bestätigung erbeten).

Status: offen (Testablauf beschrieben, nicht ausgeführt, braucht Freigabe).

Quelle: Etiketten_Ausloeser_Analyse.md Kap. 1.1–1.5; Parameter_Protokoll 18.10. 10:03–10:38

## 7.8 Schnittstelle 2.7: WLSSD003 abgelehnt

13:45 DI014-Import TEST_WD_SD_EXTLU_01 als WLSSD003 mit extLuId WAGE1-FACH2.

DI002 Import 1830: FEHLER „Typ des Stammdatensatzes ist ungültig.“ (interfaceMode ERP_2_7_0), Wiederholung jede Minute; 13:54–13:56 verworfen bzw. storniert (Freigabe).

Ersatz: WLSSD002 ohne extLuId (Import 1831) fertiggestellt und am Touch eingelagert (Tablar 7, LE TEMP000000104). LM035 zeigte „WAGE Nummer 1, Fach Nummer 2“; kein SN-Dialog.

Status: nicht bestätigt (WLSSD003 auf srv01 nicht verfügbar), WLSSD002 bestätigt.

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 13:45–13:56; Testlog 18.10. 14:10

## 7.9 Kommissionierwagen-Test

| Schritt | Zeit | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Bedarfstyp TEST_WD_KOMM_WAGEN (MD017, Kommissionierwagen = ja) | ~17:43 | angelegt |
| Wagen TEST_WD_01 (LM153, PCartTote 2 × 2) | ~17:46 | angelegt; Name max. 10 Zeichen |
| SD007/SD008, PD012/PD013 | 17:50–17:54 | aktiv an A2-7, kein automatischer Tablarabruf |
| LE TEST_WD_KW_LE1/LE2 auf Wagenplätze (KW-03), Wagen freigegeben | 17:57–18:04 | erledigt |
| KW-04: Kommissionierbedarfe 2, kein Tablarabruf (Öffnung „-“) | 18:00–18:06 | blockiert |
| FW028 logimat.picking.cart.waitArrivalAtOpening true → false | 18:27:25 | Freigabe, vorübergehend |
| KW-05: PD012/PD013 in LE1/LE2 kommissioniert, LM025 0 | 18:30–18:31 | erledigt |
| KW-06: „LE abschliessen“ | 18:32 | Wagen wieder Neu, Bedarfe aus LM040 weg |
| FW028 false → true zurückgestellt, verifiziert | 18:34:50 | erledigt |

Tab. 10: Ablauf Kommissionierwagen-Test

Ursache KW-04 laut Analysen: Die Wagenankunft an der Öffnung erfolgt per Scan des Wagennamens; der getippte Scan kam nie beim Server an. Eine echte Wagenankunft braucht einen echten Scanner.

Ergebnis DB (18:38): PD012/PD013 FINISHED 18:32:39; DO 99/102 Artikeletikett (513/548) und DO 101/104 Kommissionieretikett (515/549) FINISHED; DO 100/103 Packliste (82, Senke 114) ERROR, kein Drucker; kein Kommissionierlieferschein (512) trotz printDeliveryNote=1; Wagen-LEs beim Abschliessen aufgelöst; Leerbox-Bestätigung nicht protokolliert (removeEmptyBox=0).

Status: bestätigt mit Einschränkung (nur mit FW028 vorübergehend false; Parameter zurückgestellt).

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 17:43–18:38; Testlog 18.10. 18:03–19:05 (Analysen Kommissionierwagen_Ankunft_Analyse.md, Wagen_Scan_1818_Loganalyse.md)

## 7.10 Hauri-Artikel am Touch

19:48–20:00: 10 Hauri-Artikel am Touch (wamasdev, A2/1) angelegt über LM007 → Icon „Artikel anlegen“ → LM011 „Artikel pflegen“ (Korrektur 20:10: nicht über LM041).

DB-Prüfung (DB Experte, 18.10. 20:02, nur lesend): alle 10 am 18.10. von wamasdev neu angelegt, Mandant DEFAULT, Variante 00000, Basis-ME PCS, Warengruppe TOOLS, Status NORMAL, Typ MERC, ItemQtyUnit PCS 1:1, keine Box, kein Bestand.

| Artikelnummer | Bezeichnung | Angelegt |
| --- | --- | --- |
| 101.2.01 | KEKU Verbinder Frontteil Schraube Ø5mm | 19:48 |
| 114.2.01 | KEKU Verbinder Seitenteil Schraube Ø5mm | 19:51 |
| 301.2.01 | KEKU Aufsteckverbinder Frontteil | 19:52 |
| 311.2.01 | KEKU Aufsteckverbinder Seitenteil | 19:53 |
| 9002323 | Band inliegend 110° ohne Feder Inserta | 19:54 |
| 145550 | Divario P18 EinschiebeVerbinder Lamello | 19:56 |
| 7085783 | Aufsteckblumotion 170° | 19:57 |
| 8885473 | Eckband 110° Blumotion Inserta Blum | 19:58 |
| 9001573 | Eckband 110° Feder Inserta | 19:59 |
| 9001953 | Eckband 110° ohne Feder Inserta | 20:00 |

Tab. 11: Hauri-Artikel vom 18.10.2026 (Uhrzeit Europe/Zurich)

Rückbau: behalten für Schulung oder sperren/löschen, nur mit Freigabe (Rueckbauliste_v0.5, C21).

Status: bestätigt (DB-geprüft).

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 19:48–20:10; DB-Prüfung DB Experte 18.10. 20:02; Rueckbauliste_v0.5 C21

## 7.11 Rollen und Lizenzen (Recherche 18.10. abends, nur lesend)

Reine Lese-Recherche (Handbuch Administrator 2.8, Konfig-Snapshot 16.10., DB-Rohexport, Serverlog, Lizenzpreisliste im Angebotstool). Auf srv01 und in der DB wurde nichts geändert.

Zwei Ebenen: kommerziell Basis- oder Advanced-Instanz mit je 1 Opening Client und 1 Admin Client, zusätzliche Clients und Add-ons; technisch je Benutzer die Lizenz in UM002 (Named/Concurrent, full-use/basic-use, SSI license). Kommissionierwagen, Mobile, Put2Light und externe Lagerplätze setzen laut Preisliste die Advanced-Instanz voraus.

Ist-Stand srv01: ab 06.10.2026 licenseMode=DEVELOPMENT (vorher TRIAL); in ConsolidatedLicenseInformation steht -1 bei allen Typen (Bedeutung offen). Benutzer laut DB-Export 15./16.10.: 5 × CONCURRENT_BASIC, 2 × CONCURRENT_FULL.

Rollen im System (7): Administrator, LogiMat Admin, Customer, LogiMat Touch, Logimat Operator, Inventory Operator, LogiMat Mobile. Rollen können nur einschränken; basic-use begrenzt unabhängig von der Rolle; Superuser hebelt alle Profile aus.

| Rolle | Anwendung | Kurzbeschreibung |
| --- | --- | --- |
| Administrator | Desktop + Mobile | 419 Dialoge, fast keine LOGIMAT-Dialoge |
| LogiMat Admin | Desktop | 341 Dialoge, davon 152 LM; ohne Wareneingang/Warenausgang |
| Customer | Desktop | 117 Dialoge, LOGIMAT-Aufträge, Bestand, Benutzerpflege |
| LogiMat Touch | Touch | 70 Touch-Dialoge, alle Modi |
| Logimat Operator | Touch | 64 Dialoge, ohne Inventur |
| Inventory Operator | Touch | 55 Dialoge, nur Inventur |
| LogiMat Mobile | Mobile | keine Einschränkung hinterlegt |

Tab. 12: Rollen auf srv01 (Snapshot 16.10.2026)

In den Unterlagen nicht beschrieben Offen laut Recherche: Abbildung Opening/Admin Client auf SE072-Features, Bedeutung von -1, Liste der Desktop-Dialoge mit basic-use (UM004), Wirkung fehlender Add-ons (Erweiterte Berechtigungen, RFID-Login), Speicherort der Mobile-Einschränkungen, vollständige Widget-Einschränkungen, Dialogcodes für Permission Level und Data Access Profile.

Quelle: /workspace/recherche_themen_20261018/Rollen_Lizenzen/Rollen_Lizenzen_WAMAS_LS28_v1.0.md (22:45) und Matrix_Dialogrechte_je_Profil_SNAP20261016.csv

## 7.12 Stand 19.10.2026 (bis 14:08)

Am 19.10. wurde nach dem MHD-Kommissioniertest (Kap. 7.2) nichts mehr auf srv01 geändert. Der letzte Eintrag im Parameter_Protokoll ist 08:45 (PD0000000000000014). Erarbeitet wurden Freigabelisten, Nachträge und wiederverwendbare Arbeitsanleitungen (Skills):

| Uhrzeit 19.10. | Ergebnis | Datei |
| --- | --- | --- |
| 09:07 | Entwurf dieses Berichts v0.4 (Kap. 7.2, B27) | tmp_tb04/testbericht_v0.4.md |
| 11:02 | Freigabeliste für P2-STR/P2-KST: alle nötigen srv01-Änderungen zum Ankreuzen, Schritt 0 nur lesend, Rückbau | 00_Testplan/P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md |
| 11:40 | Checkliste-Nachtrag: 10 erledigte Punkte vom 18./19.10. mit Belegen, 4 offene | 00_Testplan/Checkliste.md |
| 12:06 | Rückbau-Freigabeliste in Blöcken 0–5 mit Pflichtreihenfolge (515 vor 70, 513 vor Nr. 4) zum Ankreuzen | 00_Testplan/Rueckbau_Freigabeliste_v0.1.md |
| 13:05 | Checkliste-Nachtrag: alte Punkte 3, 8, 9, 11 erledigt; 2, 4, 5, 6 offen | 00_Testplan/Checkliste.md |

Tab. 13: Ergebnisse 19.10.2026 ohne Systemänderung

Neue Skills (je ein Phase-2-Thema): WAMAS Kommissionierwagen am Touch testen (09:37), WAMAS Artikel am Touch anlegen (10:08), WAMAS MHD-Verhalten testen (10:38), WAMAS Artikelbilder laden (12:35), WAMAS Multi-Order und Tablarvorlagen am Touch (13:36), WAMAS Einlager- und Kommissionierstrategien testen (14:08).

Phase 2: Boxen anlegen, Einlagern, Auslagern, Tablar füllen, Tablarvorlage, LMB-Trennwände und Multi-Order sind seit 17.10. erledigt. Offen sind nur P2-STR/P2-KST (warten auf Freigabe) und P2-BILD-04 (Touch-Artikelbild, Entscheid zu imageDir).

Wartet auf Entscheid PD0000000000000014 quittieren oder abbrechen; Freigaben P2-STR/P2-KST; Kreuze in der Rückbau-Freigabeliste; imageDir für das Touch-Artikelbild; Sammeldruck WH004 und Logo-Upload; RAM-Tabelle srv01 (braucht die PowerShell-Ausgabe des Auftraggebers).

Quelle: Testlog_WAMAS_Dev.md 19.10.2026 09:07–14:08; Parameter_Protokoll.md (letzter Eintrag 19.10. 08:45)

## 7.13 Touch-Login-Hänger 19.10.2026 (Wiederholung)

Ab ca. 18:23 hing die Touch-Anmeldung wamasdev an A2/1 erneut im Ladesymbol. Mit Freigabe (18:33) zwei Thread-Dumps von rap-touch (PID 18816, 18:36:17 und 18:36:28) und Neustart nur „RAP Server (Touch)“ per BDeploy (18:38:02–18:38:07, neuer PID 19476). Desktop-RAP, Mobile-RAP und Server-Prozesse unverändert, keine Konfiguration geändert.

Gleicher Mechanismus wie am 18.10. (B15), diesmal hängt aber LmNextOpeningNotificationThread (statt LMBlockNotificationThread) in Display.syncExec; der alte UIThread wartet per join() ohne Timeout. Zusätzlich 33 verwaiste „JMS KickUser listener“.

Nach dem Neustart war die Anmeldung wieder möglich (Screenshots /workspace/screens/touch_nachrestart_1–4). Entwurf der Fehlermeldung an SSI: 00_Testplan/SSI_Fehlermeldung_Touch_Login_Haenger_v0.1.md (nicht versendet).

Quelle: Testlog 19.10. 18:36–18:55; Touch_Login_Haenger_Analyse.md; Parameter_Protokoll 19.10. 18:36–18:38

## 7.14 Duale Mengen (DM-01 bis DM-04, Tablar A2/2)

Mit Freigabe (21:38) Mengeneinheit KAR (Karton) in MD017 angelegt (21:41:55, Kurzbezeichnung ab 22:02 „KAR“) und Artikel TEST_WD_DM_01 mit 1 KAR = 50 PCS getestet. Der Import der Artikel TEST_WD_DM_01–03 per Telegramm wurde nicht durchgeführt (nur über die GUI DI002/DI014 möglich).

| Fall | Ergebnis | Status |
| --- | --- | --- |
| DM-01 | Boxen 29464762002-003 (VPV PCS, max 200) und -004 (VPV KAR, max 4) angelegt, 2 KAR in -004 eingelagert. Touch zeigt „2 Karto (50)“, keine Umrechnung in PCS. | bestätigt |
| DM-02 | 30 PCS in Box -003 (0/200): „Maximale Menge kann nicht übersteuert werden.“, nichts gebucht | nicht bestätigt (Fehler, Ursache offen) |
| DM-03 | 1 KAR aus -004 ausgelagert, Box -004 jetzt 1 KAR | bestätigt |
| DM-04 | 7 PCS entnehmen nicht möglich: KAR-Box zeigt in VPV PCS „0 PCS/150 PCS“, „Es ist nicht genügend Menge verfügbar“ | nicht möglich |

Tab. 13a: Duale Mengen

Ursachenanalyse DM-02 (nur lesend, 20.10. 03:45): Die Meldung ist eine Eingabeprüfung im Touch-Dialog und wird serverseitig nicht geloggt. Wahrscheinlichste Erklärung (Ableitung, nicht belegt): „# LME (max.)“ der Zuordnung für PKV1 ist 0 oder leer. Klärung mit SELECT S1 beim DB Experten offen.

Quelle: Testlog 19.10. 21:45–22:28; Duale_Mengen_Testplan_v0.3.md; DM02_Ursachenanalyse_v0.1.md; Parameter_Protokoll 19.10. 21:41–22:02

## 7.15 MHD-Restlaufzeit-Test K1 und Stand 20.10.2026

22:04 mit Freigabe (21:50) am Artikel BG-939999226698 „Resthaltbarkeitskontrolle bei der Kommissionierung“ an, Resthaltbarkeit 1,000 d.

PD0000000000000017 (1 Stk) reservierte trotzdem CH-MHD-1910 (MHD 19.10.). CH-MHD-1810 fiel nur heraus, weil PD014 sie schon reserviert hatte. Laut DB Experte wertet der Reservierungsdaemon OgItem.remLifeCheck nicht aus.

22:21–22:23 mit Freigabe (22:20) PD014 (CH-MHD-1810) und PD017 (CH-MHD-1910) am Touch kommissioniert. Der Touch zeigte keine Charge, kein MHD und keine Warnung. C22 (PD014) ist damit erledigt.

Stand 20.10.: Einziger Testbestand ist Box 29464762007-001-003 (1 Stk CH-MHD-2010, MHD heute). Ab 21.10. nur lesend prüfen, ob nach Ablauf automatisch gesperrt wird; die DB-Prüfung am 20.10. 08:3x wurde nicht durchgeführt (kein DB-Zugriff in diesem Lauf).

Quelle: Testlog 19.10. 22:04–22:23; MHD_Verhalten_Livetest.md; Parameter_Protokoll 19.10. 22:04

## 7.16 Stumatec-Beispielregal 123-45 (20.10.2026)

Kundendaten (Stumatec): Stock 1, Lager 23, Regal 45; gewünschte Kennung 123-45-<Reihe A–G>-<Spalte 01–21>.

Mit Freigabe (07:40) neue externe Lagerplatzgruppen angelegt, nichts Bestehendes geändert (Gruppen 01, 02, 03 unberührt): 12345 (ID 41, LM126-Generator, 147 Plätze mit Standardkennungen), S12345 (ID 42, Import, 2 Plätze Formattest), R12345 (ID 43, Import, 147 Plätze 123-45-A-01 bis 123-45-G-21).

Kontrolle LM127: Kennungen korrekt, Einlagerungs- und Kommissionierreihenfolge reihenweise (z. B. B-05 = 26).

Ergebnis: Das Kundenformat lässt sich per Import abbilden, der Generator allein nicht. Offen: Schritt-für-Schritt-Screenshots im Desktop-Client.

Quelle: Stumatec_Regal_123-45_Importformat_v0.1.md; Parameter_Protokoll 20.10. ~08:00–08:06; Testlog 20.10. 08:06–08:35

# 8 Befunde

| Nr. | Befund | Auswirkung |
| --- | --- | --- |
| B1 | LM071/LM080 „Abschliessen…“ und „Unterbrechen…“: SWTException Invalid thread access | Bedarfe im Web-Admin nicht abschliessbar |
| B2 | Einlagerbedarf lässt sich nicht wirksam stornieren; TR-Storno erzeugt sofort neue TR | SD_01/SD_02 bleiben auf A1 reserviert |
| B3 | Rück-Transportauftrag zuerst mit Ziel A2-1-001, danach korrigiert | systematisch (6 Wiederholungen) |
| B4 | Arbeitsmodus A2/1 stand ohne Protokoll auf INVENTORY; Touch zeigt „Keine“ | Tablar kam nicht an die Öffnung |
| B5 | Speicherengpass SQL Server (RESOURCE_SEMAPHORE), srv01 1,6 GB von 32 GB frei | Hänger im Admin |
| B6 | Touch-Abmeldung hängt (Spinner), Reload nötig | Bedienung |
| B7 | LM108 einmal mit Client Error, Wert trotzdem gespeichert | Bedienung |
| B8 | LM114 Verzeichnisauswahl „Not supported in RAP“ | Bilder nur per Upload-Workaround |
| B9 | Express-Auftrag bei Multi-Order nicht vorrangig gebucht | Priorisierung prüfen |
| B10 | Mehrere WAMAS-Tabs führen zu Session Timeout | nur ein Tab verwenden |
| B11 | RM100 (aus MD001) ignoriert in RM010 „Aktiviert“, nimmt erste kriterienlose Zuordnung nach ID | Konfigurationswahl nur über Zeilentausch steuerbar |
| B12 | RM100 Druckerliste leer, wenn das Terminal keinen Standard-Lagerstandort hat (MD022) | kein Druck möglich |
| B13 | WAMAS nutzt Drucksystem-ID als LPR-Host und Queue; lpr.exe muss auf dem Server installiert sein | Kundeneinrichtung |
| B14 | Artikeletikett 4802: Barcode nur Nullen | Ursache: kein GTIN-Alias, : im Layout (Kap. 7.6) |
| B15 | Touch-Login hängt: SerializableLock von altem Session-Shutdown gehalten (LMBlockNotificationThread in syncExec) | Touch unbenutzbar bis Neustart rap-touch; an SSI melden |
| B16 | RM005-Duplikat teilt Senke mit dem Original; Löschen des Kanals in der Kopie (17.10.) entfernte Senke 115 der Standard-Konfiguration | Standard ohne Druck-Kanal; am 18.10. mit Senke 139 ersetzt |
| B17 | „Lagern“ am manuell angeforderten Tablar = Inventurbuchung, kein Etikett; WLSSTOCKADJ002 → CONVERROR | kein Etikett, Host-Meldung fehlerhaft |
| B18 | Einlagerstrategie RECV: bevorzugter Boxtyp gewinnt (SD001 auf A1) | Bestand nicht auf A2 |
| B19 | Einlagern mit Bedarf druckt kein Etikett; Bestandsetikett nur bei Kommissionierstart mit SN-Kreis | Etikett beim Einlagern nur per Knopf/Projektentwicklung |
| B20 | LogiMat-Kommissionierbedarfe: kein Klient/Lagerstandort abgeleitet | nur generische RM010-Zuordnungen greifen |
| B21 | WLSSD003 bei interfaceMode ERP_2_7_0 abgelehnt, Wiederholung jede Minute | extLuId per Telegramm nicht nutzbar |
| B22 | Packliste (Zuordnung 82) ERROR, Senke 114 ohne Drucker | bei jeder Kommissionierung ein Fehlerdokument |
| B23 | Kein Kommissionierlieferschein (512) nach Kommissionierung, auch mit printDeliveryNote=1 | Lieferschein fehlt |
| B24 | Kommissionierwagen: getippter Wagen-Scan kommt nicht beim Server an; ohne Wagenankunft kein Tablarabruf | Test nur mit FW028 vorübergehend false |
| B25 | Wagenname max. 10 Zeichen | Namenskonvention |
| B26 | Touch A2/1: Session Timeout (ab 15:24) und „Server Error – The application terminated unexpectedly“ (ab ca. 18:44) | Neustart des Touch nötig |
| B27 | MHD: Ohne Restlaufzeitprüfung (remLifeCheck=0, sqa_bbDateComparison=IRRELEVANT) reserviert WAMAS für einen Bedarf ohne Chargenvorgabe die abgelaufene Charge zuerst (PD0000000000000014 → CH-MHD-1810, MHD 18.10.); Touch zeigt kein MHD und keine Warnung | abgelaufene Ware wird kommissioniert, wenn keine Restlaufzeit gepflegt ist |
| B28 | Touch-Login-Hänger wiederholt (19.10. ab 18:23), diesmal mit LmNextOpeningNotificationThread in syncExec; 33 verwaiste JMS-KickUser-Listener | wie B15: Neustart rap-touch nötig; an SSI melden |
| B29 | Duale Mengen: Eine Box gehört immer zu genau einer Verpackungsversion; keine Umrechnung KAR → PCS bei der Entnahme, kein Anbruch | Stück und Karton brauchen getrennte Boxen |
| B30 | DM-02: Einlagern 30 PCS in leere PCS-Box (0/200) → „Maximale Menge kann nicht übersteuert werden.“, nicht geloggt | PCS-Box nicht befüllbar; Ursache offen (SELECT S1) |
| B31 | MHD: Resthaltbarkeitskontrolle 1 d am Artikel wirkungslos, PD017 reserviert CH-MHD-1910 (MHD 19.10.) | abgelaufene Ware trotz Restlaufzeit-Einstellung kommissioniert |
| B32 | LM126-Generator erzeugt nur Standardkennungen; Kundenformat 123-45-A-01 nur per Import | Kundenregale per Import anlegen |

Tab. 14: Befunde

Quelle: Testlog 17.10. 08:54–23:57 und 18.10. 11:45–19:31; Parameter_Protokoll 18.10. 09:14–18:38; Doku_Notizen; Etiketten_Ausloeser_Analyse.md

# 9 Geänderte Einstellungen und Rückbau

## 9.1 Änderungen am 18.10.2026

| Zeit | Bereich | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 09:42–09:57 | RM005 „LogiMat picking delivery note“ | neuer Druck-Kanal Senke 139 (Ersatz 115); Sprache nur ger |
| 09:48–09:55 | UM002 | Benutzer wamasdev (Desktop, WLS Touch, Mobil) |
| 10:03–10:38 | RM003/RM005/RM010 | Layout 542/543, Konfig „TEST_WD stock label 300 57x51“ (Senke 140), Zuordnung 514 |
| 11:15 | LM051 A2/1 | altes Terminal 64 entfernt |
| 11:58–12:01 | srv01 BDeploy | Thread-Dump und Neustart „RAP Server (Touch)“ |
| 12:08–12:22 | Touch A2 Tablar 7, BG-939999226698 | 20 Boxen LMB821, Boxtyp LMB821_99, Fachzuordnung, „Etikett automatisch drucken“ an, MHD-Bestand |
| 13:00–13:05 | MD002/LM084 | Testartikel BG-MHD-A2-001 |
| 14:05–17:20 | RM003/RM005 | Layouts 545/546/549 und 547/548, Konfigs „TEST_WD picking label …“ (Senke 141) und „TEST_WD item label …“ (Senke 142) |
| 14:17/15:17 | RM010 | Zuordnung 515 neu, ab 15:17 */* |
| 14:25 | MD002 BG-MHD-A2-001 | Kommissionieretikett drucken: Immer |
| 14:55 | RM010 70 | deaktiviert |
| ~16:31/16:32 | RM010 Nr. 4 / 513 | Nr. 4 deaktiviert; 513 auf */* und Item-Konfig |
| ~17:43/17:46 | MD017 / LM153 | Bedarfstyp TEST_WD_KOMM_WAGEN, Wagen TEST_WD_01 |
| 18:27:25 / 18:34:50 | FW028 | waitArrivalAtOpening false, zurück auf true |
| 19:48–20:00 | Touch LM007/LM011 | 10 Hauri-Artikel |

Tab. 15: Änderungen 18.10. laut Parameter_Protokoll (Testbedarfe SD/PD siehe Kap. 7.3/7.4)

## 9.2 Offener Rückbau (Rueckbauliste_v0.4/v0.5)

Nichts davon ist zurückgebaut. Jeder Rückbau nur mit Freigabe; Reihenfolge und Behalten/Löschen entscheidet der Auftraggeber.

| Nr. laut Liste | Objekt | Rückbau-Vorschlag |
| --- | --- | --- |
| A14 | RM010 70 „LogiMat picking label“ deaktiviert | wieder aktivieren, nachdem 515 gelöscht ist (dringend) |
| A16/A17 | RM010 Nr. 4 deaktiviert, 513 umgestellt | 513 zurückstellen oder löschen, dann Nr. 4 aktivieren (dringend) |
| A1 | RM010 80 „LogiMat picking delivery note“ deaktiviert | wieder aktivieren |
| A4/A5 | RM010 Zeilen 4/8 getauscht | zurücktauschen oder ZPL behalten (Entscheid) |
| A6/A7 | MD017 „Kommissionieren“ Lieferschein ja; Klient-Adresse | nein bzw. leeren |
| A8 | LM053 Pos 16 ItemImageS | entfernen |
| A9/A11 | LM051 Terminal A2/1; MD022 Terminal 81 | Entscheid; leeren, wenn nicht gebraucht |
| A15 | BG-939999226698 Boxtyp, Etikett automatisch | nach MHD-Test (26.10.) zurück |
| W1–W7 | Windows srv01/Sobo (LPR-Port, Port-Monitor, hosts, LPD, Freigabe, Registry) | erst nach Ende der Drucktests |
| B1–B7 | Drucker TEST_WD_ZD410, RM017, Zuordnungen 512–515, Konfigs, Layouts 542/543 und 545–549, Nummernkreis 575, Benutzer wamasdev | löschen (515 zuerst), nur eigene Senken 140–142; Nummernkreis prüfen; Benutzer erst nach Testende |
| C1–C20 | Testartikel, Boxen, Vorlage, Partner, Bedarfe SD001–SD008, PD006–PD013, MHD-Bestand, Bedarfstyp TEST_WD_KOMM_WAGEN, Wagen TEST_WD_01 | ausbuchen/abschliessen/löschen nach Entscheid |

Tab. 16: Offener Rückbau (Auszug)

Erledigt bzw. behalten: A2 (Senke 139 behalten), A3 (nur ger behalten), A10 (Arbeitsmodus ALL), A12 (Terminal 65 unverändert), A13 (Neustart, nur Info), A18 (FW028 zurückgestellt).

Neu in Rueckbauliste_v0.5 (C21): die 10 Hauri-Artikel vom 18.10. 19:48–20:00 (Liste Kap. 7.10), behalten für Schulung oder sperren/löschen, nur mit Freigabe.

Die Lücke „DOs für PD012/PD013“ aus v0.4 ist durch den Protokolleintrag 18:38 geschlossen.

Reihenfolge Bei LogiMat-Bedarfen greifen nur generische Zuordnungen. Zuerst die eigene generische Zuordnung (515 bzw. 513) löschen oder zurückstellen, dann den Standard (70 bzw. Nr. 4) wieder aktivieren. Bei RM005 nur Senken löschen, die ausschliesslich der Kopie gehören (140, 141, 142); 111, 113, 134 und 139 nie.

Quelle: Rueckbauliste_v0.4.md (18.10.2026 19:05), Rueckbauliste_v0.5.md (19.10.2026); Parameter_Protokoll 18.10. 18:38–20:10

## 9.3 Änderungen am 19./20.10.2026

| Zeit | Bereich | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 19.10. 18:36–18:38 | srv01 BDeploy | Thread-Dump und Neustart „RAP Server (Touch)“ |
| 19.10. 21:41:55 / 22:02 | MD017 | Mengeneinheit KAR neu; Kurzbezeichnung „Karto“ → „KAR“ (C23, C25) |
| 19.10. ~21:53–21:57 | Touch A2/2 | Boxen 29464762002-003/-004, 2 KAR eingelagert (C24) |
| 19.10. 22:04 | MD002 BG-939999226698 | Resthaltbarkeitskontrolle an, 1,000 d (C26) |
| 20.10. ~08:00–08:06 | LM126 / Import | ext. Lagerplatzgruppen 12345, S12345, R12345 neu (C27) |

Tab. 16a: Änderungen 19./20.10. laut Parameter_Protokoll

# 10 Offene Punkte

1.	Einlager- und Kommissionierstrategien live testen (P2-STR, P2-KST), „Kommissionieren“ manuell gegenüber SHPG automatisch. Änderungen stehen zum Ankreuzen in P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md.

2.	Kommissionierlieferschein klären: weiterhin nicht erzeugt (PD006 „Could not determine report configuration“, Wagen-Test ohne 512).

3.	Packliste: Senke 114 ohne Drucker erzeugt bei jeder Kommissionierung ein ERROR-Dokument (keine Änderung gemacht).

4.	Weitere ZPL-Etiketten 57 × 51 als deutsche TEST_WD_-Kopien (Einlagerung, Lagerplatz, LE, Bestand); Kommissionier- und Artikeletikett sind bestätigt.

5.	Bestandsetikett: Testablauf mit SN-Kreis und snPrint (Analyse Kap. 1.4), nur mit Freigabe; für Etikett mit Menge, Charge, MHD und SN bzw. beim Einlagern Anfrage an SSI (Projektentwicklung) vorbereiten.

6.	MHD-Test auswerten: keine automatische Sperre (SM022), abgelaufene Charge CH-MHD-1810 wird reserviert (B27); Pick PD0000000000000014 am Touch quittieren und Buchung prüfen (C22, Entscheid Marek); Gegenprobe mit Restlaufzeit am Artikel nur mit Freigabe; Testende 26.10.; Entscheid zu SD001 (A1).

7.	Herkunft der 4 offenen Einlagerbedarfe (Touch-Dashboard „Einlagerung: 4“) lesend prüfen; Touch A2/1 nach „Server Error“ neu starten.

8.	Applikationsfehler Touch-Login-Hänger (B15) an SSI melden.

9.	Kommissionierwagen mit echtem Scanner testen (Wagenankunft ohne FW028-Änderung).

10.	Hauri-Artikel: Liste im Parameter_Protokoll nachtragen (im Bericht aus DB-Prüfung 20:02); Rückbau entscheiden (C21).

11.	Rollen/Lizenzen live nur lesend prüfen (SE072, UM016, UM004, UM017); offene Fragen an SSI (Kap. 7.11).

12.	Kundenlogo-Layout hochladen und testen; Sammeldruck Lagerplatzetiketten; Touch-Artikelbild (P2-BILD-04).

13.	Alte Bedarfe SD_01/SD_02 auf A1, RAM-Tabelle srv01, Rückbau (dringend A14, A16/A17) nach Rueckbau_Freigabeliste_v0.1.md.

14.	DM-02 klären (SELECT S1 beim DB Experten), danach DM-Rückbau C23–C25 nur mit Freigabe.

15.	MHD: Box 29464762007-001-003 ab 21.10. nur lesend auf automatische Sperre prüfen; Ideen K3/K4 (Bedarf mit MHD-Vorgabe, MHD-Regel LM053) nur mit Freigabe; Rückbau C26.

16.	Stumatec: Schritt-für-Schritt-Screenshots Desktop-Client, Mail an Stumatec über den Emails-Bot, Rückbau der Testgruppen 12345/S12345 (C27) nur mit Freigabe.

17.	Diesen Bericht v0.5 als DOCX/PDF im SSI-Design erzeugen.

Quelle: Testbericht v0.2 Kap. 9; Testlog 18.10./19.10.; Parameter_Protokoll; Rueckbauliste_v0.4; MHD_Verhalten_Livetest.md

# 11 Stolperfallen

Datei-Import über DI014 nur mit Upload-Knopf; ein direkter Pfad wird vom Server nicht gelesen.

In Zahlenzellen springt der Cursor nach der ersten Ziffer; Menge erst nach Feldverlassen übernommen. In LM081/LM082 wurden Werte einmal in falsche Felder getippt (Menge, MHD, Reservierungsnummer) und vor dem Speichern korrigiert.

Neue Artikel über Neu (vereinfacht)… (MD089) anlegen; MD002 „Neu…“ blieb gesperrt.

Ladehilfsmittel duplizieren: Kubaturzuordnung von Hand umstellen.

RM003: ZPL-II-Layouts nur als blanke .zpl importieren (ZIP wird abgelehnt); jeder Import legt eine neue Layoutzeile an. Gedruckt wird, worauf die Konfiguration zeigt.

RM005-Duplikate: erst neuen Kanal anlegen, dann übernommenen entfernen; geteilte Senken nicht löschen.

Nach jeder Parameteränderung am Touch ab- und wieder anmelden.

Desktop und Touch nicht im selben Browserprofil auf localhost betreiben (gemeinsames JSESSIONID).

Ext.Ref-Schlüssel in LM072 genau prüfen (PD010: „TES“ statt EXTREF).

# 12 Praxisbeispiele

## 12.1 Auftrag mit externer LE und Fehlposition

PD_02 mit drei Zeilen (eine ohne Bestand): Pick mit externer LE TEST_WD_K4712, LE auf A2 zwischengelagert, Nachschub SD_04 eingelagert, Zeile 3 nach etwa 10 Minuten automatisch nachreserviert und kommissioniert, Auftrag FINISHED.

## 12.2 Kommissionieretikett 57 × 51 auf dem ZD410

1.	Einlagerbedarf SD004 (BG-MHD-A2-001, CH-D3-2110, SN-D3-0004) über LM081 anlegen und am Touch A2/1 einlagern.

2.	Zuordnung 515 in RM010 generisch (*/*) stellen, Standard 70 deaktiviert lassen.

3.	Kommissionierbedarf PD009 über LM072 mit EXTREF TEST_WD_KOMM_LBL_04 anlegen, am Touch kommissionieren, LM108 → TEST_WD_LE_0004, LM025 mit 0 bestätigen.

4.	Ergebnis: DO 91, Layout 545, Sprache ger, Senke 141 → ZD410 FINISHED 15:22:26, alle Platzhalter gefüllt.

Quelle: Parameter_Protokoll 18.10. 15:17–15:25

# 13 Nachtrag v0.6: Tests und Stand 21.–25.10.2026

Quelle: Testlog_WAMAS_Dev.md, Parameter_Protokoll, Rueckbauliste_v1.0.md. Nur belegte Ergebnisse; offene Punkte sind als offen markiert.

## 13.1 Kommissionieretiketten je Bedarfstyp (21.10.2026)

Getestet ohne Kommissionierwagen mit PD-ETI-K2/-K3 (Kommissionieren) und PD-ETI-S2/-S3 (SHPG), InSPM 2008–2011, 17:26–17:27; alle 4 Kommissionieretiketten auf dem ZD410 gedruckt (Foto Marek 17:29).

PD-ETI-KW-20261021 (Typ TEST_WD_KOMM_WAGEN) von Marek storniert; LogiShipLu für Wagen TEST_WD_01 wurde NICHT eingetragen (kein Rückbau nötig; Rueckbauliste C35 dadurch aufgehoben).

Fehlimporte InSPM 2004–2007: demandNo hat 21 Zeichen, WAMAS erlaubt max. 20.

Befund offen: Feld AUFTRAG im Layout 549 schneidet die letzte Ziffer ab; Lieferschein der Kommissionierung wird nicht verteilt.

Bericht: 00_Testplan/Etikettentest_Kommissionieretiketten_v1.0.md.

## 13.2 HP-M277-Drucktest Packliste (21.10.2026)

Zweite RM017-Zeile (LogiMat, alle *, Drucker TEST_WD_HP_M277) ergänzt, ZD410-Zeile unverändert.

PD-HP-01-20261021 (InSPM 2012) an A2/1 kommissioniert, LE TEMP000000132.

RM023 141 Kommissionieretikett an ZD410 FINISHED; RM023 142 Packliste an HP M277dw FINISHED. Routing über die zweite RM017-Zeile funktioniert.

Offen: Packliste wird zusätzlich in eng-US erzeugt (RM018 192 eng-US, 193 ger). Vorgabe Marek: nur Deutsch. Änderung an RM005 nur mit Marek-OK. Ergebnis PD-HP-03 noch nicht ausgewertet.

## 13.3 Eigentümermodelle Stumatec/Studerson (22.–23.10.2026)

22.10.: MD018 Partner pSTUMATEC/pSTUDERSON neu, als Wareneigentümer beim Klienten DEFAULT ergänzt; Name DEFAULT in MD017 „TEST_WD Stumatec AG“.

Befund Marek 22.10.: Am Touch kann bei manueller Einlagerung kein Wareneigentümer gesetzt werden. Eigentümertrennung nur über Einlagerbedarfe mit Eigentümer.

23.10. 11:47: Einlagerbedarfe SD-OWN-STM/-STD-20261023 per DI014 importiert, InSPM 2016/2017 Fertiggestellt (erster Versuch 2014/2015 Fehler: noteNo 19 > 18 Zeichen).

23.10. 12:02: LM056 Terminal 66 an A2/Öffnung 1 entfernt (Marek-OK), Touch neu gebunden.

Offen: Einlagerung SD-OWN-STM/-STD an A2/1, Bestand je Eigentümer, Kommissionier- und Inventurtest je Eigentümer; Modelle 1–3 live belegen.

Kundenanleitung: Entwurf v0.2 (DOCX/PDF, SSI-Design, 17 Seiten) liegt auf Sobo C:\Dev\Anleitungen\Klient_Lieferant_Partner\Eigentuemermodelle_Entwurf; echte WAMAS-Screenshots fehlen noch (Screenshot_Checkliste_Eigentuemermodelle_v0.1.md, 10 Bilder, 2 davon brauchen den srv01-Touch).

## 13.4 Verfügbarkeit srv01

23.10. 08:06–11:40: Tailscale „Logged out“ nach Box-Neustart, Login durch Marek.

23.10. ca. 14:05–15:10 und ab ca. 15:35: WAMAS nicht erreichbar bzw. Touch „Server Error – The application terminated unexpectedly“; 17:13 kurz wieder HTTP 200.

25.10. ab 13:17 (geprüft bis 14:16): localhost:18081/18082 Timeout; Tailscale-Ping zu srv01 nur über DERP fra, „direct connection not established“. Keine Tests möglich.

## 13.5 MHD-Test

Routine „MHD-Ablauf-Test täglich (bis 26.10.)“ läuft werktags 08:30; letzte Ausführung 23.10. Auswertung am 26.10. fällig (abhängig von srv01).

# 14 Nachtrag v0.7: Tests und Stand 25.10.2026 (Nachmittag und Abend)

Quelle: Testlog_WAMAS_Dev.md, Einträge 25.10.2026 15:40–19:45 und 26.10.2026 08:10; Mandanten_Stumatec_Studerson/Import_Eigentuemer_DEFAULT_20261025/README.md. Nur belegte Ergebnisse; offene Punkte sind als offen markiert.

## 14.1 Verfügbarkeit srv01 am 25.10.2026

15:39 wieder erreichbar (localhost:18081/18082 HTTP 200). Danach wechselnd: 16:09 und 18:15 Timeout (8 s), 16:39, 17:10, 17:43, 19:16 HTTP 200, 18:44 und 19:39 HTTP 302 (Login-Weiterleitung).

26.10. 08:10: erreichbar (HTTP 302).

Tests auf srv01 waren ab 25.10. wieder erlaubt (stehende Freigabe Marek für Login, Touch-Reload und rap-touch-Restart).

Quelle: Testlog 25.10. 15:40–19:40, 26.10. 08:10

## 14.2 Einlagerung SD-OWN-20261023 und ADR01 (15:34–16:40)

15:34–15:42 (Hauptagent, Touch A2/1): SD-OWN-STD-20261023 (TEST_WD_ART_09, 3 PCS, LE TEMP000000139) und SD-OWN-STM-20261023 (3 PCS, LE TEMP000000138) eingelagert und bestätigt, Tablar retourniert. Belege: /workspace/mandanten_modell4_20261025/01–07*.png.

Danach zeigte der Touch den alten Bedarf TEST_WD_SD_P2_ADR01/1 (TEST_WD_ART_05, 2 PCS). ADR01 wurde anschliessend am Touch A2/1 eingelagert (LE TEMP000000092; Belege 08–10*.png). ADR02 blieb unbearbeitet.

MD002 „Zeitbezogener Zugriff“ nur gelesen (mhd_test2_20261025/screens_md002/01–04*.png, MD002_TimeBasedAccess_Notiz.txt).

LM051: A2/1-Terminal mit Mareks OK geleert (11_*.png), Touch neu an A2/1 gebunden (12_*.png); 16:45 erneut geleert (13_*.png), kein A2-Rebind. Der Stumatec-Agent arbeitete parallel am Touch A1 an der Varianten-Demo STM-VAR-DEMO (stumatec_variante_demo/*.png).

Quelle: Testlog 25.10. 16:10, 16:40, 17:12

## 14.3 SD-OWN-Neuimport 25.10.2026 (DI014/DI002)

Grund: Der Import vom 23.10. (InSPM 2014/2015) endete mit ERROR, weil noteNo 19 Zeichen hatte (max. 18).

Neuimport mit Mareks OK (~17:26) über DI002 → Dateien importieren… (DI014), UTF-8, Quelle HOST, Kontrolle in DI002.

Ergebnis 17:33: InSPM 2102 SD-OWN-STM-261025 und 2103 SD-OWN-STD-261025 Fertiggestellt (Beleg 08b_DI002_Import_SD-OWN-261025.png).

| Datei | demandNo (18 Z.) | noteNo (16 Z.) | Eigentümer |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_…STM…_WLSSD002.json | SD-OWN-STM-261025 | LS-OWN-STM-261025 | pSTUMATEC |
| 02_…STD…_WLSSD002.json | SD-OWN-STD-261025 | LS-OWN-STD-261025 | pSTUDERSON |

Tab. 17: Importdateien Import_Eigentuemer_DEFAULT_20261025 (je 3 PCS TEST_WD_ART_09)

Regel bestätigt: demandNo ≤ 20 Zeichen, noteNo ≤ 18 Zeichen.

Ablage: 00_Testplan/Mandanten_Stumatec_Studerson/Import_Eigentuemer_DEFAULT_20261025/.

Quelle: Testlog 25.10. 17:43; README.md im Importordner

## 14.4 Einlagerung SD-OWN-261025 am Touch A2/1 (~17:48)

A2 mit Mareks OK neu gebunden (12_*.png), danach SD-OWN-STM-261025 und SD-OWN-STD-261025 am Touch A2/1 eingelagert, je 3 PCS TEST_WD_ART_09 (09a/09b, ~17:48).

Danach LM051 zurückgestellt: A2-Terminal geleert, A1/1 = Terminal 121 (Stumatec) (13_*.png, 17:51).

Bestand nach Einlagerung (SM022, 10c, 17:52; DB): beide Aufträge FINISHED.

| Eigentümer | Lagerplatz | Bestand TEST_WD_ART_09 |
| --- | --- | --- |
| pSTUMATEC | A2-1-008 | 6 PCS |
| pSTUDERSON | A2-1-003 | 6 PCS |

Tab. 18: Bestand je Wareneigentümer nach 17:48

Abb. 1: SM022 Bestand TEST_WD_ART_09 nach Einlagerung SD-OWN-261025 (17:52)

Belegbilder Wareneigentümer: 05b pSTUDERSON (6 PCS A2-1-003) und 05c pSTUMATEC (6 PCS A2-1-008), LM051-Stand A1/A2 14_LM051_A1_A2_Stand.png (18:48), alle unter /workspace/mandanten_modell4_20261025/screens_checkliste_v03/.

Bestand pSTUDERSON vor 17:48 Der Testlog 17:43 nennt für Bild 05 STUDERSON „Bestand 0, alter Import ERROR“, obwohl um 15:34–15:42 auch SD-OWN-STD-20261023 mit 3 PCS eingelagert wurde. Nach 17:48 sind für beide Eigentümer je 6 PCS belegt. Der Zwischenstand ist in den Quellen nicht aufgelöst.

Quelle: Testlog 25.10. 17:43, 18:20, 19:17

## 14.5 Kundenanleitung Eigentümermodelle (How-to v0.3 und v0.4)

v0.3: WAMAS_Eigentuemermodelle_How-to_deDE_v0.3.docx/.pdf (SSI-Design, 21 Seiten), Box: Mandanten_Stumatec_Studerson/Entwurf_DOCX_v0.3/; Sobo: C:\Dev\Anleitungen\Klient_Lieferant_Partner\Eigentuemermodelle_Entwurf\ (Testlog 18:45).

v0.4: WAMAS_Eigentuemermodelle_How-to_deDE_v0.4.docx/.pdf (21 Seiten) mit Bildern 05b/05c, Box: Mandanten_Stumatec_Studerson/Entwurf_DOCX_v0.4/; Sobo: gleicher Ordner (~18:53).

Grundlage: Anleitung_Eigentuemermodelle_Gesamtentwurf_v0.3.md/v0.4.md (Kap. 6.3/6.4/6.6 belegt) und Screenshot_Checkliste_Eigentuemermodelle_v0.3.md.

How-to v0.5 (Varianten STM-VAR-DEMO): laut Journal ~20:35 vorbereitet, aber pausiert, weil Mareks Chat-Screens nicht als PNG auf die Box kommen.

Quelle: Testlog 25.10. 17:12, 18:20, 18:45, 19:17; 26.10. 08:10

## 14.6 Status ADR02 (19:19, nur lesend)

Bedarf TEST_WD_SD_P2_ADR02 in LM080: Hauptstatus Aktiv, Fortschritt 25 %, Einlagerbedarfstyp RECV, zugeordnet touch, Scheinnummer LS-ADR02, Systempartner HOST.

Tablar-Retour an A2 ist unbestätigt. LM051 um 19:17: A2-Terminal leer (17_LM051_Stand_1917.png).

Abb. 2: LM080 Status TEST_WD_SD_P2_ADR02 (25.10.2026 19:19)

Quelle: Testlog 25.10. 19:40; Bild 16_ADR02_Desktop_Status.png

## 14.7 Phase 2: Strategien-Iststand (~19:45, nur lesend)

Desktop-Screens unter 00_Testplan/Strategien_Screens_20261025/; DB-Auszug (DB Experte) unter C:\Users\marek\agent-tools\strategien_iststand_20261025_1940\ (Criteria 91, Cfg 10 PRODUCT, Abc 6, StorageDemandType 3 × RECV, PickingDemandType 7, TEST_WD* 17 ohne storageStrategy).

| Bereich | Iststand |
| --- | --- |
| LM145 Lagerreservierungsstrategien | 10 PRODUCT-Strategien, keine CUSTOM. Nur TRANSPORT hat OrderByTrayABC und OrderByStorageModifiedAt DESC; intern zuerst OrderByPreferTraysOverweight. |
| MD017 Einlagerbedarfstyp | Nur RECV sichtbar. Spalte „Lagerreservierungsstrategie“ fehlt in der UI; laut DB TRANSPORT, extern LOWEST_STOCK_EXTERN. |
| MD017 Kommissionierbedarfstypen | Kommissionieren, SHPG, TEST_WD_KOMM_WAGEN: Reservierung „Transport“ (= TRAY_MOVEMENT), Zeitzugriff FIFO. |
| Artikel | Alle 17 TEST_WD*-Artikel ohne Artikelstrategie; Einlagerung folgt damit dem Bedarfstyp RECV = TRANSPORT. |

Tab. 19: Strategien-Iststand Desktop und DB, 25.10.2026 ~19:45

Abb. 3: LM145 Lagerreservierungsstrategien (10 PRODUCT)

Abb. 4: MD017 DEFAULT Kommissionierbedarfstypen

Weitere Screens: 19/19b/19c (Kriterien TRANSPORT, STORAGE, OPERATIONS), 20 (MD017 Einlagerbedarfstypen), 21b (Kommissionierbedarfstypen, Zeitzugriffsmodus).

Keine Parameteränderung, kein A2-Rebind. Live-Strategietests (P2-STR/KST) erst nach Freigabeliste und Marek-OK.

Quelle: Testlog 25.10. 19:45

## 14.8 Offene Punkte und Blocker (Stand 26.10.2026 08:10)

1.	Live-Strategietests P2-STR/P2-KST und Multi-Order am Touch: warten auf Mareks OK für das erneute Binden von A2 (A2-Rebind) und auf die Freigabeliste (P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md).

2.	ADR02 (TEST_WD_SD_P2_ADR02): Tablar-Retour an A2 unbestätigt, Bedarf weiter Aktiv 25 %.

3.	How-to Eigentümermodelle v0.5 (Varianten STM-VAR-DEMO) pausiert, bis Mareks Screens als PNG auf der Box liegen.

4.	MHD-Ablauf-Test: Auswertung am 26.10. 08:30 fällig (erledigt, siehe Kap. 15).

Quelle: Testlog 26.10. 08:10

# 15 MHD-Livetest: Abschluss und Schlussfazit (18.–26.10.2026)

Quelle: MHD_Verhalten_Livetest.md (Läufe 19.10.–26.10.2026, Schlusszusammenfassung 26.10.2026 08:38); Testlog_WAMAS_Dev.md 26.10.2026 08:41; Auftrag Marek 26.10.2026. Der Test ist abgeschlossen, die tägliche Routine wurde nach dem Lauf am 26.10. gelöscht.

## 15.1 Testaufbau und Verlauf

Testbestand (gebucht 18.10.2026 12:19–12:22): Artikel BG-939999226698, A2 Tablar 7 (LE 29464762007, Platz A2-1-012), Fächer -001-001/-002/-003, je 1 Stück (Kap. 7.2, Tab. 6).

Chargen CH-MHD-1810 / CH-MHD-1910 / CH-MHD-2010 mit MHD 18.10. / 19.10. / 20.10.2026, Seriennummern SN-MHD-1810/1910/2010.

| Datum | Ereignis | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 19.10. 08:45–08:49 | PD0000000000000014 ohne Chargenvorgabe | Res. 199 auf CH-MHD-1810 (1 Tag abgelaufen), Bewertung 100, keine Sperre |
| 19.10. 22:04–22:23 | K1: Resthaltbarkeitskontrolle 1 d am Artikel, PD0000000000000017 | Res. 200 auf CH-MHD-1910 (MHD-Tag); PD014/PD017 am Touch kommissioniert |
| 20.10. | Routine | nur noch Box -001-003 (CH-MHD-2010, MHD heute) |
| 21.10. 08:04 | DB-Prüfung DB Experte (lesend) | keine automatische Sperre, keine Umklassifizierung über Nacht |
| 23.10. / 26.10. | Routine (22.10. fehlgeschlagen) | Stand unverändert, kein neuer Kommissioniertest |

Tab. 20: Verlauf MHD-Livetest auf srv01 (wms28_prod)

Quelle: MHD_Verhalten_Livetest.md, Läufe 19.10.–26.10.2026

## 15.2 Schlussfazit

| Nr. | Ergebnis | Beleg |
| --- | --- | --- |
| 1 | WAMAS sperrt abgelaufene Ware nicht automatisch: kein MHD-Ablaufjob, keine Umklassifizierung, Status und Bewertung bleiben unverändert | DB Experte 21.10. 08:04 |
| 2 | Die Reservierung arbeitet FEFO und nimmt abgelaufene Chargen zuerst | Res. 199 auf CH-MHD-1810 (B27) |
| 3 | Die Resthaltbarkeitskontrolle am Artikel (K1, 1 d) greift nicht: Der L&S-Reservierungsdaemon wertet OgItem.remLifeCheck nicht aus | PD017 → CH-MHD-1910 am MHD-Tag (B31) |
| 4 | Der Touch zeigt beim Kommissionieren keine Charge, kein MHD und keine Warnung | PD014/PD017, 19.10. 22:21–22:23 |

Tab. 21: Schlussfazit MHD-Livetest

Restbestand: 1 Stück CH-MHD-2010 (SN-MHD-2010, seit 21.10. abgelaufen) in Box 29464762007-001-003. CH-MHD-1810/1910 wurden am 19.10. ausgelagert, Boxen -001-001/-002 sind leer.

Rückbau: C26 bleibt (Resthaltbarkeitskontrolle aus/0); A15 (Boxtyp, „Etikett automatisch drucken“ am Artikel) laut Rückbauliste nach Testende, nur mit Freigabe.

Folge für den Betrieb Ohne zusätzliche Massnahme wird abgelaufene Ware bei Bedarfen ohne Chargenvorgabe bevorzugt kommissioniert, und der Bediener am Touch erkennt das nicht.

Quelle: MHD_Verhalten_Livetest.md, Schlusszusammenfassung 26.10.2026

## 15.3 Empfehlung und weiteres Vorgehen

Da WAMAS keine wirksame Standardfunktion bietet, muss abgelaufene Ware ausserhalb der Reservierungslogik behandelt werden. Zwei Wege:

1.	Organisatorisch oder per Bestandsklassifizierung/Sperre: abgelaufene Ware regelmässig ermitteln und manuell sperren bzw. umklassifizieren (Empfehlung aus der Schlusszusammenfassung). Offene Ideen K3/K4 (Bedarf mit bbDate, MHD-Regel LM053) nur mit Marek-OK.

2.	Aktueller Kundenwunsch (26.10.2026): Cronjob erzeugt einen Kommissionierauftrag statt einer Sperre. Ein zeitgesteuertes Skript ermittelt die abgelaufenen Bestände und legt dafür einen Auslager- bzw. Kommissionierauftrag an, damit die Ware aktiv aus dem Lager genommen wird. Dafür ist ein neuer Kommissionierbedarfstyp „Abgelaufene Ware“ (MD017) vorgesehen.

Stand der Umsetzung Die Umsetzung (Bedarfstyp „Abgelaufene Ware“ und Skript v2) ist gestartet bzw. geplant. Zum Zeitpunkt dieses Berichts ist der Bedarfstyp nicht als live und getestet belegt; Ergebnisse folgen in einer späteren Version.

In den Unterlagen nicht beschrieben Belegt ist in den Quellen noch nicht: wie das Skript die Aufträge einspielt (Host-Telegramm oder anderer Weg), ob ein gezielter Bedarf die abgelaufene Charge sicher trifft und ob der Restbestand CH-MHD-2010 (Box 29464762007-001-003) als erster Testfall dient.

Quelle: MHD_Verhalten_Livetest.md, Schlusszusammenfassung Punkt 5; Auftrag Marek 26.10.2026; Testlog 26.10. 08:41

## 15.4 Nachtrag v0.9: Bedarfstyp ABGELAUFEN (Stand 26.10.2026 13:45)

Angelegt: In MD017, Klient DEFAULT, gibt es seit 26.10. ~08:54 den neuen Kommissionierbedarfstyp ABGELAUFEN, eingestellt wie „Kommissionieren“: Transport, FIFO, Auto. Vorher war kein solcher Typ vorhanden (Rückbauliste v1.1, C46).

Noch offen: der DI014-End-to-End-Test (Bedarf vom Typ ABGELAUFEN per Telegramm über DI002 → Dateien importieren… (DI014) einspielen, Reservierung prüfen, Screens und Testlog). Er wartet auf Mareks Entscheid zum Einlagerweg für einen neuen MHD-Testbestand: A2-Rebind auch dafür freigeben oder Bestand per Desktop-Bestandskorrektur anlegen. Der A1-Touch gehört derzeit Stumatec, der A2-Rebind ist nur für SD-OWN freigegeben.

Als Testfall bietet sich laut Rückbauliste der Restbestand C47 an (1 Stk CH-MHD-2010 in Box 29464762007-001-003). Erst danach A15 und C26 zurückbauen.

In den Unterlagen nicht beschrieben Es ist noch nicht belegt, ob die Strategie FIFO beim Typ ABGELAUFEN die abgelaufene Charge sicher trifft. Ebenfalls offen ist, wie der geplante Cronjob die Bedarfe einspielt. Ergebnisse folgen nach dem DI014-Test.

Quelle: Rueckbauliste_v1.1.md (C46, C47, Hinweise); Testlog 26.10. 09:46–13:45

# 16 Rückbauliste v1.1 (Stand 26.10.2026 12:45)

Die Rückbauliste wurde auf v1.1 nachgeführt: Rueckbauliste_v1.1.md (Ordner 00_Testplan). Sie ist eine Kopie von v1.0 plus Nachtrag mit allen srv01-Änderungen seit dem 23.10.2026 12:02. v1.0 bleibt unverändert liegen. Nichts davon ist zurückgebaut.

Rückbau nur mit Mareks OK Jeder Rückbau braucht Mareks OK. Löschungen auf srv01 oder Sobo erst nach ausdrücklicher Freigabe im Chat. Vor dem Rückbau den DB-Stand nochmals lesend abgleichen.

| # | Objekt | Stand | Rückbau-Vorschlag |
| --- | --- | --- | --- |
| C40 | SD-OWN-STM/-STD-20261023 (InSPM 2016/2017) | je 3 PCS TEST_WD_ART_09 eingelagert (25.10.) | Bestand auslagern/ausbuchen (Entscheid Marek) |
| C41 | TEST_WD_SD_P2_ADR01 (TEST_WD_ART_05, 2 PCS) | eingelagert (LE TEMP000000092) | mit Phase-2-Testbestand ausbuchen |
| C42 | SD-OWN-STM/-STD-261025 (InSPM 2102/2103) | eingelagert; pSTUMATEC 6 PCS A2-1-008, pSTUDERSON 6 PCS A2-1-003 | Bestand je Eigentümer auslagern/ausbuchen |
| C43 | Fehlimporte InSPM 2014/2015 | ERROR, unberührt | belassen oder bereinigen (nur Info) |
| C44 | TEST_WD_SD_P2_ADR02 (LM080) | Aktiv 25 %, Tablar-Retour an A2 unbestätigt | abschliessen/stornieren, Tablar prüfen |
| A19 | LM051/LM056 Öffnung A2/1 Terminal | Endstand: A2 leer, A1/1 = Terminal 121 (Stumatec) | behalten |
| C45 | Varianten-Demo STM-VAR-DEMO (Touch A1) | vom Stumatec-Agenten angelegt | Entscheid Stumatec WAMAS / Marek (nur Info) |
| C46 | MD017 DEFAULT Bedarfstyp ABGELAUFEN | neu 26.10. ~08:54 (Transport, FIFO, Auto) | behalten für Cronjob oder löschen (Entscheid Marek) |
| C47 | MHD-Restbestand Box 29464762007-001-003 | 1 Stk CH-MHD-2010, abgelaufen | Testfall DI014/ABGELAUFEN, danach auslagern; dann A15 und C26 |
| W5 | Box: tailscaled neu gestartet | nur Verbindung | kein Rückbau (nur Info) |

Tab. 22: Nachtrag Rückbauliste v1.1 (Kurzfassung)

Reihenfolge MHD: zuerst DI014-Test ABGELAUFEN mit C47, danach A15 (Boxtyp und „Etikett automatisch drucken“ an BG-939999226698) und C26 (Resthaltbarkeitskontrolle) zurück.

Der Testbestand MHD-2610251521-01 existierte nicht mehr; dafür ist kein Rückbau nötig.

In den Unterlagen nicht beschrieben Der Bestand pSTUDERSON zwischen 15:42 und 17:48 am 25.10. ist nicht aufgelöst (Testlog 17:43 meldet 0, siehe Kap. 14.4).

Quelle: Rueckbauliste_v1.1.md, Nachtrag v1.1 (26.10.2026 12:45); Testlog 26.10. 11:41–12:45

# 17 Artikelimport Stumatec / WLSITEM001 (Stand 26.10.2026 13:17)

Für den Artikelimport bei Stumatec liegt auf der Box ein vorbereitetes Paket unter /workspace/stumatec_artikel_import/. Es wurde nicht auf srv01 eingespielt.

Kein Einspielen ohne Freigabe Profile, Excel-Dateien und Telegramme werden auf srv01 nur nach Mareks OK über DI002 → Dateien importieren… (DI014) eingespielt.

## 17.1 Importprofile und Excel-Vorlagen

| Profil EXCEL_ITEM_… | Spalten im Sheet Artikel | Excel-Vorlage |
| --- | --- | --- |
| MIN | A–H: Mandant, Artikelnummer, Variante, Bezeichnung 1/2, Sprache, Basismengeneinheit, Artikeltyp | Stumatec_EXCEL_ITEM_MIN_Vorlage_v1.0.xlsx |
| V5 | wie MIN, dazu I: Alias (itemAliasNo) | EXCEL_ITEM_V5_Vorlage.xlsx |
| EXT_v2 | wie V5, dazu J: Externer Artikel (externalItem: 0 = LOGIMAT, 1 = extern/Regal) | Stumatec_EXCEL_ITEM_EXT_v2_Vorlage_v1.0.xlsx |

Tab. 23: Excel-Importprofile EXCEL_ITEM_… (Prozess ITEM)

Profil-Dateien: EXCEL_ITEM_MIN_profile.xml, EXCEL_ITEM_V5_profile.xml und EXCEL_ITEM_EXT_v2_profile.xml (die Datei v2 trägt die Profil-ID EXCEL_ITEM_EXT).

Alle drei Profile haben den Prozess ITEM und brechen bei Mapping- oder Validierungsfehlern ab (ABORT_IMPORT).

Massgeblicher Weg laut README: Profil einmalig über DI014 importieren, Datei per Hinzufügen wählen (Pfad nicht tippen). Danach die ausgefüllte Vorlage über DI014 mit dem Profil importieren und das Ergebnis in den Artikelstammdaten prüfen.

Vorbedingungen in MD017: Klient (z. B. DEFAULT) und Mengeneinheit (z. B. PCS) existieren. langId immer ger, Bezeichnungen max. 40 Zeichen.

Die Variante trennt den Bestand (STUMATEC / STUDERSON / 00000), sie ist keine Warengruppe.

EXCEL_ITEM_Vorlage.xlsx (Original WAMAS Dev) dient nur als Referenz: Ihr erstes Sheet ist „Übersicht & Anleitung“, das Profil liest aber das Sheet Artikel.

Quelle: README_Artikelimport_Stumatec.md (26.10.2026 12:19); Profil-XML und Vorlagen in /workspace/stumatec_artikel_import/

## 17.2 Telegramm WLSITEM001 (JSON-Weg)

Telegramm-Profil: Profil_WLSITEM001_Stumatec.json (Platzhalter für Klient, Artikelnummer, Variante, Mengeneinheit, Bezeichnungen; itemType MERC, Kopf HOST → WAMAS), dazu das Beispiel Profil_WLSITEM001_Stumatec_Beispiel_STM-IMP-001.json.

Skript: excel_to_wlsitem001.py liest Stumatec_Artikel_Import_Vorlage_v1.0.xlsx (Sheet Artikel) und schreibt pro Zeile ein Telegramm nach import_ready/WLSITEM001_Stumatec.json. Leere Varianten werden zu 00000, Bezeichnungen auf 40 Zeichen gekürzt. Das Skript macht keine Netzwerkzugriffe.

import_ready (erzeugt 26.10. 13:16): vier Telegramme, Klient DEFAULT, Mengeneinheit PCS:

| Artikelnummer | Variante | Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
| STM-VAR-DEMO | STUMATEC | Demo Variante Stumatec |
| STM-VAR-DEMO | STUDERSON | Demo Variante Studerson |
| STM-IMP-001 | 00000 | Import Beispiel Schraube |
| STM-IMP-002 | 00000 | Import Beispiel Mutter |

Tab. 24: Inhalt import_ready/WLSITEM001_Stumatec.json

Import: DI002 → DI014, UTF-8, JsonConverter, Systempartner HOST.

In den Unterlagen nicht beschrieben Die Excel-Vorlagen MIN/V5/EXT_v2 enthalten in der Spalte Variante die Kürzel STM/STS. Das JSON und die README verwenden STUMATEC/STUDERSON. Welche Varianten-Werte auf srv01 gelten, ist in den Quellen nicht belegt. Vor dem Import abgleichen. STM-VAR-DEMO ist zudem bereits am Touch A1 angelegt (Rückbauliste C45), ein Import träfe also bestehende Artikel.

Quelle: Profil_WLSITEM001_Stumatec.json, excel_to_wlsitem001.py, import_ready/WLSITEM001_Stumatec.json (26.10.2026 13:16); README_Artikelimport_Stumatec.md

## 17.3 Schulung 04 v1.1

Die Arbeitsanleitung 04 Artikel importieren liegt in Version 1.1 vor (DOCX und PDF, 26.10.2026 13:18) unter /workspace/stumatec_schulung/ausgabe/04_Stumatec_WAMAS-LS28_Artikel_importieren_Arbeitsanleitung_deDE_v1.1.*. Sie wurde für diesen Bericht nicht neu gebaut. Laut Testlog 13:45 liegt v1.1 noch nicht auf Sobo.

Quelle: Testlog 26.10. 13:45; Verzeichnis /workspace/stumatec_schulung/ausgabe/

# 18 Quellenverzeichnis

Testlog_WAMAS_Dev.md (00_Testplan), Stand 19.10.2026 14:08

Parameter_Protokoll.md, Stand 19.10.2026 08:45

Rueckbau_Freigabeliste_v0.1.md (19.10.2026 12:06), P2_STR_KST_Freigabeliste_v0.1.md (19.10.2026 11:02), Checkliste.md (Nachträge 19.10.2026 11:40 und 13:05)

Rueckbauliste_v0.4.md, Stand 18.10.2026 19:05; Rueckbauliste_v0.5.md, Stand 19.10.2026

DB-Prüfung DB Experte 18.10.2026 20:02 (Hauri-Artikel, nur lesend); Live-Befund SM022/LM040 19.10.2026 08:35

Etiketten_Ausloeser_Analyse.md, Stand 18.10.2026 13:52

MHD_Verhalten_Livetest.md, Lauf 19.10.2026 08:3x

Touch_Login_Haenger_Analyse.md (18.10.2026 11:52, Nachtrag Thread-Dump), Doku_Notizen.md (18.10.2026)

Recherche Rollen/Lizenzen: /workspace/recherche_themen_20261018/Rollen_Lizenzen/ (Rollen_Lizenzen_WAMAS_LS28_v1.0.md, Matrix_Dialogrechte_je_Profil_SNAP20261016.csv), 18.10.2026 22:45

Aus v0.2 übernommen: ZPL_Etiketten_Inventar.md, Bestand_Charge_SN_MHD.md, Bestandsetikett_Druckpfad.md, Checkliste.md, Druck_Recherche.md, Lieferschein_Adressen_Recherche.md, Layout_Anpassung_Recherche.md, Strategien_Recherche.md, Bedarfsmodi_Recherche.md

Abkürzungen: LE = Ladeeinheit, LMB = unterteilte Box, TR = Tablaranforderung, InSPM = eingehende Systempartnernachricht, LS = Lieferschein, DO = DocumentOrder (Druckauftrag), SD/PD = Einlager-/Kommissionierbedarf, MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum, SN = Seriennummer, KW = Kommissionierwagen

Ergänzt in v0.6: Testlog_WAMAS_Dev.md (Stand 25.10.2026 14:18), Parameter_Protokoll, Rueckbauliste_v1.0.md, Etikettentest_Kommissionieretiketten_v1.0.md, Screenshot_Checkliste_Eigentuemermodelle_v0.1.md

Ergänzt in v0.7: Testlog_WAMAS_Dev.md (Einträge 25.10.2026 15:40–19:45, 26.10.2026 08:10), Mandanten_Stumatec_Studerson/Import_Eigentuemer_DEFAULT_20261025/ (README.md, 2 × WLSSD002-JSON), Belegbilder /workspace/mandanten_modell4_20261025/ und screens_checkliste_v03/, 00_Testplan/Strategien_Screens_20261025/ (7 Screens), DB-Auszug C:\Users\marek\agent-tools\strategien_iststand_20261025_1940\, Screenshot_Checkliste_Eigentuemermodelle_v0.3.md, Anleitung_Eigentuemermodelle_Gesamtentwurf_v0.3/v0.4.md

Ergänzt in v0.8: MHD_Verhalten_Livetest.md (Läufe 19.10.–26.10.2026, Schlusszusammenfassung 26.10.2026 08:38), Testlog_WAMAS_Dev.md (26.10.2026 08:41), Auftrag Marek 26.10.2026 (Cronjob mit Kommissionierauftrag statt Sperre)

Ergänzt in v0.9: Rueckbauliste_v1.1.md (Nachtrag 26.10.2026 12:45), /workspace/stumatec_artikel_import/ (README_Artikelimport_Stumatec.md, EXCEL_ITEM_MIN/V5/EXT_v2_profile.xml, Excel-Vorlagen, Profil_WLSITEM001_Stumatec*.json, excel_to_wlsitem001.py, import_ready/WLSITEM001_Stumatec.json), Schulung 04 Artikel importieren v1.1 (/workspace/stumatec_schulung/ausgabe/), Testlog_WAMAS_Dev.md (26.10.2026 09:46–13:45)