Übersicht / Roadmap Dokumentationslücken und Roadmap WAMAS Lift & Store 2.7 (Ausblick 2.8) Standard · Deutsch (de-DE)

Welche prozessrelevanten Themen von WAMAS Lift & Store noch kein How-to haben – mit Relevanz, Dialogen und Reihenfolge Marek, SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	4

1.1 Zweck	4

1.2 Lesehinweise	4

1.3 Dokumentinformationen	4

2 Ausgangslage: vorhandene How-tos	5

3 Lückenliste	6

4 Roadmap	8

4.1 Priorisierte Reihenfolge	8

4.2 Bündelung	8

5 Stolperfallen bei der Erstellung	9

6 Praxisbeispiel	10

7 Offene Fragen	11

8 Quellenverzeichnis	12

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Dieses Dokument gleicht die vorhandenen Handbücher und Schulungsunterlagen mit den bisher erstellten How-tos ab. Es listet die prozessrelevanten Themen ohne eigenes How-to, bewertet ihre Relevanz und schlägt eine Reihenfolge für die nächsten Anleitungen vor.

## 1.2 Lesehinweise

Kapitel 2 zeigt, was bereits abgedeckt ist. Kapitel 3 enthält die Lückenliste, Kapitel 4 die priorisierte Roadmap.

Relevanz bewertet den Nutzen für Projekte und Betrieb: hoch = in fast jedem Projekt und im Tagesbetrieb nötig; mittel = projektabhängig oder für Betrieb/IT; niedrig = Spezialfall oder gut im Handbuch beschrieben.

Die Bewertung ist eine Empfehlung auf Basis der Dokumentlage, keine Herstellervorgabe.

## 1.3 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Dokumentationslücken und Roadmap |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 (Ausblick 2.8) |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 15.10.2026 |
| Autor | Marek, SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | WAMAS-Berater, Projektleitung, Key-User |
| Grundlage | Administrator-, Benutzer-, Installations- und Upgrade-Handbuch 2.7, Interface Manuals ERP/WCS 2.7/2.8, REST-Spezifikation, Handbücher 2.8, Schulungsunterlagen, Knowlledge-Ordner, bestehende How-tos |

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.10.2026 | Erstausgabe |

Tab. 1: Änderungshistorie

# 2 Ausgangslage: vorhandene How-tos

| How-to | Kernthemen | Berührt am Rand |
| --- | --- | --- |
| Externe Referenzen v1.2 | Externe Referenzen, Felder und Schnittstellen | – |
| Klient, Lieferant, Partner + Mandanten v1.1 | MD017, MD018, WLSCLIENT001, Mandantenfähigkeit | Benutzer/Rechte nur kurz (Kap. 7.3) |
| Dokumente drucken v1.0 | Drucker, RM-Dialoge, Etiketten, Belege, Fehlersuche | Seriennummern auf Etiketten |
| Externe Lagerprozesse v1.0 | Externe Lagerplätze, Mobil Einlagern/Kommissionieren, Zielplätze, Wagen, externe LE | Ausblick Nachschub 2.8 |
| Lager-Strategien v1.0 | Einlager-/Auslagerstrategien, Homogenität, FIFO/LIFO/MHD, ABIA, Zonen, Freigabe/Aktivierung, Konsolidierung, ABC | – |
| LE, Kubaturen, Zuordnungen und Zielplätze v1.0 | LE, Kubatur, Artikel-Box-Zuordnung, Zielplätze, End-to-End | – |
| Zielplätze v1.0 (neu) | Aufbau, Ablauf, Anlegen, Generieren, Abbauen, PTL, Ziel voll | – |
| Workshop-Fragenkatalog v0.1 | Fragen je Prozessblock (u. a. Inventur, Wareneingang, Schnittstellen, Betrieb) | nur Fragen, keine Anleitungen |

Tab. 2: Abgedeckte Themen

Quelle: C:\Dev\Anleitungen (Stand 15.10.2026); MAN\02 Knowlledge

# 3 Lückenliste

Tab. 3 nennt je Thema eine Kurzbeschreibung und die Relevanz, Tab. 4 die wichtigsten Dialoge und Quellen laut Handbuch. Die Nummer entspricht der Priorität in Kapitel 4.

| Nr. | Thema | Was fehlt | Relevanz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventur | Inventurbedarfe anlegen und abarbeiten (Touch, Desktop, Mobil), spontane Inventur, Schwellenwertinventur, Differenzen und Buchungsschlüssel, ERP-Schnittstelle | hoch |
| 2 | Wareneingang und Einlagerung (Einlagerbedarf, Avis) | Einlagerbedarf anlegen/vorbereiten, Einlagerung am Touch-Client und Mobil, avisierte LE, Quittierung | hoch |
| 3 | Kommissionierung und Auftragsadministration | Ablauf vom Bedarf bis Abschluss als ein Prozess: Fehlmengen, Stornieren, Unterbrechen, Übernahme, Überspringen, Splitten, Menge anpassen, organisatorisch abschließen | hoch |
| 4 | Schnittstellen-Fehlerbehandlung | Fehlerhafte ein-/ausgehende Nachrichten finden, korrigieren, erneut verarbeiten; JMS-Wiederholungen | hoch |
| 5 | Systempartner und Quittierungen | Systempartner ERP/WCS anlegen, Quittierungsmodi (Einlagerung, Kommissionierung, Versand-LE, Plan-LE), Konverter/Verarbeitungspfad, Worker | hoch |
| 6 | Benutzer, Rollen und Rechte | Benutzer und Logins, Rollen, Applikations-Zugriffs-Profile, Bereichsprofile, Passwort, Sperren, Sitzungen | hoch |
| 7 | Charge, MHD und Seriennummern | Erfassung beim Ein-/Auslagern, Seriennummern-ABIA und Seriennummernkreise, Nummernkreise | mittel–hoch |
| 8 | Betrieb und Monitoring | LOGIMAT überwachen, Systemmeldungen, SPS-Fehler, Prozesse/Worker/Jobs, Logfiles, Support-Informationen | mittel |
| 9 | Backup, Update und Upgrade | Datensicherung (Handy Backup, Oracle, MS SQL, BDeploy-Instanz), Update zwischen Minor-, Upgrade zwischen Major-Versionen | mittel |
| 10 | Bestandsabgleich, -import und -korrektur | Bestandsabfrage/-meldung an ERP, Bestandskorrekturen mit Buchungsschlüssel, Datenmigration/Bestandsimport bei Go-live | mittel |
| 11 | Nachschub (2.8) und Bestandsschwellenwerte | Nachschubkonfiguration mit Ziel-Einschränkung, Schwellenwerte | mittel |
| 12 | Put-to-Light-Hardware | Device Controller, Line Controller, Gadgets, Worker; 2.8 KBS | mittel (teilweise im How-to Zielplätze) |
| 13 | Tablarverwaltung und Tablarvorlagen | Tablare anlegen, ändern, Boxlayout, Vorlagen | mittel |
| 14 | Installation, Lizenz, Konfigurationsimport | Inbetriebnahme, Lizenzimport, Konfig-Import, Geräte | niedrig–mittel |
| 15 | Excel-Import und Mapping-Profile (2.8) | Artikel und Bedarfe per Excel, Interface Mapping Profiles | niedrig–mittel |
| 16 | REST-Schnittstelle | Aufruf, Authentifizierung, Einsatzfälle | niedrig–mittel |
| 17 | Waagen | Waagen einrichten und beim Pick nutzen | niedrig |
| 18 | Internationalisierung | Sprachen, Übersetzungen, Einheiten | niedrig |
| 19 | Bedienungsgrundlagen Touch/Desktop | Navigation, Tabs ein-/ausblenden, Barcodeeingabe | niedrig |

Tab. 3: Lücken mit Relevanz

| Nr. | Hauptdialoge / Satzarten | Quelle |
| --- | --- | --- |
| 1 | LM090, LM091, LM092, LM002, MLI001–MLI005, MD063; Inventurbedarf/-quittierung (SH ERP Kap. 8) | BH 2.7, 6.1.7, 6.2.3, 6.2.4.3; AH 2.7 Buchungsschlüssel; QG_INVENTUR |
| 2 | LM080, LM081, LM082, LM086, LM111, MLS001–MLS008; Einlagerbedarf (SH ERP Kap. 6) | BH 2.7, 6.2.1, 6.3.1; SH ERP 2.7, Kap. 6 |
| 3 | LM071–LM074, LM079, LM087, LM112, LM040, LM002, LM010, LM023, LM024, LM026–LM028, LM077, LM085, SM010 | BH 2.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.4 |
| 4 | DI002, DI003, DI004, DI014, SE036 | AH 2.7, Kap. Fehlerhafte Nachrichten; IH 2.7, JMS message processing |
| 5 | MD021, WH147, MD096, MD093, SE038, SE015 | AH 2.7, Kap. 3.5 |
| 6 | UM002, UM003, UM004, UM017, SE029, SE030, UM007, UM011, UM013, UM014, UM001 | AH 2.7, Kap. Benutzerverwaltung |
| 7 | MD002, MD080, MD027–MD029, MD091, LM002 (MHD/Charge) | AH 2.7, Kap. ABIA, Nummernkreise; BH 2.7, 6.2.4.2 |
| 8 | LM052, LM113, LM130, LM066, LM033, SE020, SE038, SE024–SE026, SE028, SE031 | AH 2.7; BH 2.7, 6.9, 6.10 |
| 9 | BDeploy; Upgrade-Handbuch Kap. 3.1/3.2 | IH 2.7, Kap. 7; Upgrade-Handbuch 2.7 |
| 10 | LM101, MD063, SM043; Stock report/adjustment/import (SH ERP Kap. 9–11) | SH ERP 2.7, Kap. 9–11; BH 2.7, 6.1 |
| 11 | LM175 (2.8), LM119, LM122 | AH 2.8, 3.1.11; AH 2.7 Bestandsschwellenwert |
| 12 | MF002, MF007, MF103–MF105, SE015; 2.8 LM301 | IH 2.7, 6.6; AH 2.8, 3.9.2.3.3 |
| 13 | LM021, LM034, LM158, LM014–LM016, LM042 | BH 2.7, 5.2, 6.5, 6.6 |
| 14 | LM061, SE072, LM051, LM055 | IH 2.7; AH 2.7 |
| 15 | LM161, LM163, MD001, DI002 | AH 2.8, 3.5.5–3.5.6 |
| 16 | REST WAMAS.LS 2.7, WLM-REST V2 | REST-Dokumente |
| 17 | SE076, SE077, LM147, LM138 | AH 2.7; BH 2.7 |
| 18 | MD014, MD007–MD013, UM006, MD016 | AH 2.7 |
| 19 | – | BH 2.7, Kap. 4; Tabs_Touch (Schulung) |

Tab. 4: Hauptdialoge und Quellen je Lücke

Quelle: Abgleich der Inhaltsverzeichnisse und Dialoglisten aus AH/BH 2.7, AH/BH 2.8, IH 2.7, Upgrade-Handbuch 2.7, SH ERP/WCS 2.7/2.8, REST-Dokumente; Schulungsordner

Teilweise abgedeckt MHD/FIFO und ABIA sind als Strategie im How-to „Lager-Strategien“ beschrieben; die Lücke 7 betrifft die Erfassung und Nummernkreise. Put to Light ist fachlich im How-to „Zielplätze“ beschrieben; die Lücke 12 betrifft die Hardware-Konfiguration.

# 4 Roadmap

## 4.1 Priorisierte Reihenfolge

1.	Inventur – jedes Projekt braucht sie spätestens zum Jahresabschluss; Kurzanleitung QG_INVENTUR ist als Startpunkt vorhanden.

2.	Wareneingang und Einlagerung – erster Prozess im Go-live; schließt an „LE/Kubaturen“ und „Lager-Strategien“ an.

3.	Kommissionierung und Auftragsadministration – Kernprozess; Sonderfälle (Fehlmenge, Split, organisatorisch abschließen) sorgen im Betrieb für die meisten Rückfragen.

4.	Schnittstellen-Fehlerbehandlung – sofort nach Go-live nötig; kurz und schnell zu erstellen.

5.	Systempartner und Quittierungen – gemeinsam mit Nr. 4 bündeln; heute über mehrere How-tos verstreut.

6.	Benutzer, Rollen und Rechte – vor Go-live für Key-User nötig.

7.	Charge, MHD und Seriennummern – für Pharma, Elektronik und Ersatzteile kritisch.

8.	Betrieb und Monitoring – Betriebshandbuch für Kunde und Hotline.

9.	Backup, Update und Upgrade – IT-Zielgruppe; Quellen in Englisch vorhanden.

10.	Bestandsabgleich, -import und -korrektur – wichtig für Datenmigration beim Go-live.

Danach Nr. 11–19 nach Projektbedarf.

## 4.2 Bündelung

| Paket | Themen | Begründung |
| --- | --- | --- |
| A Kernprozesse | 1, 2, 3 | gleiche Dialogfamilie (LM0xx, MLx), gleiche Zielgruppe Key-User |
| B Schnittstellen | 4, 5, 10, 15, 16 | ERP-/WCS-Sicht, gleiche Dialoge DI/MD |
| C Administration | 6, 7, 18 | Stammdaten und Rechte |
| D IT und Betrieb | 8, 9, 14, 12, 17 | Installations- und Betriebshandbuch |

Tab. 5: Pakete

# 5 Stolperfallen bei der Erstellung

Sprachstand: Installation, Upgrade, Interface Manuals und 2.8 gibt es nur auf Englisch; Begriffe vor dem Schreiben mit dem deutschen AH/BH 2.7 abgleichen.

Versionen: Telegrammbeispiele „2.7.0“ enthalten Satzart-Versionen, die erst im Handbuch 2.8 stehen (z. B. WLSP2LACK002). Satzarten immer am Live-System prüfen.

Vertrauliche Dateien: Der Knowlledge-Ordner enthält Passwortdateien und der Installation Guide Zugangsdaten; diese gehören nicht in How-tos.

Doppelungen: Themen wie Freigabe/Aktivierung, Konsolidierung und Etiketten sind schon in mehreren How-tos beschrieben; neue Anleitungen sollen darauf verweisen.

# 6 Praxisbeispiel

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen): Ein Projekt geht in acht Wochen live. Paket A wird zuerst erstellt (Inventur, Wareneingang, Kommissionierung), parallel Nr. 4 „Schnittstellen-Fehlerbehandlung“ als Kurzanleitung für die Hypercare-Phase. Nr. 6 „Benutzer und Rechte“ folgt vor der Key-User-Schulung. Die Fragen aus dem Workshop-Fragenkatalog zu Inventur und Wareneingang liefern die projektspezifischen Werte, die in die Anleitungen als Beispiele einfließen.

# 7 Offene Fragen

Offene Fragen 1. Gibt es für 2.7 interne SSI-Dokumente (z. B. Betriebshandbuch, Hotline-Leitfaden), die Lücke 8 und 9 bereits abdecken? 2. Soll für 2.8 ein eigener Satz How-tos entstehen oder sollen die 2.7-How-tos um 2.8-Kapitel ergänzt werden? 3. Welche Kundenprojekte nutzen Charge/MHD/Seriennummern (Lücke 7) und Put to Light (Lücke 12) tatsächlich?

# 8 Quellenverzeichnis

| Dokument (Kürzel) | Verwendung |
| --- | --- |
| AH 2.7: WAMAS.LS_2.7_man.administrator_V01.0_deDE | Kapitel- und Dialogliste |
| BH 2.7: WAMAS.LS_2.7_man.user_V01.0_deDE | Kapitel- und Dialogliste |
| IH 2.7: WAMAS.LS_2.7_man.installation_V01.1_enUS | Installation, P2L, JMS, Backup |
| Upgrade-Handbuch: WAMAS.LS_2.7_man.upgrade_V01.0_enUS; Systemvoraussetzungen: WAMAS.LS_2.7_req.system_V01.0_enUS | Update/Upgrade |
| SH ERP / WCS 2.7 / 2.8: Interface Manuals | Satzarten je Prozess |
| REST WAMAS.LS 2.7, WLM-REST Specification V2 | REST |
| AH / BH 2.8 (enUS) | Neuerungen 2.8 |
| Schulungsordner (Consultant Training 2024, CustomerTraining 2.3, Endkundenschulung, QG_INVENTUR, Tabs_Touch) | Ergänzende Hinweise |
| Bestehende How-tos (Kap. 2) | Abdeckung |

Tab. 6: Quellen