Projektdokument Projektdokument Netzwerk IT Lift & Store Software / LOGIMAT Standard · Deutsch (de-DE)

LOGIMAT Coop Wangen bei Olten – Projekt 3300000152 Marek Soboňa, SSI SCHÄFER

V 0.2  ·  16.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Projektübersicht	3

1.1 Projektdaten	3

1.2 Stand 16.10.2026 (nach Begehung)	3

1.3 Kontakte	3

1.4 Änderungsverlauf	4

1.5 Dokumentinformationen	4

2 Zonen, Firewalls und Anschlüsse	5

2.1 Zonenübersicht	5

2.2 WAN-Angaben je Firewall	5

2.3 Belegung der Netzwerkdosen	5

2.4 Coop Server	5

3 Lokales LAN je LOGIMAT	6

4 Ports und Freigaben	7

4.1 Übersicht	7

5 Portliste Client → Server	8

6 Aufgaben und Termine	9

6.1 Aufgaben	9

6.2 Gemeinsamer Termin vor Ort	9

6.3 Ablauf am Termin	9

7 Hinweise und Quellen	10

7.1 Stolperfallen	10

7.2 Praxisbeispiel	10

7.3 Quellen und Abkürzungen	10

Anhang A Fotos Begehung	11

# 1 Projektübersicht

Zweck und Ausfüllhilfe Lebendes Projektdokument zum Netzwerkanschluss der LOGIMAT Anlagen: alle bekannten Daten und was noch fehlt. Hellgelbe Felder «durch Coop IT auszufüllen»: bitte von Coop IT ergänzen und an SSI zurücksenden. Graue Felder: offen oder zu bestätigen (SSI oder gemeinsam).

## 1.1 Projektdaten

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Projekt | 3300000152 |
| Kunde / Standort | Coop, Wangen bei Olten |
| Anlagen | 4 LOGIMATs: A1 (Zone A), B1 und B2 (Zone B), C1 (Zone C, Elektro) |
| Software | Lift & Store Software auf Coop Server |
| Zugriff SSI auf Server | VDI + RDP |
| Firewalls / C-PLUGs | 3× Siemens SCALANCE SC626-2C (1 je Zone); C-PLUGs konfiguriert und setzt Coop IT ein |

Tab. 1: Projektdaten

## 1.2 Stand 16.10.2026 (nach Begehung)

| Thema | Stand |
| --- | --- |
| Firewalls | 3 SCALANCE in den Schaltschränken der Zonen A, B, C montiert (Marek Soboňa) |
| Server | läuft; Lift & Store Software installiert |
| C-PLUG Zone B | geliefert und konfiguriert (Coop IT) |
| C-PLUG Zone C | geliefert und konfiguriert (Coop IT) |
| C-PLUG Zone A | fehlt – Coop IT liefert, konfiguriert und setzt ein |
| Netzwerkdosen | vorhanden (Bezeichnungen siehe Tab. 6); Patchung offen |

Tab. 2: Projektstand

## 1.3 Kontakte

| Rolle | Name | E-Mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Coop IT | Herr Röschli | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| Coop Netzwerk vor Ort | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| SSI SCHÄFER | Marek Soboňa | offen | offen |

Tab. 3: Kontakte

## 1.4 Änderungsverlauf

| Version | Datum | Änderung | Wer |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 16.10.2026 | Erstfassung nach Begehung vor Ort | Marek Soboňa |
| 0.2 | 16.10.2026 | NGKP-Ports C1 bestätigt: 2011, 2012 | Marek Soboňa |

Tab. 4: Änderungsverlauf

Quelle: Begehung vor Ort; Projektangaben Marek Soboňa

## 1.5 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Projektdokument Netzwerk IT |
| Produkt / Release | Lift & Store Software / LOGIMAT |
| Dokumentversion | 0.2 |
| Stand | 16.10.2026 |
| Autor | Marek Soboňa, SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Coop IT (Herr Röschli), SSI SCHÄFER |
| Grundlage | Begehung vor Ort; Datenblatt SLL WAN/LAN (Index A); System Requirements Lift & Store 2.8, Tab. 3 |

# 2 Zonen, Firewalls und Anschlüsse

## 2.1 Zonenübersicht

| Zone | LOGIMAT | C-PLUG (Beschriftung) | WAN-IP Firewall | Netzwerkdose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A1 | fehlt | fehlt – durch Coop IT auszufüllen | U114-111J, U114-112J |
| B | B1, B2 | WO_CO_LOG_FW_SSILOG01 (Bezeichnung prüfen) | 10.1.44.190 | B1: LO-171 M105, M106 B2: LO-171 M103, M104 |
| C | C1 (Elektro) | WO_CO_LOG_FW_SSILOG02 | 10.1.44.191 | LO-171 M101, M102 |

Tab. 5: Zonen, C-PLUGs und Dosen

Die Beschriftung auf C-PLUG B ist von Hand geschrieben und kann auch «NO_CO_LOG_FW_SSILOG01» heissen. Bitte prüfen.

## 2.2 WAN-Angaben je Firewall

| Angabe | Firewall Zone A | Firewall Zone B | Firewall Zone C |
| --- | --- | --- | --- |
| WAN-IP | durch Coop IT auszufüllen | 10.1.44.190 | 10.1.44.191 |
| Subnetzmaske | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| Gateway | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| VLAN | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| NAT (Adressen je Gerät) | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| DNS / NTP | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |

Tab. 6: WAN-Angaben (Coop Netz)

## 2.3 Belegung der Netzwerkdosen

Verwendung je Port: Firewall WAN oder Fernwartung Bildschirm.

| Zone / Lift | Dose / Port | Verwendung | Patchstatus | Switchport / Patchfeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A / A1 | U114-111J | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| A / A1 | U114-112J | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| B / B1 | LO-171 M105 | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| B / B1 | LO-171 M106 | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| B / B2 | LO-171 M103 | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| B / B2 | LO-171 M104 | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| C / C1 | LO-171 M101 | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |
| C / C1 | LO-171 M102 | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen | durch Coop IT auszufüllen |

Tab. 7: Dosen-Belegung

## 2.4 Coop Server

| Angabe | Wert |
| --- | --- |
| Software | Lift & Store Software (installiert) |
| Zugriff SSI | VDI + RDP |
| Servername | durch Coop IT auszufüllen |
| IP-Adresse | durch Coop IT auszufüllen |
| VLAN | durch Coop IT auszufüllen |

Tab. 8: Coop Server

Quelle: Begehung vor Ort; Fotos Anhang A

# 3 Lokales LAN je LOGIMAT

| Lift | Zone | Firewall LAN / Gateway | SPS | NGKP-Ports SPS | Flexisoft | IPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A | 192.168.80.1 | 192.168.80.5 | 2011, 2012 | 192.168.80.6 | 192.168.80.11 |
| B1 | B | 192.168.80.1 | 192.168.80.5 | 2011, 2012 | 192.168.80.6 | 192.168.80.11 |
| B2 | B | 192.168.80.1 | 192.168.80.25 | 2013, 2014 | 192.168.80.26 | 192.168.80.31 |
| C1 | C | 192.168.80.1 | 192.168.80.5 | 2011, 2012 | 192.168.80.6 | 192.168.80.11 |

Tab. 9: Lokale Adressen (Subnetzmaske 255.255.255.0)

Gleiche Adressen in allen Zonen A1, B1 und C1 haben dieselben IP-Adressen. Die Zonen bleiben deshalb getrennt (je eigene Firewall). Der Server erreicht die Geräte nur über eindeutige NAT-Adressen je Zone (Tab. 6).

C1 steht nicht im Datenblatt SLL (Index A); die Ports von C1 (2011, 2012) hat SSI am 16.10.2026 bestätigt.

Quelle: Datenblatt SLL WAN/LAN, Tab. 2; Projektangaben Marek Soboňa

# 4 Ports und Freigaben

Grundlage Ports aus System Requirements Lift & Store 2.8, Tab. 3. Für die installierte Version 2.7 zu bestätigen.

## 4.1 Übersicht

| Verbindung | Richtung | Ports | Freigabe Coop |
| --- | --- | --- | --- |
| Server – SPS (NGKP) | Server ↔ SPS (via NAT) | TCP 2000–3000, konkret 2011–2014 | durch Coop IT auszufüllen |
| Desktop- und Touch-Client – Server | Client → Server | TCP gemäss Tab. 11 | durch Coop IT auszufüllen |
| Nur Desktop-Client – Server | Client → Server | TCP 8161 | durch Coop IT auszufüllen |
| Fernzugriff | Coop Serviceweg (SINEMA RC) | RDP TCP 3389 | durch Coop IT auszufüllen |
| NGKP-Regeln Coop | Zonen A, B, C | NGKP 2011–2018 (Coop Profile) | durch Coop IT auszufüllen |

Tab. 10: Verbindungen

NGKP 2011–2018 sind Coop Profil-Referenzen, keine Portnummern. Sie werden von Coop IT eingerichtet.

# 5 Portliste Client → Server

Alle Ports: TCP, Ziel Coop Server. Grundlage Version 2.8, für 2.7 zu bestätigen.

| Port (TCP) | Beschreibung | Desktop | Touch | Freigabe Coop |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1433 | MSSQL Server (Datenbank) | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 7701 | BDeploy Standard-Port | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8161 | ActiveMQ WebUI | ja | – | durch Coop IT auszufüllen |
| 8300 | RPC-Port Service Mesh | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8301 | LAN-Port Service Mesh | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8302 | WLAN-Port Service Mesh | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8445 | Quarkus-Launcher | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8446 | Keycloak Management | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8453 | Keycloak HTTPS | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8501 | HTTPS-API Service Mesh | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8503 | gRPC TLS Service Mesh | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 8600 | DNS-Port Service Mesh | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 9443 | Zertifikatsverwaltung | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 11000 | Application Proxy, Entrypoint «traefik» | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 11005 | Application Proxy, Launcher | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 11010 | Application Proxy, Entrypoint «wamas» | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 18001 | Jasper – Tomcat Shutdown | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 18002 | Jasper – Tomcat Connector | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 18003 | Jasper – Tomcat SSL | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 18004 | Jasper – AJP-Port | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 18005 | Jasper – JMX-Port | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 18006 | Jasper – Quarkus-Port | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30010 | ECF Service Discovery | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30011 | Settings REST Services | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30012 | Security Provider | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30013 | Log Server | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30021 | Message Server REST Services | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30023 | Message Broker JMXMP | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30040 | AllInOne ECF Provider | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30041 | AllInOne REST Provider | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30042 | Mobile Service Registry | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30043 | Mobile RPC Server | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30044 | Small Device Web UI | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 30046 | Work Station Web UI | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 31011 | Message Server JMX-Port | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 31012 | Settings Server JMX-Port | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |
| 61616 | ActiveMQ Broker (JMS / MQTT) | ja | ja | durch Coop IT auszufüllen |

Tab. 11: Portliste (Ziel: Coop Server)

Quelle: System Requirements Lift & Store 2.8, V1.0, Kap. 11.1, Tab. 3

# 6 Aufgaben und Termine

## 6.1 Aufgaben

| Wer | Aufgabe | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Coop IT | C-PLUG Zone A (A1) liefern, konfigurieren inkl. WAN-IP und einsetzen | durch Coop IT auszufüllen | offen |
| Coop IT | Subnetzmaske, Gateway, VLAN für alle Zonen mitteilen (Tab. 6) | durch Coop IT auszufüllen | offen |
| Coop IT | Netzwerkdosen patchen und Belegung mitteilen (Tab. 7) | durch Coop IT auszufüllen | offen |
| Coop IT | Ports und NGKP-Regeln freigeben (Tab. 10, 11) | durch Coop IT auszufüllen | offen |
| Coop IT | Fernzugriff einrichten (SINEMA RC, RDP) | durch Coop IT auszufüllen | offen |
| Coop IT | Termin vor Ort mit den Netzwerkverantwortlichen vorschlagen | durch Coop IT auszufüllen | offen |
| SSI (Soboňa) | Firewalls anschliessen und mit Coop IT testen | offen | offen |
| SSI (Soboňa) | Konfiguration in Lift & Store Software importieren | offen | offen |
| SSI (Soboňa) | Bestehende LOGIMATs migrieren | offen | offen |
| SSI (Soboňa) | Touch-Clients auf den LOGIMAT Bildschirmen installieren | offen | offen |
| SSI (Soboňa) | 3 SCALANCE SC626-2C montieren | 16.10.2026 | erledigt |
| Coop IT | C-PLUG Zone B und C liefern und konfigurieren | 16.10.2026 | erledigt |

Tab. 12: Aufgaben

## 6.2 Gemeinsamer Termin vor Ort

| Punkt | Angabe |
| --- | --- |
| Ziel | Ersten LOGIMAT gemeinsam online bringen |
| Datum / Zeit | durch Coop IT auszufüllen |
| Teilnehmer Coop | durch Coop IT auszufüllen |
| Teilnehmer SSI | Marek Soboňa |

Tab. 13: Termin vor Ort

## 6.3 Ablauf am Termin

1.	C-PLUG nur bei ausgeschalteter SCALANCE einsetzen.

2.	SCALANCE einschalten; Konfiguration übernommen, Status ACCEPTED prüfen.

3.	Zuerst LAN (Maschine), dann WAN (Coop Dose) anschliessen.

4.	Prüfen: Ping/NAT, Touch-Client-Anmeldung, Verbindung Server – SPS.

Quelle: Projektangaben Marek Soboňa; Siemens SCALANCE SC-600 Betriebsanleitung, Kap. 4.7 (C-PLUG)

# 7 Hinweise und Quellen

## 7.1 Stolperfallen

Gleiche lokale IPs in A, B, C: Zonen nie zusammenschalten.

NGKP 2011–2018 (Coop Profile) nicht mit den SPS-Ports 2011–2014 verwechseln.

Portliste stammt aus Version 2.8; installiert ist 2.7.

Beschriftung C-PLUG B prüfen (WO_… oder NO_…).

## 7.2 Praxisbeispiel

Touch-Client auf IPC B2 (192.168.80.31) verbindet sich über TCP 11000/11010 mit dem Coop Server. Der Server spricht die SPS B2 (192.168.80.25) über die NAT-Adresse von Zone B auf TCP 2013/2014 an.

## 7.3 Quellen und Abkürzungen

| Kürzel | Bedeutung |
| --- | --- |
| DS | Datenblatt SLL Kundennetzwerk WAN / SLL Netzwerk LAN, Projekt 3300000152, Index A, 15.07.2026 |
| SR | System Requirements Lift & Store 2.8, V1.0, Kap. 11.1, Tab. 3 |
| Begehung | Fotos und Notizen vor Ort, Stand 16.10.2026 (Anhang A) |
| NGKP | Kommunikation Server – SPS / Coop Profil-Referenz |
| NAT | Network Address Translation |
| SINEMA RC | Siemens SINEMA Remote Connect |

# Anhang A Fotos Begehung

Abb. 1: a) Dose A1 U114-111J/112J · b) C-PLUG B (Beschriftung) · c) SCALANCE Zone B · d) Dose B1 LO-171 M105/M106

Abb. 2: e) Dose B2 LO-171 M103/M104 · f) C-PLUG C (Beschriftung) · g) Dose C1 LO-171 M101/M102