# WAMAS Versandfehler am 10 Oktober 2026

AcuMax Med AG | Auftrag an den ERP Anbieter

## Beweis aus dem WAMAS Log

| Feld | Nachweis |
| --- | --- |
| Nachricht | OutSpm(1109) |
| Versandversuche | 10.10.2026 15:34:51.877 und 15:35:21.686 |
| WAMAS Meldung | Error occurred while sending system partner message OutSpm(1109). |
| Antwort | HTTP 404 — Internal_CompanyNotFound |
| Fehlertext im Original | Cannot process the request because the default company cannot be found. |
| Bedeutung | Die Antwort meldet eine nicht gefundene Standardfirma. WAMAS protokolliert den Versand als fehlgeschlagen. |
| Belegstellen | Zeilen 1025843–1025844 und 1025868–1025869 im unten genannten Log. |

## Was der ERP Anbieter prüfen und korrigieren soll

| Bereich | Auftrag an den BC Partner |
| --- | --- |
| Firmenzuordnung Priorität 1 | Gültigen Firmenkontext für AcuMax Med AG bereitstellen. Existenz der Firma in der richtigen Umgebung prüfen und Company-ID bestätigen. Funktionierende API-URL liefern: ?company=<Company-ID> oder companies(<Company-ID>) im API-Pfad; konkrete Variante mit WAMAS abstimmen. |
| Zieladresse Gemeinsam mit WAMAS | Tenant, Umgebung und API-Route bestätigen. WAMAS muss den vereinbarten company-Parameter tatsächlich mitsenden. Ob dieser heute fehlt oder falsch ist, zeigt das Log nicht. |
| Anmeldung und Rechte | Mit der WAMAS-Anwendungsidentität den Zugriff und die benötigten Schreibrechte auf die Firma bestätigen. Erfolgreicher Tokenabruf und Anmeldung sind durch diese Versandlogs nicht belegt. |
| POST und Antwort | Echten WAMAS-Body mit der Empfangs-API prüfen. Das vereinbarte Antwort-/ACK-Format zurückgeben und die Verarbeitung in BC nachweisen. |

Fest steht: Die Firmenauflösung scheitert laut Antwort. Welche Einstellung auf BC- oder WAMAS-Seite falsch ist, muss anhand der tatsächlichen Request-URL geprüft werden. Ein alleiniger Fehler des ERP-Anbieters ist damit noch nicht bewiesen.

## Abnahme nach Korrektur

Echten WAMAS-Versand wiederholen: richtige Firma AcuMax Med AG, erfolgreiche Verarbeitung in BC und Erfolgsstatus in WAMAS. Kein erneuter CompanyNotFound-Fehler; keine doppelte Verarbeitung.

Logdatei: ServerApplication_WAMAS_AllInOne_DI_SRV01ACUMBADZ (1)(1).log

BC-Telemetrie: CorrelationIds ed6197f1-dc70-4779-a199-4c8333c7005a und 60ccba1a-9e62-47c6-acbf-beea3a4090ea. Zeitangaben unverändert aus dem Log.