| Protokoll Schulungs- und Abnahmeprotokoll Stumatec · WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT · V 1.0 · 26.10.2026 |  |
| --- | --- |

# 1 Angaben zur Schulung

| Angabe | Eintrag |
| --- | --- |
| Kunde | Stumatec |
| System | WAMAS Lift & Store 2.8, zwei SSI LOGIMAT, Touch- und Desktop-Client |
| Datum / Ort | 26.10.2026 / ______________________________ |
| Schulungsleitung | ______________________________ (SSI SCHÄFER) |
| Teilnehmende | siehe Teilnehmerliste (Dokument 09) |
| Unterlagen | Schulungsmappe Stumatec V 1.0 vom 26.10.2026 (Dokumente 01–12) |

# 2 Checkliste Schulungsinhalte

Je Thema ankreuzen: geschult (gezeigt und geübt), verstanden (Teilnehmende können es selbst), offen (Nacharbeit nötig).

| Nr. | Thema | geschult | verstanden | offen | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Anmelden, Tablar anfordern und retournieren (beide LOGIMATs) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A2 | Boxen kreieren, Tablarvorlagen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A3 | Artikel zuordnen, Einlagern mit Buchungsschlüssel | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A4 | Entnehmen, Bestand prüfen, typische Meldungen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A5 | Artikel suchen und pflegen am Touch-Client | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B1 | Administration: Benutzer, MD017, Boxtypen, Druck | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B2 | Artikelimport V5, Einlagerauftrag mit Wareneigentümer, DI002 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C | Beratung Wareneigentümer (Dokument 12) besprochen | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 3 Offene Punkte

| Nr. | Offener Punkt | Verantwortlich | Termin | erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entscheid Wareneigentümer bzw. getrennte Lager (Dokument 12) | Stumatec |  | ☐ |
| 2 | Einheiten, Warengruppen, Artikelnummern-Regel festlegen | Stumatec / SSI |  | ☐ |
| 3 | Bildschirmfotos vom Stumatec-System für die Anleitungen ergänzen | SSI |  | ☐ |
| 4 |  |  |  | ☐ |
| 5 |  |  |  | ☐ |

# 4 Bestätigung

Mit der Unterschrift bestätigen die Parteien die Durchführung der Schulung gemäss Checkliste. Offene Punkte werden wie oben vereinbart nachbearbeitet.

|  | Stumatec | SSI SCHÄFER |
| --- | --- | --- |
| Name |  |  |
| Rolle / Funktion |  |  |
| Ort, Datum |  |  |
| Unterschrift |  |  |