Pflichtenheft – Entwurf v0.1 Pflichtenheft Ramseyer Andre WAMAS Lift & Store 2.7 ENTWURF · Deutsch (de-DE)

LOGIMAT-Projekt mit WAMAS Lift & Store 2.7 – erzeugt aus dem Workshop-Fragenkatalog Marek Sobona

V 0.1  ·  15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5

0 Über dieses Dokument	6

0.1 Zweck und Lesehinweise	6

0.2 Dokumentinformationen	6

0.3 Dokumenthistorie	6

1 Einleitung, Ziele und Systemabgrenzung	7

1.1 Kurzbeschreibung	7

1.2 Festlegungen	7

1.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	7

1.4 Konfiguration	7

1.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	8

2 Mengengerüst und Leistungsanforderungen	9

2.1 Kurzbeschreibung	9

2.2 Festlegungen	9

2.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	9

2.4 Konfiguration	9

2.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	10

3 Anlagenbeschreibung und Hardware	11

3.1 Kurzbeschreibung	11

3.2 Festlegungen	11

3.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	11

3.4 Konfiguration	11

3.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	12

4 Organisation, Klienten, Benutzer und Rechte	13

4.1 Kurzbeschreibung	13

4.2 Festlegungen	13

4.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	13

4.4 Konfiguration	13

4.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	14

5 Stammdaten	15

5.1 Kurzbeschreibung	15

5.2 Festlegungen	15

5.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	15

5.4 Konfiguration	15

5.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	16

6 Prozesse	17

6.1 Prozess Wareneingang und Einlagerung	17

6.2 Prozess Kommissionierung und Auslagerung	19

6.3 Prozess Inventur	20

6.4 Externe Lagerplätze, Zielplätze und Nachschub	22

7 Dokumente, Etiketten und Druck	24

7.1 Kurzbeschreibung	24

7.2 Festlegungen	24

7.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	24

7.4 Konfiguration	24

7.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	25

8 Schnittstellen	26

8.1 Kurzbeschreibung	26

8.2 Festlegungen	26

8.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	26

8.4 Konfiguration	26

8.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	27

9 Betrieb, IT-Infrastruktur und Sicherheit	28

9.1 Kurzbeschreibung	28

9.2 Festlegungen	28

9.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	28

9.4 Konfiguration	28

9.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	29

10 Schulung, Abnahme und Inbetriebnahme	30

10.1 Kurzbeschreibung	30

10.2 Festlegungen	30

10.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard	30

10.4 Konfiguration	30

10.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)	31

11 Offene Punkte	32

11.1 Offene Fragen aus dem Workshop	32

11.2 Offene Fachfragen zu WAMAS Lift & Store 2.7	35

12 Freigabe	36

13 Anhang	37

13.1 Telegrammübersicht (Release 2.7)	37

13.2 ERP-Mapping ERP → WAMAS	37

13.3 Begriffe	37

14 Lücken und Hinweise	39

15 Quellenverzeichnis	40

# Vorwort

Ramseyer Andre setzt auf automatische Lagerlifte SSI LOGIMAT, gesteuert von WAMAS Lift & Store 2.7.

‹Vorhaben und Ziel des Kunden in zwei bis vier Sätzen: Ausgangslage, was erreicht werden soll, woran der Erfolg gemessen wird.›

Dieses Pflichtenheft ist das Ergebnis der gemeinsamen Workshops von Ramseyer Andre und SSI SCHÄFER. Es fasst die dort gegebenen Antworten und getroffenen Entscheidungen zusammen und beschreibt, wie die Lösung im Alltag arbeiten soll: von den Stammdaten über Wareneingang, Kommissionierung und Inventur bis zu Betrieb, Schulung und Inbetriebnahme.

Wo noch Fragen offen sind, ist dies gekennzeichnet; die offenen Punkte sind in Kapitel 11 gesammelt. Themen, die für das Projekt nicht zutreffen, bleiben mit dem Vermerk „entfällt“ stehen. Die Abnahmekriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER und werden gemeinsam abgestimmt.

Mit der Freigabe wird das Pflichtenheft zur gemeinsamen Grundlage für die Konfiguration, die Tests und die Abnahme. Wir danken allen Beteiligten für die offene und engagierte Zusammenarbeit.

Marek Sobona

# 0 Über dieses Dokument

## 0.1 Zweck und Lesehinweise

Dieses Pflichtenheft wurde per Skript (gen_pflichtenheft.py) aus dem ausgefüllten Workshop-Fragenkatalog erzeugt. Kapitel 1 bis 10 entsprechen 1:1 den 13 Blöcken des Fragenkatalogs; Fragennummern in eckigen Klammern (z. B. [6.1]) verweisen auf die Frage im Katalog.

‹offen› – Frage offen oder Entscheidung nötig; zusätzlich in Kapitel 11 gesammelt.

entfällt – Thema laut Workshop nicht relevant. Kapitel bleiben mit „entfällt“ stehen, damit die Nummerierung gleich bleibt.

Abnahmekriterien sind Vorschläge von SSI SCHÄFER und mit dem Kunden abzustimmen.

Beispieldaten Dieses Dokument wurde aus einem erfundenen Test-Fragenkatalog erzeugt. Kunde, Mengen und Antworten sind Beispieldaten und gelten für kein reales Projekt.

## 0.2 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Pflichtenheft Ramseyer Andre |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 |
| Dokumentversion | 0.1 |
| Stand | 15.10.2026 |
| Autor | Marek Sobona |
| Zielgruppe | Projektteam des Kunden; WAMAS-Berater |
| Grundlage | Workshop-Fragenkatalog (Fragenkatalog.xlsx); Pflichtenheft-Vorlage v0.3; Administrator- und Benutzerhandbuch 2.7; Interface Manual WLS–ERP 2.7/2.8 |

## 0.3 Dokumenthistorie

| Version | Datum | Autor | Änderung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15.10.2026 | Marek Sobona | Aus Fragenkatalog erzeugt |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 1: Dokumenthistorie

# 1 Einleitung, Ziele und Systemabgrenzung

## 1.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Ziele, Rolle von WAMAS, Release, Standorte, Scope und Termine. Diese Antworten legen die Leitplanken für alle weiteren Blöcke fest.

Grundlage: Block 0 „Projektrahmen und Ziele“ des Fragenkatalogs, Fragen 0.1 bis 0.11.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.9, 3.4.1, 3.5; How-to Lager-Strategien Kap. 2; How-to Externe Lagerprozesse Kap. 10

## 1.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [0.1] | Was ist das wichtigste Ziel des Projekts? | Muss | Logisitk neu erschaffen, Prozesse optimieren. Lagerfläche optimieren und Rückverfolgung ermöglichen | beantwortet |
| [0.2] | Welche Rolle übernimmt WAMAS Lift & Store? | Muss | WMS wird mit BC Dynamics kommunizieren und übernimmt die Verwaltung von Lagerplätzen und prozessen im Lager | beantwortet |
| [0.3] | Welcher Release ist geplant? | Muss | Es sollte wenn Interface und Anmeldung ins BC 2.8 Version umgesetzt werden | beantwortet |
| [0.4] | Wie viele Lagerstandorte bzw. Gebäude gibt es? | Muss | Es wird sich entscheiden. Eventuell 3 Logimat Gruppen als Zonen, oder nur 1 Zone auch mit externen Lagerplätzen, wird noch als thema kommen ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [0.5] | Welche Bereiche gehören zum Scope? | Muss | SSI LOGIMAT · Zusätzlich Fachboden-/Regalplätze (extern) (vielleicht Kommissionierwagen und Ziel PLätze an der Öffnung) | beantwortet |
| [0.6] | Wird ein Altsystem abgelöst und Bestand übernommen? | Muss | Nein | beantwortet |
| [0.7] | Wann ist der Go-Live geplant, und welche Abhängigkeiten gibt es? | Muss | Q3/Q4 2027 | beantwortet |
| [0.8] | Welche Sprachen brauchen Bediener und Belege? | Soll | Deutsch | beantwortet |
| [0.9] | In welchen Zeitzonen liegen Standort, Host und Partner? | Soll | Europa/Zürich | beantwortet |
| [0.10] | Wer entscheidet und wer sind die Key-User? | Muss | Logistikleitung , Tino Fischer | beantwortet |
| [0.11] | An welchen Kennzahlen wird der Erfolg gemessen? | Kann | Picks pro Stunde · Tablarbewegungen · Fehlerquote · Füllgrad | beantwortet |

Tab. 2: Festlegungen Block 0 – Projektrahmen und Ziele

## 1.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 3: Abweichungen Block 0

## 1.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| MD017 | Leitlinie für Lagerreservierungsstrategie (MD017 Einlagerbedarfstyp, LM145) und Reservierungsstrategie (MD017 Kommissionierbedarfstyp) | ‹ › | [0.1] |
| MD021 | Systempartner | ‹ › | [0.2] |
| MD096 | (WAMAS als WMS zu ERP) bzw. MD093 (WAMAS als WMS zu WCS) | ‹ › | [0.2] |
| LM175 | Replenishment Configuration nur in 2.8 | ‹ › | [0.3] |
| WH018 | Lagerstandort | ‹ › | [0.4] |
| LM053 | je Lagerstandort | ‹ › | [0.4] |
| LM069 | Zone | ‹ › | [0.5] |
| LM125 | LM125/LM126 | ‹ › | [0.5] |
| LM064 | LM064/LM065 | ‹ › | [0.5] |
| LM153 | LM153 | ‹ › | [0.5] |
| Schnittstelle | Satzart WLSSTOCKIMPORT001 (IF-ERP Kap. 11 Data Migration) | ‹ › | [0.6] |
| LM127 | Externe Artikel importieren | ‹ › | [0.6] |
| MD014 | Sprache | ‹ › | [0.8] |
| FW015 | FW015 | ‹ › | [0.8] |
| RM005 | Registerkarte Sprache | ‹ › | [0.8] |
| MD021 | Zeitzone | ‹ › | [0.9] |
| WH018 | WH018 | ‹ › | [0.9] |
| MD018 | Registerkarte Adresse | ‹ › | [0.9] |
| – | Basis für Abnahme | ‹ › | [0.11] |

Tab. 4: Konfiguration Block 0 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 1.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0.1 | Ziele, Scope und Rolle von WAMAS sind vom Kunden schriftlich bestätigt | [0.1, 0.2, 0.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A0.2 | Release und Lizenzumfang sind festgelegt | [0.3] | ‹Testfall› | ☐ |
| A0.3 | Erfolgskennzahlen sind messbar definiert (Zielwert, Messmethode) | [0.11] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 5: Abnahmekriterien Block 0 (Vorschlag)

# 2 Mengengerüst und Leistungsanforderungen

## 2.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Artikel, Abmessungen, Gewichte, Mengen, Umschlag und ABC. Ohne diese Daten lassen sich Boxtypen, Tablarbelegung und Strategien nicht auslegen.

Grundlage: Block 1 „Mengengerüst und Sortiment“ des Fragenkatalogs, Fragen 1.1 bis 1.11.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.5–3.1.8, 3.6.3, 3.6.11; IF-ERP 2.7 Kap. 5.1; How-to Lager-Strategien Kap. 3.5, 4

## 2.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1.1] | Wie viele aktive Artikel kommen in die LOGIMAT? | Muss | 2.000–10.000 | beantwortet |
| [1.2] | Wie gross und schwer sind die Artikel (min./max.)? | Muss | Unterschiedlich | beantwortet |
| [1.3] | Gibt es Artikel, die nicht in Boxen passen? | Soll | Ja, schwere Teile mit Hebehilfe/Kran | beantwortet |
| [1.4] | Wie viele Auftragszeilen werden pro Tag kommissioniert (Ø/Spitze)? | Muss | ‹offen› | offen |
| [1.5] | Wie viele Wareneingangszeilen pro Tag? | Muss | ‹offen› | offen |
| [1.6] | Wie viele Zeilen hat ein typischer Auftrag? | Muss | 15 | beantwortet |
| [1.7] | Gibt es eine ABC-Einteilung, und wer liefert sie? | Soll | WAMAS soll berechnen | beantwortet |
| [1.8] | Welche Lagermenge je Artikel wird erwartet? | Muss | ‹offen› | offen |
| [1.9] | In welchen Mengeneinheiten wird geführt? | Muss | ‹offen› | offen |
| [1.10] | Gibt es Artikel mit besonderen Sicherheitsanforderungen? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [1.11] | Welches Wachstum wird in 3–5 Jahren erwartet? | Kann | Über +25 % ‹offen› | Entscheidung nötig |

Tab. 6: Festlegungen Block 1 – Mengengerüst und Sortiment

## 2.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 7: Abweichungen Block 1

## 2.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| LM058 | Auslegung Boxtypen (LM058) und Boxtyp-Zuordnungen (LM084) | ‹ › | [1.1] |
| MD038 | Artikelmengeneinheit (MD038, WLSQTYUNIT001: Breite, Höhe, Länge, Bruttogewicht) | ‹ › | [1.2] |
| LM058 | Tragfähigkeit (max.) | ‹ › | [1.2] |
| MD002 | › WLS Artikel Großer Artikel | ‹ › | [1.3] |
| LM051 | Betriebsmodus LogiDrive | ‹ › | [1.3] |
| LM051 | Betriebsmodus LogiDual | ‹ › | [1.4] |
| FW028 | logimat.picking.batchSize (FW028) | ‹ › | [1.4] |
| LM051 | Zugriffsöffnung Arbeitsmodus (Eingehend/Ausgehend/Alle) | ‹ › | [1.5] |
| MD017 | Kommissionierbedarfstyp: Reservierungsstrategie, Batchkommissionierung Put to Light | ‹ › | [1.6] |
| Schnittstelle | abcValue (WLSITEM001) | ‹ › | [1.7] |
| MD002 | ABC-Berechnungsart | ‹ › | [1.7] |
| LM069 | ABC-Wertberechnungen | ‹ › | [1.7] |
| MD081 | MD081/MD082 | ‹ › | [1.7] |
| LM084 | # BME (max.), # LME (max.), Unbegrenzt | ‹ › | [1.8] |
| MD017 | Registerkarte Mengeneinheit | ‹ › | [1.9] |
| MD002 | Verpackungsversion | ‹ › | [1.9] |
| Schnittstelle | WLSPKV001, WLSQTYUNIT001 | ‹ › | [1.9] |
| Schnittstelle | goodsSecurityGroupId (WLSITEM001) | ‹ › | [1.10] |
| FW028 | logimat.storage.security.allowMixedSecurity (FW028) | ‹ › | [1.10] |
| LM061 | Lizenz und Konfigurationsdaten | ‹ › | [1.11] |

Tab. 8: Konfiguration Block 1 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 2.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | Mengengerüst (Artikel, Zeilen Ø/Spitze, WE-Zeilen) liegt als Zahl vor und ist bestätigt | [1.1–1.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A1.2 | Spitzenlast wird im Leistungstest mit Produktivkonfiguration erreicht | [1.4] | ‹Testfall› | ☐ |
| A1.3 | Je Mengeneinheit ist ein Testartikel angelegt, ein- und ausgelagert | [1.9] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 9: Abnahmekriterien Block 1 (Vorschlag)

# 3 Anlagenbeschreibung und Hardware

## 3.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: SSI LOGIMAT, Zonen, Zugriffsöffnungen, Optionen, Boxen, Arbeitsplätze und Peripherie. Die Gerätekonfiguration wird laut Handbuch per Konfigurationsdatei oder Telegramm übertragen, nicht manuell gepflegt.

Grundlage: Block 2 „Anlage und Hardware“ des Fragenkatalogs, Fragen 2.1 bis 2.12.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.1, 3.1.5, 3.1.9.2, 3.1.10; BH 2.7 Kap. 2.1.3, 5.2, 5.7, 6.1.8

## 3.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2.1] | Wie viele SSI LOGIMAT gibt es, und wie stehen sie? | Muss | 7 Logimaten A1-A2 / B1-B2 / C1-C2-C3 | beantwortet |
| [2.2] | Wie werden die LOGIMAT zu Zonen gruppiert? | Muss | das muss noch definiert werden ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [2.3] | Wie viele Zugriffsöffnungen hat jeder LOGIMAT, und wofür? | Muss | 1 | beantwortet |
| [2.4] | Welche LOGIMAT-Optionen sind vorhanden? | Muss | LogiPointer, LogiBar | beantwortet |
| [2.5] | Wie viele Tablare, Höhen und Boxtypen sind geplant? | Muss | entfällt | entfällt |
| [2.6] | Feste Tablarbelegung oder flexibles Boxlayout? | Soll | wird einen Mischung zwischen Tablarvorlagen und Flexibel mit Trennwänden | beantwortet |
| [2.7] | Wird Put-to-Light oder Batchkommissionierung an der Öffnung genutzt? | Soll | Nein | beantwortet |
| [2.8] | Welche Scanner und Lesegeräte werden eingesetzt? | Muss | Noch nicht bekannt | beantwortet |
| [2.9] | Wie viele Touch-Clients, Desktop-Plätze und Mobilgeräte? | Muss | 7 Touch, 3 Desktop, 2 Mobile | beantwortet |
| [2.10] | Werden Waagen an Zugriffsöffnungen genutzt? | Kann | Noch keine vorgesehen | beantwortet |
| [2.11] | Wo stehen Drucker (Etikett, Beleg)? | Muss | Noch nicht bekannt | beantwortet |
| [2.12] | Gibt es Fremdgeräte im Mischbetrieb? | Kann | Nein | beantwortet |

Tab. 10: Festlegungen Block 2 – Anlage und Hardware

## 3.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 11: Abweichungen Block 2

## 3.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| LM051 | Registerkarte SSI LOGIMAT (Zone, UST-Kommunikationskanal, DC-Konfiguration) | ‹ › | [2.1] |
| LM069 | Zone | ‹ › | [2.2] |
| Schnittstelle | Feld zone im Bedarf | ‹ › | [2.2] |
| FW028 | logimat.user.allowMultipleZones | ‹ › | [2.2] |
| LM051 | Registerkarte Zugriffsöffnung: Arbeitsmodus (Alle, Eingehend, Ausgehend, Inventur, Manuell, Keine), Priorität, Bereichsreihenfolge | ‹ › | [2.3] |
| LM051 | Checkboxen LogiWork, LogiPointer, LogiLight, LogiPull, LogiDual, LogiTilt aktiviert | ‹ › | [2.4] |
| LM051 | Betriebsmodus | ‹ › | [2.4] |
| LM051 | Beleuchtungsmodus | ‹ › | [2.4] |
| LM058 | Boxtypen (Reihenfolge, Tragfähigkeit (max.), Tauschbar) | entfällt | [2.5] |
| LM144 | Warengruppe-zu-Boxtyp | entfällt | [2.5] |
| Ablauf | Tablarvorlagen (Touch-Client, BH Kap. 5.2) | ‹ › | [2.6] |
| Ablauf | Trennwände (BH Kap. 6.1.8) | ‹ › | [2.6] |
| MD017 | Kommissionierbedarfstyp Batchkommissionierung Put to Light, PTL deaktivieren | ‹ › | [2.7] |
| LM064 | LM064/LM065 | ‹ › | [2.7] |
| LM060 | Vorgangsbestätigungszuordnung | ‹ › | [2.8] |
| MAP001 | Mobil MAP001/WLM001 | ‹ › | [2.8] |
| LM001 | Login per RFID | ‹ › | [2.8] |
| LM051 | Feld Terminal | ‹ › | [2.9] |
| UM004 | Registerkarten Desktop-/Touch-/Mobiler Zugriff | ‹ › | [2.9] |
| LM061 | LM061 | ‹ › | [2.9] |
| LM051 | Feld Waage | ‹ › | [2.10] |
| LM147 | Waageneinstellungen (je Öffnung genau eine Waage) | ‹ › | [2.10] |
| RM011 | Drucker | ‹ › | [2.11] |
| RM017 | Druckerortzuordnung | ‹ › | [2.11] |
| LM051 | Feld Kardex-Host-Identifikation | ‹ › | [2.12] |

Tab. 12: Konfiguration Block 2 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 3.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Alle Geräte, Zugriffsöffnungen und Zonen sind wie festgelegt angelegt | [2.1–2.3] | ‹Testfall› | ☐ |
| A2.2 | An jeder Zugriffsöffnung funktionieren Tablar anfordern/retournieren, Scanner und Drucker | [2.8, 2.11] | ‹Testfall› | ☐ |
| A2.3 | Festgelegte LOGIMAT-Optionen zeigen bzw. arbeiten an jeder Öffnung korrekt | [2.4] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 13: Abnahmekriterien Block 2 (Vorschlag)

# 4 Organisation, Klienten, Benutzer und Rechte

## 4.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Wie viele Besitzer, wie getrennt, welche Rollen und Rechte. In WAMAS heisst der „Mandant“ Klient; daneben gibt es Wareneigentümer (Partner).

Grundlage: Block 3 „Organisation, Klienten, Wareneigentümer, Benutzer und Rechte“ des Fragenkatalogs, Fragen 3.1 bis 3.12.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.3, 3.6.1, 3.6.6–3.6.7, 3.6.9, 3.7.2.5; How-to Klient, Lieferant, Partner Kap. 3

## 4.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [3.1] | Wie viele Firmen oder Besitzer lagern Ware? | Muss | 1 | beantwortet |
| [3.2] | Haben die Besitzer eigene oder überschneidende Artikelnummern? | Muss | Eigene Nummern | beantwortet |
| [3.3] | Sollen Tablare einem Klienten exklusiv gehören? | Muss | entfällt | entfällt |
| [3.4] | Darf Bestand verschiedener Besitzer in einer Box liegen? | Muss | entfällt | entfällt |
| [3.5] | Braucht jeder Klient eigene Belege, Etiketten oder Nummernkreise? | Soll | entfällt | entfällt |
| [3.6] | Welche Benutzerrollen gibt es? | Muss | Kommissionierer · Wareneingang · Inventur · Leitstand · Administrator/Key-User | beantwortet |
| [3.7] | Wie melden sich Bediener am Touch-Client an? | Soll | Benutzer und Passwort | beantwortet |
| [3.8] | Dürfen Benutzer an mehreren Zonen bzw. Öffnungen arbeiten? | Soll | Ja, Benutzer wählt (FREE) | beantwortet |
| [3.9] | Sollen Benutzer nur Daten ihres Klienten sehen? | Soll | entfällt | entfällt |
| [3.10] | Wie werden Bedarfe auf Bediener verteilt? | Soll | Sonstiges ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [3.11] | Sind ergonomische Einstellungen je Bediener gewünscht? | Kann | entfällt | entfällt |
| [3.12] | Wie viele Schichten und gleichzeitige Benutzer gibt es? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |

Tab. 14: Festlegungen Block 3 – Organisation, Klienten, Wareneigentümer, Benutzer und Rechte

## 4.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 15: Abweichungen Block 3

## 4.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| MD017 | Klient | ‹ › | [3.1] |
| MD017 | Registerkarte Wareneigentümer | ‹ › | [3.1] |
| MD002 | (Klient + Artikelnummer + Variante) | ‹ › | [3.2] |
| MD017 | Registerkarte Tablar-zu-Klient-Einschränkung | entfällt | [3.3] |
| SM041 | Kriterien Klient/Wareneigentümer | entfällt | [3.4] |
| SM042 | Zuordnung | entfällt | [3.4] |
| RM010 | Kriterium Klient | entfällt | [3.5] |
| MD027 | Nummernkreiszuordnung | entfällt | [3.5] |
| UM002 | Benutzer/Login | ‹ › | [3.6] |
| UM003 | Rolle | ‹ › | [3.6] |
| UM004 | Applikations-Zugriffs-Profil | ‹ › | [3.6] |
| LM001 | Login per RFID (Sicherheitstoken, UM002 Registerkarte WAMAS Lift & Store Benutzer) | ‹ › | [3.7] |
| FW028 | logimat.user.allowMultipleZones | ‹ › | [3.8] |
| LM061 | Arbeitsmodus FORCE/FREE (LM061 Systemkonfiguration) | ‹ › | [3.8] |
| UM002 | Datenzugriffsprofil (Klärung mit Produktmanagement) | entfällt | [3.9] |
| MD017 | Bedarfstyp Aktivierungsstrategie, Kann von jedem Benutzer ausgeführt werden | ‹ › | [3.10] |
| UM002 | Registerkarte WAMAS Lift & Store Benutzer (Anzeige) | entfällt | [3.11] |
| UM016 | Lizenzbericht | ‹ › | [3.12] |
| UM013 | Benutzersitzungen | ‹ › | [3.12] |

Tab. 16: Konfiguration Block 3 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 4.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3.1 | Bestand je Klient bzw. Wareneigentümer wird getrennt geführt; Tablar- und Mischregeln wirken | [3.1–3.4] | ‹Testfall› | ☐ |
| A3.2 | Jede Rolle sieht und bedient nur die festgelegten Dialoge | [3.6] | ‹Testfall› | ☐ |
| A3.3 | Anmeldung am Touch-Client funktioniert wie festgelegt | [3.7] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 17: Abnahmekriterien Block 3 (Vorschlag)

# 5 Stammdaten

## 5.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Artikel, Einheiten, bestandsidentifizierende Attribute (Charge, MHD, Seriennummer), Partner und Adressen. Hier fällt die Entscheidung, welches System führend ist.

Grundlage: Block 4 „Stammdaten“ des Fragenkatalogs, Fragen 4.1 bis 4.12.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.3.1, 3.6.1–3.6.3; IF-ERP 2.7 Kap. 4–5, 7.1; How-to Klient, Lieferant, Partner Kap. 6, 8; How-to Dokumente drucken Kap. 8.2

## 5.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [4.1] | Welches System ist für Artikelstammdaten führend? | Muss | Beides (ERP führend, Ergänzung in WAMAS) Interface REST API | beantwortet |
| [4.2] | Welche Barcodes werden gescannt? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [4.3] | Werden Artikelvarianten benötigt? | Soll | entfällt | entfällt |
| [4.4] | Muss die Charge erfasst werden? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [4.5] | Müssen MHD oder Produktionsdatum erfasst werden? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [4.6] | Werden Seriennummern geführt? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [4.7] | Braucht es weitere Bestandsmerkmale (z. B. Revision, Herkunft)? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [4.8] | Welche Bestandsstatus gibt es? | Soll | ‹offen› | offen |
| [4.9] | Werden Lieferanten und Kunden als Stamm in WAMAS gebraucht? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [4.10] | Welche Adressen werden auf Belegen gebraucht? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [4.11] | Gibt es Warengruppen, die unterschiedlich behandelt werden? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [4.12] | Sollen Artikelbilder am Touch-Client angezeigt werden? | Kann | ‹offen› | Entscheidung nötig |

Tab. 18: Festlegungen Block 4 – Stammdaten

## 5.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 19: Abweichungen Block 4

## 5.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| Schnittstelle | WLSITEM001, WLSITEMDESC001, WLSITEMALIAS001, WLSPKV001, WLSITEMCUBATURE001, WLSQTYUNIT001 | ‹ › | [4.1] |
| MD002 | MD002/MD089 | ‹ › | [4.1] |
| MD002 | Registerkarte Artikel-Alias | ‹ › | [4.2] |
| Schnittstelle | WLSITEMALIAS001 | ‹ › | [4.2] |
| MD017 | Warengruppe GTIN-Prüfung (MD017) | ‹ › | [4.2] |
| Schnittstelle | variant (WLSITEM001) | entfällt | [4.3] |
| LM053 | Bestandsidentifizierungsattribute | ‹ › | [4.4] |
| MD002 | Registerkarte Bestandsidentifizierende Attribute | ‹ › | [4.4] |
| LM053 | LM053/MD002 Attribute Obligatorisch | ‹ › | [4.5] |
| Schnittstelle | timeBasedAccMode (WLSITEM001) | ‹ › | [4.5] |
| MD002 | › WLS Artikel › Warenausgang: Seriennummer ABIA, Seriennummernkreis, Seriennummer drucken | ‹ › | [4.6] |
| MD017 | Registerkarte Anpassbare BIA (Zugriffsmodus Mild/Streng) | ‹ › | [4.7] |
| MD017 | Registerkarte Bestandsklassifizierung | ‹ › | [4.8] |
| MD018 | Partnerart | ‹ › | [4.9] |
| Schnittstelle | WLSSDPARTNER001/WLSPDPARTNER001 | ‹ › | [4.9] |
| MD018 | Art der Adresse | ‹ › | [4.10] |
| Schnittstelle | roleKind (z. B. CONSIGNEE, INVOICE_RECIPIENT) | ‹ › | [4.10] |
| MD017 | Registerkarte Warengruppe | ‹ › | [4.11] |
| Schnittstelle | goodsCategory (WLSITEM001) | ‹ › | [4.11] |
| MD002 | Registerkarte Artikelbild | ‹ › | [4.12] |

Tab. 20: Konfiguration Block 4 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 5.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4.1 | Artikelstamm aus dem führenden System kommt vollständig an (Stichprobe inkl. Verpackungsversion, Mengeneinheit, Alias) | [4.1, 4.2] | ‹Testfall› | ☐ |
| A4.2 | Pflicht-Bestandsmerkmale (Charge, MHD, Seriennummer) werden abgefragt und gespeichert | [4.4–4.6] | ‹Testfall› | ☐ |
| A4.3 | Scan jedes festgelegten Barcodes findet den Artikel | [4.2] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 21: Abnahmekriterien Block 4 (Vorschlag)

# 6 Prozesse

Die Prozesskapitel 6.1 bis 6.4 entsprechen den Blöcken 5 bis 8 des Fragenkatalogs. Nicht zutreffende Prozesskapitel bleiben mit „entfällt“ stehen.

## 6.1 Prozess Wareneingang und Einlagerung

### 6.1.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Wie Einlagerbedarfe entstehen, wohin eingelagert wird (Lagerreservierungsstrategie), Boxtypen, Füllgrad und Homogenität.

Grundlage: Block 5 „Wareneingang und Einlagerung“ des Fragenkatalogs, Fragen 5.1 bis 5.12.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.3, 3.1.5–3.1.8, 3.1.16, 3.6.1.11, 3.6.6–3.6.8; How-to Lager-Strategien Kap. 3–5

### 6.1.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [5.1] | Wie entsteht ein Einlagerbedarf? | Muss | ERP sendet Avis | beantwortet |
| [5.2] | Sollen Einlagerbedarfe automatisch freigegeben, aktiviert und abgeschlossen werden? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [5.3] | Worauf soll die Einlagerung optimieren? | Muss | Wenig Tablarbewegungen (TRANSPORT) | beantwortet |
| [5.4] | Feste Plätze oder chaotische Lagerung? | Muss | Optionen: Fest (Zuordnung bleibt) · Chaotisch (Zuordnung wird entfernt) · Bediener entscheidet · Sonstiges: ___; Warum: Der Zuordnungsmodus regelt, was mit der Artikel-zu-Box-Zuordnung passiert, wenn die Box leer wird. ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [5.5] | Soll Bestand eines Artikels auf mehrere LOGIMAT verteilt werden? | Muss | Optionen: Nein · Ja, Zeile splitten (BALANCE) · Ganze Zeile in LOGIMAT mit geringstem Bestand (LOWEST_STOCK) · Sonstiges: ___; Warum: Verteilung erhöht die Ausfallsicherheit, Splits erzeugen mehr Vorgänge.; WAMAS-Konfiguration: BALANCE, LOWEST_STOCK; LM145 Niedrigste/Durchschnittliche Bestandsniveaus berechnen ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [5.6] | Welche Boxtypen gelten für welche Artikel oder Warengruppen? | Muss | Optionen: Je Artikel festlegen · Je Warengruppe vorgeben · Erst nach Datenanalyse · Sonstiges: ___; Warum: Nur Boxtyp-Zuordnungen mit Status Normal werden bei der Einlagerung verwendet.; WAMAS-Konfiguration: LM084 Boxtyp-Zuordnung; LM144 Warengruppe-zu-Boxtyp; MD002 Ganze Verpackungsversion ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [5.7] | Wie voll dürfen Boxen werden? | Soll | entfällt | entfällt |
| [5.8] | Was darf in einer Box nicht gemischt werden? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [5.9] | Wie wird die Einlagerung bestätigt? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [5.10] | Was passiert bei Mengenabweichungen im Wareneingang? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [5.11] | Wird ein Einlagerungslieferschein benötigt? | Kann | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [5.12] | Dürfen Artikel zum Bediener gekippt werden? | Kann | Nein kein Tilt vorhanden | beantwortet |

Tab. 22: Festlegungen Block 5 – Wareneingang und Einlagerung

### 6.1.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 23: Abweichungen Block 5

### 6.1.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| Schnittstelle | WLSSD002/WLSSDL002 | ‹ › | [5.1] |
| LM116 | Bedarfsvorlage | ‹ › | [5.1] |
| MD017 | Einlagerbedarfstyp | ‹ › | [5.1] |
| MD017 | Einlagerbedarfstyp Freigabemodus, Aktivierungsmodus, Abschlussmodus | ‹ › | [5.2] |
| MD002 | Lagerreservierungsstrategie in MD002, MD017 Warengruppe und Einlagerbedarfstyp | ‹ › | [5.3] |
| LM145 | eigene Strategien in LM145 | ‹ › | [5.3] |
| LM053 | Zuordnungsmodus Fixiert/Float/Standard (LM053 Artikeleigenschaften | ‹ › | [5.4] |
| MD002 | Artikelzuordnung) | ‹ › | [5.4] |
| Strategie | BALANCE, LOWEST_STOCK | ‹ › | [5.5] |
| LM145 | Niedrigste/Durchschnittliche Bestandsniveaus berechnen | ‹ › | [5.5] |
| LM084 | Boxtyp-Zuordnung | ‹ › | [5.6] |
| LM144 | Warengruppe-zu-Boxtyp | ‹ › | [5.6] |
| MD002 | Ganze Verpackungsversion | ‹ › | [5.6] |
| MD031 | Füllgrad [%] | entfällt | [5.7] |
| FW028 | logimat.storage.enableCapacityCheck (FW028) | entfällt | [5.7] |
| SM041 | SM041/SM042 | ‹ › | [5.8] |
| LM069 | Registerkarte Konfiguration | ‹ › | [5.8] |
| FW028 | logimat.stock.enableHomogenityCheck | ‹ › | [5.8] |
| LM060 | Vorgangsbestätigungszuordnung | ‹ › | [5.9] |
| LM147 | Waage | ‹ › | [5.9] |
| LM053 | WE-Fehlerursachen (LM053) | ‹ › | [5.10] |
| Ablauf | Fehlmengen (BH Kap. 6.2.4.4) | ‹ › | [5.10] |
| Ablauf | Splitten (BH Kap. 6.4.7) | ‹ › | [5.10] |
| MD017 | Einlagerbedarfstyp Einlagerungslieferschein drucken | ‹ › | [5.11] |
| LM053 | Kippen ist erlaubt | ‹ › | [5.12] |
| LM053 | LogiTilt deaktivieren (Einlagerbedarfstyp, Artikel) | ‹ › | [5.12] |

Tab. 24: Konfiguration Block 5 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

### 6.1.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5.1 | Einlagerbedarf wird angelegt, freigegeben und aktiviert wie festgelegt | [5.1, 5.2] | ‹Testfall› | ☐ |
| A5.2 | Box- und Tablarwahl folgt der Strategie; unerlaubte Mischung wird verhindert | [5.3–5.8] | ‹Testfall› | ☐ |
| A5.3 | Einlagerquittung erreicht das ERP mit Menge und Bestandsmerkmalen | [10.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A5.4 | Mengenabweichung wird wie festgelegt behandelt | [5.10] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 25: Abnahmekriterien Block 5 (Vorschlag)

## 6.2 Prozess Kommissionierung und Auslagerung

### 6.2.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Welcher Bestand zuerst geht (FIFO, MHD, Charge), aus welchen Boxen, Prioritäten, Batch- und Wagenkommissionierung, Fehlbestand und Bestätigung.

Grundlage: Block 6 „Kommissionierung und Auslagerung“ des Fragenkatalogs, Fragen 6.1 bis 6.12.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.3, 3.6.1.7, 3.6.1.10, 3.11.2; BH 2.7 Kap. 6.2.2, 6.4; How-to Lager-Strategien Kap. 6–8; How-to Externe Lagerprozesse Kap. 8–9

### 6.2.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [6.1] | Nach welcher Regel wird ausgelagert? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.2] | Geben Aufträge MHD oder Charge vor? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.3] | Ab welcher Abweichung gelten Bestände als gleich alt? | Kann | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.4] | Aus welchen Boxen soll bevorzugt entnommen werden? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.5] | Einzelauftrag, Batch oder Kommissionierwagen? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.6] | Welche Prioritäten und Eilaufträge gibt es? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.7] | Wer gibt Aufträge frei? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.8] | In welche Ziel-LE wird kommissioniert? | Soll | Optionen: Behälter/Karton · Versand-LE mit eigener ID · Ohne LE · Sonstiges: ___; Warum: Externe LE werden beim Planen des Bedarfs angelegt; ihre ID kann vom ERP stammen.; WAMAS-Konfiguration: MD017 Bevorzugtes Ladehilfsmittel/Bevorzugte Kubatur; logimat.picking.externalluid.generate; LM045 ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.9] | Was passiert bei Fehlbestand? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.10] | Wie wird die Entnahme bestätigt? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [6.11] | Sollen Boxen verdichtet und leere Boxen entfernt werden? | Kann | entfällt | entfällt |
| [6.12] | Soll das Tablar nach dem letzten Vorgang automatisch zurückfahren? | Soll | entfällt | entfällt |

Tab. 26: Festlegungen Block 6 – Kommissionierung und Auslagerung

### 6.2.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 27: Abweichungen Block 6

### 6.2.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| MD017 | Kommissionierbedarfstyp Zeitzugriffsmodus | ‹ › | [6.1] |
| MD002 | Zeitbezogener Zugriffsmodus | ‹ › | [6.1] |
| LM053 | Bestandsauswahlmodus | ‹ › | [6.1] |
| Schnittstelle | bbDate, prodDate, batch (WLSPDL002) | ‹ › | [6.2] |
| LM053 | Bestandsauswahlmodus (MHD-Regel) | ‹ › | [6.2] |
| MD002 | Artikelgleichwertigkeitsdauer (MD002/LM053) | ‹ › | [6.3] |
| MD017 | Warengruppe | ‹ › | [6.3] |
| MD018 | Gleichwertigkeitsdauerstrategie = Mild | ‹ › | [6.3] |
| MD017 | Kommissionierbedarfstyp Reservierungsstrategie | ‹ › | [6.4] |
| MD017 | Batchkommissionierung Put to Light, Mit Kommissionierwagen verwendet (MD017) | ‹ › | [6.5] |
| LM153 | LM153 | ‹ › | [6.5] |
| FW028 | logimat.picking.batchSize | ‹ › | [6.5] |
| LM053 | Prioritäten | ‹ › | [6.6] |
| Schnittstelle | priority im Bedarf | ‹ › | [6.6] |
| FW028 | logimat.allocationMode NORMAL/CONTINUE | ‹ › | [6.6] |
| MD017 | Freigabemodus | ‹ › | [6.7] |
| FW028 | logimat.picking.maxRelease (FW028) | ‹ › | [6.7] |
| MD017 | Bevorzugtes Ladehilfsmittel/Bevorzugte Kubatur | ‹ › | [6.8] |
| FW028 | logimat.picking.externalluid.generate | ‹ › | [6.8] |
| LM045 | LM045 | ‹ › | [6.8] |
| MD017 | Timeout … mit fehlendem Bestand | ‹ › | [6.9] |
| Ablauf | Splitten (BH Kap. 6.4.8) | ‹ › | [6.9] |
| LM060 | Vorgangsbestätigungszuordnung | ‹ › | [6.10] |
| MD017 | 2-Schritt-Bestätigung | ‹ › | [6.10] |
| LM002 | Verdichten | entfällt | [6.11] |
| MD017 | Leere Box nach Kommissionierung entfernen | entfällt | [6.11] |
| FW028 | logimat.demand.sendTrayBack, logimat.send.tray.back.delay (FW028) | entfällt | [6.12] |

Tab. 28: Konfiguration Block 6 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

### 6.2.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A6.1 | Kommissionierbedarf läuft von Freigabe bis Abschluss wie festgelegt | [6.7] | ‹Testfall› | ☐ |
| A6.2 | Bestandswahl nach Regel: Test mit zwei Beständen unterschiedlichen Alters bzw. MHD | [6.1–6.3] | ‹Testfall› | ☐ |
| A6.3 | Einzel-, Batch- oder Wagenkommissionierung arbeitet wie festgelegt | [6.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A6.4 | Fehlbestand wird wie festgelegt behandelt und mit Fehlmenge quittiert | [6.9, 10.6] | ‹Testfall› | ☐ |
| A6.5 | Eilauftrag wird vor normalen Aufträgen bearbeitet | [6.6] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 29: Abnahmekriterien Block 6 (Vorschlag)

## 6.3 Prozess Inventur

### 6.3.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Verfahren, Auslöser, Zählweise und der Umgang mit Differenzen bis zur Rückmeldung an das ERP.

Grundlage: Block 7 „Inventur“ des Fragenkatalogs, Fragen 7.1 bis 7.10.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.9.2.1, 3.6.1.8, 3.6.1.12; BH 2.7 Kap. 6.1.7, 6.2.3, 6.3.3, 6.3.5; IF-ERP 2.7 Kap. 8–10

### 6.3.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [7.1] | Welche Inventurverfahren werden genutzt? | Muss | ‹offen› | offen |
| [7.2] | Wer löst Inventuren aus? | Muss | ‹offen› | offen |
| [7.3] | Wonach wird die Inventur eingeschränkt? | Soll | ‹offen› | offen |
| [7.4] | Blind zählen oder Sollmenge anzeigen? | Muss | ‹offen› | offen |
| [7.5] | Wie werden Differenzen freigegeben? | Muss | ‹offen› | offen |
| [7.6] | Welche Buchungsschlüssel werden für Korrekturen gebraucht? | Soll | ‹offen› | offen |
| [7.7] | Wie erfährt das ERP von Differenzen? | Muss | ‹offen› | offen |
| [7.8] | Soll der Bestand regelmässig mit dem ERP abgeglichen werden? | Soll | ‹offen› | offen |
| [7.9] | Werden externe Plätze mobil inventiert? | Kann | ‹offen› | offen |
| [7.10] | Wann und an welcher Öffnung wird inventiert? | Kann | ‹offen› | offen |

Tab. 30: Festlegungen Block 7 – Inventur

### 6.3.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 31: Abweichungen Block 7

### 6.3.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| MD017 | Registerkarte Inventurbedarfstyp | ‹ › | [7.1] |
| SM043 | je Inventurtyp | ‹ › | [7.1] |
| Schnittstelle | WLSINVD002/WLSINVDL002 | ‹ › | [7.2] |
| LM091 | Inventurbedarf, LM092 Inventurbedarfszeile | ‹ › | [7.2] |
| LM092 | Einschränkungen | ‹ › | [7.3] |
| MD017 | Inventurbedarfstyp Menge bei der Inventur vorbelegen | ‹ › | [7.4] |
| SM043 | (Auto-Bestätigungsmodus Sofort/Zeitbezogen, Kritische Menge, Kritischer Warenwert) | ‹ › | [7.5] |
| MD017 | Registerkarte Buchungsschlüssel | ‹ › | [7.6] |
| MD063 | MD063 | ‹ › | [7.6] |
| Schnittstelle | WLSSTOCKADJ001 | ‹ › | [7.7] |
| Schnittstelle | WLSINVDACK002/WLSINVDLACK002 | ‹ › | [7.7] |
| MD021 | Quittierung | ‹ › | [7.7] |
| Schnittstelle | WLSSTOCKREQ001 → WLSSTOCKBEGIN001, WLSSTOCKACK001, WLSSTOCKEND001 | ‹ › | [7.8] |
| WLM001 | Mobil-Tätigkeiten Inventur und Spontane Inventur (WLM001) | ‹ › | [7.9] |
| LM051 | Arbeitsmodus Inventur | ‹ › | [7.10] |
| MD017 | Inventurbedarfstyp Aktivierungsmodus | ‹ › | [7.10] |

Tab. 32: Konfiguration Block 7 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

### 6.3.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A7.1 | Jedes festgelegte Inventurverfahren ist einmal vollständig durchgeführt | [7.1, 7.2] | ‹Testfall› | ☐ |
| A7.2 | Differenzen unter und über der Schwelle werden wie festgelegt freigegeben | [7.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A7.3 | ERP erhält Differenzen mit dem richtigen Buchungsschlüssel | [7.6, 7.7] | ‹Testfall› | ☐ |
| A7.4 | Bestandsabgleich ERP ↔ WAMAS ergibt keine ungeklärte Abweichung | [7.8] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 33: Abnahmekriterien Block 7 (Vorschlag)

## 6.4 Externe Lagerplätze, Zielplätze und Nachschub

### 6.4.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Plätze ausserhalb der SSI LOGIMAT (Regal, Boden), Zielplätze an der Öffnung, externe LE und Nachschub.

Grundlage: Block 8 „Externe Lagerplätze und Nachschub“ des Fragenkatalogs, Fragen 8.1 bis 8.9.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.10–3.1.17; BH 2.7 Kap. 5.4, 6.3, 6.7.1; AH/BH 2.8 (LM175); How-to Externe Lagerprozesse

### 6.4.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [8.1] | Gibt es Lagerplätze ausserhalb der LOGIMAT? | Muss | ‹offen› | offen |
| [8.2] | Welche Artikel werden extern gelagert? | Muss | ‹offen› | offen |
| [8.3] | Wie sind die Regale aufgebaut und benannt? | Soll | ‹offen› | offen |
| [8.4] | Nach welcher Strategie wird extern eingelagert? | Soll | ‹offen› | offen |
| [8.5] | Gibt es Mengengrenzen je externem Platz? | Soll | ‹offen› | offen |
| [8.6] | Sollen Laufwege über Reihenfolgen optimiert werden? | Kann | ‹offen› | offen |
| [8.7] | Gibt es Ablagen für fertige LE an der Öffnung? | Soll | ‹offen› | offen |
| [8.8] | Wird Nachschub zwischen externem Lager und LOGIMAT gebraucht? | Muss | ‹offen› | offen |
| [8.9] | Sollen kommissionierte LE im LOGIMAT zwischengelagert werden? | Kann | ‹offen› | offen |

Tab. 34: Festlegungen Block 8 – Externe Lagerplätze und Nachschub

### 6.4.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 35: Abweichungen Block 8

### 6.4.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| LM125 | LM125/LM126 Externe Lagerplatzgruppen | ‹ › | [8.1] |
| WH025 | WH025/LM129 Lagerfachträgertyp | ‹ › | [8.1] |
| MD002 | Externer Artikel (externalItem) | ‹ › | [8.2] |
| LM126 | (Gruppenname, Spalten, Reihen) | ‹ › | [8.3] |
| LM125 | Import | ‹ › | [8.3] |
| MD017 | Externe Lagerreservierungsstrategie (MD017 Warengruppe/Einlagerbedarfstyp) | ‹ › | [8.4] |
| LM145 | Zweck EXTERNAL | ‹ › | [8.4] |
| LM132 | Lagerplatztypzuordnung | ‹ › | [8.5] |
| LM124 | Einlagerungs-/Kommissionierreihenfolge | ‹ › | [8.6] |
| LM126 | Lager-/Kommissionierreihenfolge | ‹ › | [8.6] |
| LM064 | LM064/LM065/LM088 | ‹ › | [8.7] |
| LM044 | LM044 | ‹ › | [8.7] |
| MD017 | Zielplatz automatisch auswählen | ‹ › | [8.7] |
| FW028 | logimat.picking.externalloc.reserve | ‹ › | [8.7] |
| LM175 | Replenishment Configuration, LM170 (nur 2.8) | ‹ › | [8.8] |
| LM045 | LE für Rücklagerung kennzeichnen | ‹ › | [8.9] |
| LM109 | LM109 | ‹ › | [8.9] |

Tab. 36: Konfiguration Block 8 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

### 6.4.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A8.1 | Externe Plätze sind angelegt, etikettiert und mobil ein- und auslagerbar | [8.1–8.3] | ‹Testfall› | ☐ |
| A8.2 | Zielplätze bzw. Ablagen an den Öffnungen funktionieren | [8.7] | ‹Testfall› | ☐ |
| A8.3 | Nur 2.8: Nachschub wird wie festgelegt ausgelöst und ausgeführt | [8.8] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 37: Abnahmekriterien Block 8 (Vorschlag)

# 7 Dokumente, Etiketten und Druck

## 7.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Welche Belege und Etiketten, wann gedruckt, auf welchem Drucker, mit welchem Layout und in welcher Sprache.

Grundlage: Block 9 „Versand, Dokumente und Etiketten“ des Fragenkatalogs, Fragen 9.1 bis 9.10.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.7–3.8; BH 2.7 Kap. 6.8; How-to Dokumente drucken

## 7.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [9.1] | Welche Belege werden gebraucht? | Muss | ‹offen› | offen |
| [9.2] | Welche Etiketten werden gebraucht? | Muss | ‹offen› | offen |
| [9.3] | Wann wird das Kommissionieretikett gedruckt? | Muss | ‹offen› | offen |
| [9.4] | Braucht es eigene Layouts je Klient oder Kunde? | Soll | ‹offen› | offen |
| [9.5] | Welcher Drucker druckt an welcher Öffnung? | Muss | ‹offen› | offen |
| [9.6] | Welche Formate und Etikettengrössen? | Muss | ‹offen› | offen |
| [9.7] | Sollen Belege per E-Mail oder als Datei ausgegeben werden? | Kann | ‹offen› | offen |
| [9.8] | Werden Belege archiviert und nachgedruckt? | Soll | ‹offen› | offen |
| [9.9] | In welcher Sprache werden Belege gedruckt? | Soll | ‹offen› | offen |
| [9.10] | Hängen Etiketten von Versandart oder Frachtführer ab? | Kann | ‹offen› | offen |

Tab. 38: Festlegungen Block 9 – Versand, Dokumente und Etiketten

## 7.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 39: Abweichungen Block 9

## 7.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| RM002 | RM002, RM005, RM010 | ‹ › | [9.1] |
| MD017 | Druck-Checkboxen am Bedarfstyp (MD017) | ‹ › | [9.1] |
| MD002 | Drucken von Kommissionieretiketten (printPickingLabel) | ‹ › | [9.2] |
| FW028 | logimat.picking.externalluid.print | ‹ › | [9.2] |
| MD017 | Kommissionierbedarfstyp Optionen für Drucken von Kommissionieretiketten | ‹ › | [9.3] |
| RM003 | Layout-Import | ‹ › | [9.4] |
| RM010 | Kriterien Klient, Partner, Partnergruppe | ‹ › | [9.4] |
| RM017 | (Terminal, Lagerplatz) | ‹ › | [9.5] |
| RM011 | Druckerreihenfolge, Standard | ‹ › | [9.5] |
| RM015 | RM015, RM020, RM021 | ‹ › | [9.6] |
| RM003 | Layoutformat HTML/ZPL II (RM003) | ‹ › | [9.6] |
| RM005 | Kanäle | ‹ › | [9.7] |
| RM030 | SMTP | ‹ › | [9.7] |
| RM040 | Vorlage | ‹ › | [9.7] |
| RM008 | Adressen | ‹ › | [9.7] |
| RM005 | Archivkanal (RM005) | ‹ › | [9.8] |
| RM018 | Berichtsarchiv | ‹ › | [9.8] |
| MD017 | Aufbewahrungsdauern | ‹ › | [9.8] |
| RM005 | Dateninhaltssprache, Label-Sprache, jeweils übersteuern | ‹ › | [9.9] |
| RM010 | Kriterien Versandart, Ladehilfsmittel | ‹ › | [9.10] |
| MD018 | Partnerart Frachtführer | ‹ › | [9.10] |

Tab. 40: Konfiguration Block 9 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 7.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A9.1 | Jeder festgelegte Beleg und jedes Etikett wird zum festgelegten Zeitpunkt am richtigen Drucker ausgegeben | [9.1–9.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A9.2 | Layout je Klient, Partner und Sprache ist korrekt | [9.4, 9.9] | ‹Testfall› | ☐ |
| A9.3 | Nachdruck aus dem Archiv ist möglich | [9.8] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 41: Abnahmekriterien Block 9 (Vorschlag)

# 8 Schnittstellen

## 8.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Partnersysteme, Übertragungsweg, Format, Satzarten, Quittierungen, externe Referenzen und Fehlerbehandlung.

Grundlage: Block 10 „Schnittstellen“ des Fragenkatalogs, Fragen 10.1 bis 10.12.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: IF-ERP 2.7 Kap. 2–11; AH 2.7 Kap. 3.5; How-to Externe Referenzen; How-to Klient, Lieferant, Partner Kap. 8

## 8.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [10.1] | Mit welchen Systemen wird WAMAS gekoppelt? | Muss | ERP: Bussines Central Dynamics | beantwortet |
| [10.2] | Über welchen Weg werden Daten übertragen? | Muss | REST | beantwortet |
| [10.3] | In welchem Format? | Muss | JSON | beantwortet |
| [10.4] | Welche Daten sendet das ERP? | Muss | Klient · Artikel · Einlagerbedarf · Kommissionierbedarf · Inventurbedarf · Bestandsanforderung | beantwortet |
| [10.5] | Welche Rückmeldungen erwartet das ERP? | Muss | Einlagerquittierung · Kommissionierquittierung · Inventurquittierung · Bestandskorrektur · Bestandsbericht | beantwortet |
| [10.6] | Wann soll die Kommissionierung quittiert werden? | Muss | Bei fertiggestelltem Bedarf | beantwortet |
| [10.7] | Welche ERP-Informationen sollen am Auftrag mitlaufen? | Soll | Kundenauftragsnummer · Lieferscheinnummer · Projekt/Kostenstelle | beantwortet |
| [10.8] | Werden Partner und Adressen mit dem Auftrag übertragen? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [10.9] | Darf das ERP Aufträge ändern oder stornieren? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [10.10] | Wer kümmert sich um fehlerhafte Nachrichten? | Muss | ‹offen› | offen |
| [10.11] | Sollen Quittierungen je Klient an unterschiedliche Systeme gehen? | Kann | entfällt | entfällt |
| [10.12] | Gibt es eine Testumgebung und Testdaten des ERP? | Soll | Ja | beantwortet |

Tab. 42: Festlegungen Block 10 – Schnittstellen

## 8.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 43: Abweichungen Block 10

## 8.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| MD021 | Systempartner (HOST vorkonfiguriert) | ‹ › | [10.1] |
| MD021 | Registerkarten Empfänger/Sender | ‹ › | [10.2] |
| Schnittstelle | REST /di-api/v3/{system-partner}/messages | ‹ › | [10.2] |
| MD021 | Konverter (MD021, Registerkarte Quittierung) | ‹ › | [10.3] |
| Schnittstelle | WLSCLIENT001, WLSITEM001, WLSSD002, WLSPD002, WLSINVD002, WLSSTOCKREQ001 | ‹ › | [10.4] |
| MD021 | Registerkarte WAMAS Lift & Store Quittierung | ‹ › | [10.5] |
| Schnittstelle | WLSSDACK002, WLSPDACK002, WLSINVDACK002, WLSSTOCKADJ001 | ‹ › | [10.5] |
| MD021 | Kommissionierquittierungsmodus (MD021) | ‹ › | [10.6] |
| Schnittstelle | …EXTREF001 (extRefKey, extRefVal1, extRefVal2) | ‹ › | [10.7] |
| MD096 | Externe Referenzen inkludieren | ‹ › | [10.7] |
| LM053 | Touch-Client UI-Konfiguration | ‹ › | [10.7] |
| Schnittstelle | WLSPDPARTNER001 (roleKind) | ‹ › | [10.8] |
| MD096 | Partner inkludieren | ‹ › | [10.8] |
| Schnittstelle | recordState CREATE/UPDATE/CANCEL | ‹ › | [10.9] |
| Ablauf | Fehlerhafte Nachrichten (AH Kap. 3.5.5) | ‹ › | [10.10] |
| MD021 | Registerkarte Zuverlässigkeit | ‹ › | [10.10] |
| MD021 | Quittierung (Lagerstandort) | entfällt | [10.11] |
| MD096 | Filter Klient/Wareneigentümer | entfällt | [10.11] |

Tab. 44: Konfiguration Block 10 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 8.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A10.1 | Alle festgelegten Satzarten werden in beide Richtungen mit Testdaten übertragen | [10.4, 10.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A10.2 | Ändern und Stornieren durch das ERP wirken wie festgelegt | [10.9] | ‹Testfall› | ☐ |
| A10.3 | Eine fehlerhafte Nachricht wird erkannt, angezeigt und nach Korrektur erneut verarbeitet | [10.10] | ‹Testfall› | ☐ |
| A10.4 | Festgelegte ERP-Informationen erscheinen am Touch-Client und in der Quittung | [10.7] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 45: Abnahmekriterien Block 10 (Vorschlag)

# 9 Betrieb, IT-Infrastruktur und Sicherheit

## 9.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Server, Netzwerk, Notbetrieb, Datensicherung, Fernwartung und Überwachung. Die technischen Details stehen im Installationshandbuch und werden mit der Kunden-IT separat abgestimmt.

Grundlage: Block 11 „Betrieb, IT-Infrastruktur, Sicherheit und Verfügbarkeit“ des Fragenkatalogs, Fragen 11.1 bis 11.10.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: AH 2.7 Kap. 3.1.1–3.1.2, 3.3.5–3.3.10, 3.5.5, 3.6.1.1; BH 2.7 Kap. 6.1.1.3

## 9.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [11.1] | Wo laufen die WAMAS-Server? | Muss | Cloud | beantwortet |
| [11.2] | Wie sind LOGIMAT-Steuerung, Clients und Server vernetzt? | Muss | Eigenes VLAN | beantwortet |
| [11.3] | Was passiert, wenn der Host ausfällt? | Muss | Warten | beantwortet |
| [11.4] | Was passiert, wenn ein LOGIMAT ausfällt? | Soll | Warten auf Service | beantwortet |
| [11.5] | Wie werden Daten gesichert und wiederhergestellt? | Muss | Kunden-IT Backup ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [11.6] | Wie erfolgt die Fernwartung durch SSI SCHÄFER? | Muss | VPN, Team Viewer ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [11.7] | Welche Sicherheitsrichtlinien gelten für Logins? | Soll | Passwortregeln · Sperre nach Fehlversuchen · Audit-Protokoll · Sonstiges: ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [11.8] | Wer überwacht Anlage und Schnittstellen im Betrieb? | Soll | Leitstand und IT | beantwortet |
| [11.9] | Wie lange sollen Prozessbelege aufbewahrt werden? | Soll | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [11.10] | Wann sind Wartungsfenster für Updates möglich? | Soll | Nach Absprache | beantwortet |

Tab. 46: Festlegungen Block 11 – Betrieb, IT-Infrastruktur, Sicherheit und Verfügbarkeit

## 9.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 47: Abweichungen Block 11

## 9.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| LM051 | UST-Kommunikationskanal, DC-Konfiguration | ‹ › | [11.2] |
| Ablauf | Manuelle Bedarfe (BH Kap. 6.2) | ‹ › | [11.3] |
| LM116 | Bedarfsvorlage | ‹ › | [11.3] |
| LM051 | Gesperrt | ‹ › | [11.4] |
| Ablauf | Tablar von anderem LOGIMAT anfordern (BH Kap. 6.1.1.3) | ‹ › | [11.4] |
| Strategie | BALANCE | ‹ › | [11.4] |
| UM002 | UM002 | ‹ › | [11.7] |
| UM007 | Passwort ändern | ‹ › | [11.7] |
| UM028 | Audit-Protokoll | ‹ › | [11.7] |
| Ablauf | Benutzersperren (AH Kap. 3.3.10) | ‹ › | [11.7] |
| LM052 | Vertikallagerlifte überwachen | ‹ › | [11.8] |
| UM013 | Benutzersitzungen | ‹ › | [11.8] |
| UM013 | Fehlerhafte Nachrichten | ‹ › | [11.8] |
| MD017 | Registerkarte Klient: Aufbewahrungsdauern, Zum Löschen empfehlen | ‹ › | [11.9] |

Tab. 48: Konfiguration Block 11 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 9.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A11.1 | Server-, Netz- und Sicherungskonzept sind umgesetzt; eine Wiederherstellung ist getestet | [11.1, 11.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A11.2 | Notbetrieb bei Host-Ausfall ist geprobt | [11.3] | ‹Testfall› | ☐ |
| A11.3 | Fernwartungszugang ist getestet | [11.6] | ‹Testfall› | ☐ |
| A11.4 | Login-Sicherheitsrichtlinie ist aktiv | [11.7] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 49: Abnahmekriterien Block 11 (Vorschlag)

# 10 Schulung, Abnahme und Inbetriebnahme

## 10.1 Kurzbeschreibung

Inhalt: Wer geschult wird, wie abgenommen wird und wie der Go-Live abläuft.

Grundlage: Block 12 „Schulung, Abnahme und Go-Live“ des Fragenkatalogs, Fragen 12.1 bis 12.9.

Anwendbarkeit: gilt

Quelle: How-to Lager-Strategien Kap. 12 (Testhinweise); Projekterfahrung (allgemein)

## 10.2 Festlegungen

| Nr. | Frage | Prio | Festlegung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [12.1] | Wer wird geschult, und wie viele Personen? | Muss | Bediener: Tino Fischer · Key-User: Tino Fischer· Administratoren: Tino Fischer ‹offen› | offen |
| [12.2] | In welcher Form wird geschult? | Soll | Vor Ort am LOGIMAT · Train-the-Trainer · Kurzanleitungen | beantwortet |
| [12.3] | Woran wird die Abnahme gemessen? | Muss | Schnittstellentests Stabilitätsphase 3 Monate | beantwortet |
| [12.4] | Welche Testszenarien liefert der Kunde? | Muss | ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [12.5] | Wann und durch wen werden Stamm- und Bestandsdaten übernommen? | Muss | Gemeinsam · Termin: ___ ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [12.6] | Wie wird live gegangen? | Muss | Big Bang ‹offen› | Entscheidung nötig |
| [12.7] | Welche Unterstützung wird nach dem Go-Live erwartet? | Soll | Remote | beantwortet |
| [12.8] | Welche Dokumentation wird erwartet? | Kann | Bedienerkurzanleitung · Administratorhandbuch · Schnittstellenspezifikation | beantwortet |
| [12.9] | Wie werden Änderungen nach Freigabe des Pflichtenhefts behandelt? | Soll | Change Request · Offene-Punkte-Liste | beantwortet |

Tab. 50: Festlegungen Block 12 – Schulung, Abnahme und Go-Live

## 10.3 Soll-Ablauf und Abweichungen vom Standard

‹Soll-Ablauf in wenigen Schritten beschreiben; ggf. Ablaufbild einfügen.›

| Nr. | Abweichung vom Standard | Begründung | Lösung / Aufwand | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 51: Abweichungen Block 12

## 10.4 Konfiguration

| Dialog | Parameter / Einstellung | Wert | Frage |
| --- | --- | --- | --- |
| – | Schulungskonzept | ‹ › | [12.1] |
| UM003 | Rollen aus UM003 | ‹ › | [12.1] |
| – | Abnahmeprotokoll | ‹ › | [12.3] |
| – | Kennzahlen aus 0.11 | ‹ › | [12.3] |
| – | Testkatalog je Block 5–10 | ‹ › | [12.4] |
| Schnittstelle | WLSITEM001, WLSSTOCKIMPORT001 | ‹ › | [12.5] |
| LM125 | Import externer Plätze (LM125/LM127) | ‹ › | [12.5] |

Tab. 52: Konfiguration Block 12 (vorbelegt aus dem Fragenkatalog)

## 10.5 Abnahmekriterien (Vorschlag)

Vorschlag – mit dem Kunden abstimmen Die Kriterien sind ein Vorschlag von SSI SCHÄFER, aus den Workshop-Fragen abgeleitet. Sie werden erst mit der Freigabe des Pflichtenhefts verbindlich.

| Nr. | Kriterium (Vorschlag) | Frage | Nachweis | erfüllt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12.1 | Schulungen sind durchgeführt und protokolliert | [12.1] | ‹Testfall› | ☐ |
| A12.2 | Alle Testszenarien sind bestanden; Restpunkte sind bewertet | [12.3, 12.4] | ‹Testfall› | ☐ |
| A12.3 | Stamm- und Bestandsdaten sind übernommen und abgestimmt | [12.5] | ‹Testfall› | ☐ |
| A12.4 | Go-live-Checkliste ist abgeschlossen | [12.6] | ‹Testfall› | ☐ |

Tab. 53: Abnahmekriterien Block 12 (Vorschlag)

# 11 Offene Punkte

## 11.1 Offene Fragen aus dem Workshop

Automatisch gesammelt: alle Fragen mit Status „offen“ oder „Entscheidung nötig“ (78 Punkte).

| Nr. | Frage | Thema | Verantwortlich | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-01 | [0.4] Wie viele Lagerstandorte bzw. Gebäude gibt es? | Projektrahmen und Ziele | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-02 | [1.4] Wie viele Auftragszeilen werden pro Tag kommissioniert (Ø/Spitze)? | Mengengerüst und Sortiment | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-03 | [1.5] Wie viele Wareneingangszeilen pro Tag? | Mengengerüst und Sortiment | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-04 | [1.8] Welche Lagermenge je Artikel wird erwartet? | Mengengerüst und Sortiment | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-05 | [1.9] In welchen Mengeneinheiten wird geführt? | Mengengerüst und Sortiment | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-06 | [1.10] Gibt es Artikel mit besonderen Sicherheitsanforderungen? | Mengengerüst und Sortiment | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-07 | [1.11] Welches Wachstum wird in 3–5 Jahren erwartet? | Mengengerüst und Sortiment | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-08 | [2.2] Wie werden die LOGIMAT zu Zonen gruppiert? | Anlage und Hardware | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-09 | [3.10] Wie werden Bedarfe auf Bediener verteilt? | Organisation, Klienten, Wareneigentümer, Benutzer und Rechte | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-10 | [3.12] Wie viele Schichten und gleichzeitige Benutzer gibt es? | Organisation, Klienten, Wareneigentümer, Benutzer und Rechte | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-11 | [4.2] Welche Barcodes werden gescannt? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-12 | [4.4] Muss die Charge erfasst werden? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-13 | [4.5] Müssen MHD oder Produktionsdatum erfasst werden? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-14 | [4.6] Werden Seriennummern geführt? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-15 | [4.7] Braucht es weitere Bestandsmerkmale (z. B. Revision, Herkunft)? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-16 | [4.8] Welche Bestandsstatus gibt es? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-17 | [4.9] Werden Lieferanten und Kunden als Stamm in WAMAS gebraucht? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-18 | [4.10] Welche Adressen werden auf Belegen gebraucht? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-19 | [4.11] Gibt es Warengruppen, die unterschiedlich behandelt werden? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-20 | [4.12] Sollen Artikelbilder am Touch-Client angezeigt werden? | Stammdaten | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-21 | [5.2] Sollen Einlagerbedarfe automatisch freigegeben, aktiviert und abgeschlossen werden? | Wareneingang und Einlagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-22 | [5.4] Feste Plätze oder chaotische Lagerung? | Wareneingang und Einlagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-23 | [5.5] Soll Bestand eines Artikels auf mehrere LOGIMAT verteilt werden? | Wareneingang und Einlagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-24 | [5.6] Welche Boxtypen gelten für welche Artikel oder Warengruppen? | Wareneingang und Einlagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-25 | [5.8] Was darf in einer Box nicht gemischt werden? | Wareneingang und Einlagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-26 | [5.9] Wie wird die Einlagerung bestätigt? | Wareneingang und Einlagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-27 | [5.10] Was passiert bei Mengenabweichungen im Wareneingang? | Wareneingang und Einlagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-28 | [5.11] Wird ein Einlagerungslieferschein benötigt? | Wareneingang und Einlagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-29 | [6.1] Nach welcher Regel wird ausgelagert? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-30 | [6.2] Geben Aufträge MHD oder Charge vor? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-31 | [6.3] Ab welcher Abweichung gelten Bestände als gleich alt? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-32 | [6.4] Aus welchen Boxen soll bevorzugt entnommen werden? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-33 | [6.5] Einzelauftrag, Batch oder Kommissionierwagen? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-34 | [6.6] Welche Prioritäten und Eilaufträge gibt es? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-35 | [6.7] Wer gibt Aufträge frei? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-36 | [6.8] In welche Ziel-LE wird kommissioniert? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-37 | [6.9] Was passiert bei Fehlbestand? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-38 | [6.10] Wie wird die Entnahme bestätigt? | Kommissionierung und Auslagerung | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-39 | [7.1] Welche Inventurverfahren werden genutzt? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-40 | [7.2] Wer löst Inventuren aus? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-41 | [7.3] Wonach wird die Inventur eingeschränkt? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-42 | [7.4] Blind zählen oder Sollmenge anzeigen? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-43 | [7.5] Wie werden Differenzen freigegeben? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-44 | [7.6] Welche Buchungsschlüssel werden für Korrekturen gebraucht? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-45 | [7.7] Wie erfährt das ERP von Differenzen? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-46 | [7.8] Soll der Bestand regelmässig mit dem ERP abgeglichen werden? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-47 | [7.9] Werden externe Plätze mobil inventiert? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-48 | [7.10] Wann und an welcher Öffnung wird inventiert? | Inventur | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-49 | [8.1] Gibt es Lagerplätze ausserhalb der LOGIMAT? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-50 | [8.2] Welche Artikel werden extern gelagert? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-51 | [8.3] Wie sind die Regale aufgebaut und benannt? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-52 | [8.4] Nach welcher Strategie wird extern eingelagert? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-53 | [8.5] Gibt es Mengengrenzen je externem Platz? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-54 | [8.6] Sollen Laufwege über Reihenfolgen optimiert werden? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-55 | [8.7] Gibt es Ablagen für fertige LE an der Öffnung? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-56 | [8.8] Wird Nachschub zwischen externem Lager und LOGIMAT gebraucht? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-57 | [8.9] Sollen kommissionierte LE im LOGIMAT zwischengelagert werden? | Externe Lagerplätze und Nachschub | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-58 | [9.1] Welche Belege werden gebraucht? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-59 | [9.2] Welche Etiketten werden gebraucht? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-60 | [9.3] Wann wird das Kommissionieretikett gedruckt? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-61 | [9.4] Braucht es eigene Layouts je Klient oder Kunde? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-62 | [9.5] Welcher Drucker druckt an welcher Öffnung? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-63 | [9.6] Welche Formate und Etikettengrössen? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-64 | [9.7] Sollen Belege per E-Mail oder als Datei ausgegeben werden? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-65 | [9.8] Werden Belege archiviert und nachgedruckt? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-66 | [9.9] In welcher Sprache werden Belege gedruckt? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-67 | [9.10] Hängen Etiketten von Versandart oder Frachtführer ab? | Versand, Dokumente und Etiketten | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-68 | [10.8] Werden Partner und Adressen mit dem Auftrag übertragen? | Schnittstellen | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-69 | [10.9] Darf das ERP Aufträge ändern oder stornieren? | Schnittstellen | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-70 | [10.10] Wer kümmert sich um fehlerhafte Nachrichten? | Schnittstellen | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-71 | [11.5] Wie werden Daten gesichert und wiederhergestellt? | Betrieb, IT-Infrastruktur, Sicherheit und Verfügbarkeit | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-72 | [11.6] Wie erfolgt die Fernwartung durch SSI SCHÄFER? | Betrieb, IT-Infrastruktur, Sicherheit und Verfügbarkeit | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-73 | [11.7] Welche Sicherheitsrichtlinien gelten für Logins? | Betrieb, IT-Infrastruktur, Sicherheit und Verfügbarkeit | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-74 | [11.9] Wie lange sollen Prozessbelege aufbewahrt werden? | Betrieb, IT-Infrastruktur, Sicherheit und Verfügbarkeit | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-75 | [12.1] Wer wird geschult, und wie viele Personen? | Schulung, Abnahme und Go-Live | ‹ › | ‹ › | offen |
| OP-76 | [12.4] Welche Testszenarien liefert der Kunde? | Schulung, Abnahme und Go-Live | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-77 | [12.5] Wann und durch wen werden Stamm- und Bestandsdaten übernommen? | Schulung, Abnahme und Go-Live | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |
| OP-78 | [12.6] Wie wird live gegangen? | Schulung, Abnahme und Go-Live | ‹ › | ‹ › | Entscheidung nötig |

Tab. 54: Offene Punkte aus dem Workshop

## 11.2 Offene Fachfragen zu WAMAS Lift & Store 2.7

Diese Fragen sind in den Herstellerunterlagen 2.7 nicht beschrieben (siehe Analyse Beispiel-Pflichtenhefte v1.0, Kap. 6). Sie gelten für jedes Projekt, bis sie mit dem Produktmanagement geklärt sind.

| Nr. | Frage | Thema | Fachfrage | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OF-01 | [7.2] | Inventur | Rollierende Inventur in 2.7: Kann sie vollständig mit Bordmitteln (Filter lastInvTimeSO, Inventurtypen MD017) abgebildet werden, oder ist eine Anpassung nötig? | offen |
| OF-02 | [2.1, 5.3] | Umlagerung | Umbuchen zwischen zwei LOGIMAT in 2.7: Wie wird eine echte Bestandsumlagerung gebucht (heute nur Auslagern + Einlagern bzw. Verteilung über BALANCE)? | offen |

Tab. 55: Offene Fachfragen (Status offen)

Rollierende Inventur und Umbuchen zwischen zwei LOGIMAT Für beide Themen gibt es in 2.7 keine belegte Standardlösung. Bis zur Klärung keine Festlegung im Pflichtenheft treffen, sondern auf OF-01 bzw. OF-02 verweisen.

Quelle: Analyse Beispiel-Pflichtenhefte v1.0, Kap. 6 (Tab. 5 und Lücke „Nicht belegt“)

# 12 Freigabe

Mit der Unterschrift bestätigen die Parteien, dass die beschriebenen Festlegungen den Anforderungen entsprechen. Mit der Freigabe werden die vorgeschlagenen Abnahmekriterien verbindlich. Änderungen nach der Freigabe werden über das in [12.9] festgelegte Verfahren behandelt.

| Rolle | Name | Ort, Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektleitung Kunde | ‹ › | ‹ › |  |
| Prozessverantwortung Kunde | ‹ › | ‹ › |  |
| Projektleitung SSI SCHÄFER | ‹ › | ‹ › |  |

Tab. 56: Freigabe

# 13 Anhang

## 13.1 Telegrammübersicht (Release 2.7)

Je Prozess die Satzarten laut Interface Manual WLS–ERP 2.7. Zeitpunkt und Weg im Projekt festlegen. Für 2.8 die Satzarten gegen das Interface Manual 2.8 abgleichen (z. B. WLSPD003, WLSSD003, WLSITEMCUBATURE002).

| Prozess | ERP → WAMAS | WAMAS → ERP | Zeitpunkt / Modus | Weg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klient | WLSCLIENT001 | – | ‹ › | ‹ › |
| Artikelstamm | WLSITEM001, WLSITEMDESC001, WLSPKV001, WLSQTYUNIT001, WLSITEMALIAS001, WLSITEMCUBATURE001 | – | ‹ › | ‹ › |
| Einlagerung | WLSSD002, WLSSDL002 (+ …EXTREF001, WLSSDPARTNER001) | WLSSDACK002, WLSSDLACK001 | ‹ › | ‹ › |
| Kommissionierung | WLSPD002, WLSPDL002 (+ …EXTREF001, WLSPDPARTNER001) | WLSPDACK002, WLSPDLACK001 | ‹ › | ‹ › |
| Inventur | WLSINVD002, WLSINVDL002 | WLSINVDACK002, WLSINVDLACK002 | ‹ › | ‹ › |
| Bestandsabgleich | WLSSTOCKREQ001 | WLSSTOCKBEGIN001, WLSSTOCKACK001, WLSSTOCKEND001 | ‹ › | ‹ › |
| Bestandskorrektur | – | WLSSTOCKADJ001 | ‹ › | ‹ › |
| Datenmigration | WLSSTOCKIMPORT001 | – | einmalig zum Go-live | ‹ › |

Tab. 57: Telegrammübersicht

Quelle: Interface Manual WLS–ERP 2.7, Kap. 4–11; Fragenkatalog Fragen 7.7, 7.8, 10.4, 10.5, 12.5

## 13.2 ERP-Mapping ERP → WAMAS

Welche Informationen sendet das ERP an WAMAS? Spalte ERP und Beschreibung füllt der Kunde in eigenen Worten aus (idealerweise die zuständige Person für das ERP-System), z. B. Artikelnummer, Lieferschein, Seriennummer, Charge. Spalte WAMAS ordnet SSI SCHÄFER im Termin mit dem ERP-Team einem Feld der WAMAS-Schnittstelle zu (Satzart und Feldname laut Interface Manual). Die Zuordnung ist die Grundlage für die Programmierung der Schnittstelle.

| ERP | Beschreibung | WAMAS |
| --- | --- | --- |
| ‹z. B. Artikelnummer› | ‹z. B. eindeutige Nummer des Artikels im ERP, 10-stellig› | ‹WAMAS-Satzart / Feld› |
| ‹z. B. Lieferscheinnummer› | ‹z. B. Nummer des Lieferscheins zum Auftrag› | ‹WAMAS-Satzart / Feld› |
| ‹z. B. Seriennummer› | ‹z. B. Seriennummer je Stück, nur bei Geräten› | ‹WAMAS-Satzart / Feld› |
| ‹z. B. Charge› | ‹z. B. Chargennummer des Herstellers› | ‹WAMAS-Satzart / Feld› |
| ‹z. B. Kommissionierwagen-Nr.› | ‹z. B. Nummer des Wagens, etwa 212› | ‹WAMAS-Satzart / Feld› |
| ‹z. B. Referenz des Händlers› | ‹z. B. Bestellnummer des Händlers, erscheint auf dem Lieferschein› | ‹WAMAS-Satzart / Feld› |
| ‹ › | ‹ › | ‹ › |

Tab. 58: ERP-Mapping ERP → WAMAS (Platzhalter)

Quelle: Interface Manual WLS–ERP 2.7 / 2.8 (Satzarten und Feldnamen, Feldkatalog wamas_schnittstellenfelder.csv); Angaben des Kunden

## 13.3 Begriffe

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Bedarf | Auftrag in WAMAS: Einlager-, Kommissionier- oder Inventurbedarf |
| Klient | Mandant in WAMAS; trennt Artikel und Bestände |
| Zugriffsöffnung | Bedienöffnung eines SSI LOGIMAT |
| Zielplatz | Ablageplatz für Ziel-LE an der Zugriffsöffnung, z. B. für Put-to-Light |
| Systempartner | Externes System, mit dem WAMAS Nachrichten austauscht (MD021) |
| entfällt | Kapitel oder Festlegung trifft im Projekt nicht zu; bleibt zur einheitlichen Nummerierung stehen |
| ‹ › | ‹ › |

Tab. 59: Begriffe

Quelle: How-tos Klient, Lieferant, Partner; Zielplätze; Externe Referenzen

# 14 Lücken und Hinweise

Abnahmekriterien sind Vorschläge Die Abnahmekriterien stammen nicht aus Herstellerunterlagen. Sie sind aus den Fragen abgeleitet, als „Vorschlag“ gekennzeichnet und im Projekt zu konkretisieren.

Konfigurationstabellen automatisch vorbelegt Die Zeilen der Konfigurationstabellen sind aus der Spalte „Auswirkung auf WAMAS-Konfiguration“ des Fragenkatalogs erzeugt. Einträge ohne Dialogkürzel stehen mit „–“ oder „Ablauf“.

Rollierende Inventur und Umbuchen zwischen zwei LOGIMAT (2.7) Offen, siehe Kapitel 11.2 (OF-01, OF-02).

# 15 Quellenverzeichnis

| Quelle | Inhalt |
| --- | --- |
| WAMAS_LS_Workshop_Fragenkatalog_Pflichtenheft_deDE_v0.1 (DOCX, XLSX) | Blöcke, Fragen, Konfigurationshinweise, Beispiel Elektra |
| WAMAS_LS_Analyse_Beispiel-Pflichtenhefte_deDE_v1.0 | Strukturvorschläge, Telegramm- und Mapping-Muster, Generator-Konzept, offene Fachfragen |
| WAMAS.LS_2.7_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS; 2.8 | Satzarten |
| WAMAS.LS_2.7_man.administrator / user_V01.0_deDE | Dialoge und Parameter |
| Fragenkatalog.xlsx | Antworten des Workshops (Eingabe des Generators) |

Tab. 60: Quellen